СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, www.sofia.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с

предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ЗА СОФИЯ”

КОД по КОП: 72413000

СОФИЯ

2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА	2

1. Описание на обекта	2

2. Срок за изпълнение	2

3. Възможност за представяне на варианти в офертите	2

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	2

4. Общи изисквания към участниците:	2

5. Финансови изисквания към участниците	3

6. Технически изисквания към участниците	3

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	5

7.1.Въведение	5

7.2.Цели на настоящата техническа спецификация	5

7.3.Мотиви за иницииране на проекта	5

7.4.Текущо състояние	6

7.5.Системен софтуер и хардуерна конфигурация на Столична община	6

7.6.Функционални и технологични изисквания	6

7.7.Етапи (фази) на изпълнение на проекта	8

7.8.Доставка на документи и продукти	10

7.9.Структура и организация на графика за изпълнение на проекта	11

7.10.Собственост, Гаранционна поддръжка	12

7.11.Приложения към Спецификацията	12

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ	13

8. Място и условия за получаване на тръжната документация:	13

V. РАЗЯСНЕНИЯ, ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА	13

9.Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения по обявлението и документацията за участие.	13

10.Извършване на промени в обявлението и/или документацията	13

VI. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	14

11.Критерии за оценка на офертите	14

12. Методика за оценка на офертите	14

VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА	17

13.Общи указания	17

14.Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:	18

15. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”	18

16.Подизпълнители	19

17. Обединение	19

18. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”	19

19. Съдържание на плик №3 „Предлагана цена”	20

20. Срок на валидност на офертата	20

21.Подаване на оферти	20

22.Сключване на договор	20

ОБРАЗЕЦ №1	22

ОБРАЗЕЦ №2	23

ОБРАЗЕЦ №3	24

ОБРАЗЕЦ №4	26

ОБРАЗЕЦ №4А	27

ОБРАЗЕЦ №5	28

ОБРАЗЕЦ №6	29

ОБРАЗЕЦ №7	31

П р о е к т  н а  Д О Г О В О Р	33

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание на обекта

1.1.Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на чл.14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.

1.2.Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изграждане на единен електронен портал за София”;

1.3.Кратко описание на предмета на поръчката и обхват на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са изграждането на единен  УЕБ Портал на град София, интегриращ в единна система на достъп и ползване всички видове и тематични групи от данни, справки, услуги, УЕБ приложения, които Столична община създава и поддържа за целите на информиране и обслужване на всякакъв вид потребители – граждани на Столицата и страната и на международната общност.

2. Срок за изпълнение

2.1.Срокът за изпълнение на поръчката е до 330/триста и тридесет/ календарни дни, считано от датата на регистрационния индекс на договора.

3. Възможност за представяне на варианти в офертите

3.1.Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4. Общи изисквания към участниците:

4.1.Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл.9 от ЗОП.

4.2.В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, съгласно чл.46 от ЗОП.

4.3.Официален език за кореспонденция и представяне на оферта е български.

4.4.Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

4.5.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на договора, с който е създадено обединението. В случай че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, в офертата се представя документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Като минимално съдържание документът задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението, както и дела на всеки от участниците.

4.5.1.Договорът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие и да отговаря на следните изисквания:

- Участниците в обединението трябва да определят (упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- В документа трябва да се определи и наименованието на участника;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

4.5.2.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

4.6.Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да:

1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;

2. представи документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;

3. уведоми Възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

4.7. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец №4), в която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван от всеки подизпълнител.

4.8. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, същите задължително представят документите, посочени в настоящата документация.

4.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5. Финансови изисквания към участниците

5.1.Участникът да разполага с финансов ресурс в размер на 100 000(сто хиляди)лева.

5.2.За доказване на съответствие с изискването по т.5.1. участниците представят един или няколко от следните документи:

5.2.1.Удостоверение от банка.

5.2.2.Заверено копие на годишен финансов отчет или някоя от съставните му части.

6. Технически изисквания към участниците

6.1. Участникът трябва да има опит в областта на предмета на поръчката като през последните  3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите:

6.1.1. Е изпълнил минимум един проект за разработване на УЕБ Портал на национална или териториална (общинска) институция или на значителен корпоративен клиент (фирма) ;

ИЛИ

6.1.2. Има реализирани и внедрени и/или участие в реализацията и внедряването на УЕБ сайтове или УЕБ базирани информационни системи със значителен брой потребители (над 1000).

6.1.3. Определение за сходни с предмета на поръчката изпълнени услуги:

- Услуги за реализация и внедряване на УЕБ сайтове и УЕБ базирани приложения;

- Услуги за реализацията и внедряването на корпоративни УЕБ портали;

- "Уеб портал" е уебсайт, който служи като информационен център чрез предоставяне на допълнителни възможности за структурирането на информация и по този начин стават отправна точка за достъп до различни уеб сайтове, услуги, Уеб приложения и др. Порталът представя информация от различни източници по унифициран начин. Включва в себе си стандартната търсачка и една или повече от следните услуги - електронна поща, новини, информация, база данни и др.

6.2. За доказване съответствие с изискването на т.6.1., участникът представя списък на извършените разработки с еднакъв  или  сходен предмет с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години (вкл. URL адрес), считано от датата на подаване на офертите.

Списъкът трябва да съдържа стойностите на разработките, датите и наименованията на получателите; наименование или връзка към публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, а когато не може да се посочи публичен регистър се прилагат удостоверения, издадени от получателите на услугите или от компетентен орган.

6.3.Участникът трябва да разполага с екип в областта на ИТ услуги, със следните ключови експерти:

6.3.1.Минимум 1 (един) ръководител на ИТ проекти с над 3 години опит в управлението на софтуерни проекти с интегрирани решения, с поне един успешно изпълнен проект (разработен и внедрен), с минимум образователна степен "бакалавър";

6.3.2.Минимум 1 (един) бизнес анализатор, с доказан опит по системна интеграция, разработване на стратегически документи и/или технически задания, проекти и други документи и с достатъчна правно-юридическа култура; с минимум образователна степен "бакалавър";

6.3.3.Минимум 2 (двама) системни архитекти (проектанти) с над 2 години опит в областта на проектирането, разработката, внедряването и поддръжката на информационни системи с интегрирани решения, с минимум образователна степен "бакалавър";

6.3.4.Минимум 1 (един) ръководител на софтуерни разработки (програмист), с над 3 години опит в областта на програмиране на УЕБ базирани решения, с минимум образователна степен "бакалавър";

6.3.5.Минимум 2 (двама) специалисти – програмисти с над 1 година опит в областта на програмиране на УЕБ приложения ;

6.3.6.Минимум 2 (двама) специалисти – технически изпълнители, с над 1 година опит по създаване на номенклатури, метаданни на системи, потребителска документация и внедряване на информационни системи;

6.3.7.Минимум 1 (един) специалист с над 3 години опит в системното администриране на състава от софтуерни продукти (и БД), използвани при УЕБ базирани системи, с минимум образователна степен "бакалавър".

Забележка: Функциите на специалистите по т.6.3.6, може да бъдат изпълнявани от специалисти с квалификация, съответстваща  на позиции 6.3.2 и 6.3.3.

Аналогично позиция 6.3.7 може да бъде изпълнявана от специалисти, с квалификация, указана в позиции 6.3.4 и 6.3.5.

6.4.За доказване на съответствие с изискването на т.6.3., участникът представя списък на лицата от екипа, които ще работят по изпълнение на поръчката с опит в изпълнението на ИТ услуги, сходни с предмета на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионален опит;

6.5. Участникът да е внедрил:

6.5.1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, обхвата на която включва: проектиране, разработка, интеграция, внедряване и поддръжка на информационни системи;

6.5.2.Система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалентна обхвата на която включва: проектиране, разработка, интеграция, внедряване и поддръжка на информационни системи.

6.6.За доказване съответствие с изискването на т.6.5., участникът представя копие на валидни сертификати за внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, обхвата на която включва: проектиране, разработка, интеграция, внедряване и поддръжка на информационни системи и за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалентна обхвата на която включва: проектиране, разработка, интеграция, внедряване и поддръжка на информационни системи.

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

7.Възложителят предоставя за целите на настоящата поръчка подробна техническа спецификация за изграждане на "Единен електронен портал на София".

# 7.1.Въведение

Настоящото е спецификация на изисквания към обхвата, съдържанието, подхода и организацията на изпълнение на обществена поръчка за изграждане на "Единен електронен портал на София" (ЕЕПС).

Спецификацията е разработена в съответствие с нормативните документи, определящи функционирането и оперативното управление на Столична община (СО) и нейното развитие (правилници, стратегии, концепции, планове и програми), както и национални нормативни документи, имащи отношение към тематиката на обществената поръчка.

Спецификацията отчита текущото състояние на разработените и внедрени в Столична община продукти в областта на информационните технологии (информационни системи и Уеб сайтове), както и перспективите и изискванията към тяхното развитие.

Взети са под внимание изисквания, препоръки и най-добри практики за изграждането на подобни портали за взаимодействие с граждани и фирми.

# 7.2.Цели на настоящата техническа спецификация

7.2.1.Да се даде първоначална представа за обхвата и обема на задачите, свързани с изпълнение на проекта.

7.2.2.Да се дефинират основните функционални и технологични изисквания към ЕЕПС, които трябва да залегнат в проектните решения и разработката.

7.2.3.Да се определят (специфицират) етапите на разработка на проекта и задачите, предмет на всеки етап.

# 7.3.Мотиви за иницииране на проекта

Един от основните принципи при изграждане на "електронна община" е свързан с предлагане на електронно взаимодействие между гражданите и фирмите от една страна и общината от друга страна. Подобно взаимодействие следва да предлага не само по-бързо, но и възможност за качествено ново обслужване, като същевременно качествено променя контактите между гражданите и общината. Основните причини за иницииране на проекта са изброени по-долу, като те само маркират подобна необходимост:

- Стратегията за електронно правителство в България, приета през 2002 година.

- Наличието на значителен брой Уеб сайтове и Уеб базирани приложения, които следва да бъдат реорганизирани и/или интегрирани в единна система (технология) на достъп и ползване.

- Очаквания на обществото за предлагане на електронни услуги и предоставяне на информация по електронен път.

- Обща световна тенденция за постепенно преминаване към електронно взаимодействие.

- Информационни технологии, предполагащи висока степен на интеграция и възможност за създаване на гъвкави технологични решения.

- Осигуряване на прозрачно управление и повишаване на доверието в местната администрация.

# 7.4.Текущо състояние

През 2010 година в Столична община е разработено задание за изграждане на електронен портал на София. Принципно съответстващо на проблематиката, това задание третира внедрените към оня момент Уеб приложения, както и изисквания към системните, технологичните и организационни решения, присъщи на тогавашния етап на развитие на информационната система на Столична община и на актуалните към тогавашния момент средства и технологии за разработка на портали.

Понастоящем в редовна експлоатация са 18 Уеб сайта на общината, а именно:

- Един централен сайт на общината, за публично ползване с адрес www.sofia.bg.

- Един сайт на Столичния общински съвет, за публично ползване.

- Индивидуални сайтове (15) на структурни звена на СО, за публично ползване.

- Един сайт за вътрешно служебно ползване.

В редовна експлоатация са 16 Уеб базирани информационни системи или изходни справки чрез продукти на Microsoft Office, които могат и се стартират от етикети (LINKs), чрез горепосочените Уеб сайтове.

През настоящата година предстои да се внедрят още Уеб базирани системи (като Контактен център на Столична община, 50 Електронни административни услуги, др.).

# 7.5.Системен софтуер и хардуерна конфигурация на Столична община

Основни елементи на програмната и техническата среда на централния изчислителен ресурс и на комуникационната среда на Столична община са в обхвата на задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи. Ако кандидатът за изпълнител на проекта счита, че са му необходими подобни данни (за участие в / реализация на проекта), то той следва да представи документи за съответствие с нормативните изисквания, вр. Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност.

# 7.6.Функционални и технологични изисквания

В разработения през 2010 година вариант на техническо задание съществуват разгърнати и подробни дефиниции и изисквания към функционалните и технологични характеристики на електронния портал, към неговата структура и състава на портални модули и вътрешни страници. Тези раздели подлежат на анализ, като Изпълнителят ще трябва да предложи актуализирани, стриктни и конкретни решения по тази тематика.

Основните, обобщени изисквания към функционалните и технологични възможности на Единния електронен портал на София са следните:

7.6.1.Следва да се разработи динамичен, хоризонтален Уеб портал с използване на технологиите на портлети и приложения за комбиниране на данни/ресурси (mashup).

7.6.2.Порталът следва да осигури управление на съдържанието през уеб интерфейс. Следва да се предоставят необходимите механизми за интеграция с други портали и сайтове чрез поддържане на "remote portlets", както и да поддържа архитектура, базирана на услуги (SOA). За оформяне на порталната страница, следва да се предоставят механизми за представяне на информацията от други автоматизирани информационни фондове в самостоятелни портлети.

7.6.3.Порталът следва да осигури ефективно и бързо адаптиране на нови софтуерни технологии, чрез осигуряване на Приложно-програмен интерфейс (Application Programming Interface, API).

7.6.4.Порталът да разполага с Уеб приложение (интегрирано в самия Портал) за приемане и изпращане на документи, подписани с Електронен подпис (включително Квалифициран електронен подпис) и разработените технологии за обмен на документи между институционални органи в страната, съгласно съответните нормативни документи, а именно:

- ЗАКОНа за електронното управление (ЗЕУ), в сила от 13.06.2008 г.

- ЗАКОНа за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), в сила от 07.10.2001 г.

- НАРЕДБАта за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите (НВОЕДДХНА), в сила от 13.06.2008 г.

7.6.5.За осигуряване на горната функционалност (т.), а и за обработка на документи без Електронен подпис, следва да се осигури двустранната интеграция с деловодната информационна система на общината.

7.6.6.Да се интегрира/развие в Портала съществуващото в момента Уеб приложение "Виртуално деловодство", включително неговия интерфейс с деловодната система на общината и съобразно нормите за реализиране на електронна комуникация, която не е подписана с електронен подпис.

7.6.7.Порталът да разполага с Уеб приложение (интегрирано в самия Портал) за разплащане на граждани и организации със Столична община, включително ползването на „Виртуален ПОС терминал“.

7.6.8.В Портала да се организира централизирана и интегрирана директорийна система за регистрация на потребители и техните профили. Управлението на потребителите на Портала трябва да предвижда и включва (чрез съответните протоколи и Уеб сървиси):

- наличието на "роли", определящи права и правила на ползване на структури на Портала и/или последващи Уеб приложения;

- извършване на проверка за автентичност (authentication) и на проверка на права за ползване (authorization);

- профили, които да съдържат, освен персонални характеристики (съгласно правните норми за защита на лични данни), така и необходимите параметри (съгласно разработените алгоритми) за "автентикация" и "оторизация" на потребителите (Pin кодове, сертификати, публични ключове на Електронни подписи и т.н.);

- разработка и използване на класификационни характеристики (тип – фасетни класификации) за характеризиране на различните потребители на Портала и от тука, ползвани права и роли;

- интеграция с подобни структури на портали на Е-правителството (унаследяване на данни от профили);

- интеграция със сайтове и Уеб приложения, стартирани чрез портала – Унаследяване от приложенията на данни от профил, роли, проверка за автентичност (authentication) и Проверка на права за ползване (упълномощаване) (authorization);

- интеграция с Активна директория на операционната среда на Столична община;

- поддръжка на абонаментни списъци на потребители по: тематични групи и/или елементи на Портала и/или приложения (Уеб сайтове и Информационни системи). При осигуряване на тази функционалност да се осигури и възможност за създаване на "групи" от потребители, с автоматично изпращане на информацията за съответното събитие/съобщение или до група електронни пощенски адреси (например: на служители, които следва да го осигуряват или до заинтересовани лица (например - домоуправители)).

7.6.9.Порталът да разполага с Уеб приложение (интегрирано в самия Портал) за развита система за търсене:

- по дескриптори (анотации);

- по класифициращата структура (дървовидната структура) на Портала;

- по класификации и списъци (т.е. различни тематики, отраслеви области);

- по текстови изрази (strings) в текстове;

- по заглавия, по автори, по периоди и т.н.

7.6.10.Разработка на мета информационно описание (класификация) на структурата и модела на Портала и свързаните с него страници и други Уеб сайтове и приложения, използвано за движение ("брозиране") и търсене, в обхвата на всички обекти на Портала.

7.6.11.Разработка на модели на съществуващите сайтове на Столична община (като отделни сайтове и/или вътрешни страници на Портала) в графиката, стандартните елементи и организация на Портала (включително общи стандартни компоненти, като: локални новини, календари на събития, актуални съобщения, др. (системно датирани, с визуализация на датите)).

7.6.12.Разработка на стандарти за интерфейс с Уеб базирани приложения – протоколи, Уеб сървиси, характеристики, включени в тях, включително спецификация на модули, които трябва да се интегрират в съответните приложения за реализиране на интерфейса.

7.6.13.Динамична настройка (конфигуриране) на елементи на Портала и неговите вътрешни страници, управлявани от съответна роля и /или избор от списъци (меню);

7.6.14.Достъп до Портала (и съответна качествена визуализация – адаптивен дизайн според устройството, през което се достъпва) чрез широко разпространените браузери в Интернет (за – IE версия 8 и по-висока), таблети, крайни мобилни устройства.

7.6.15.Защита (сигурност) на достъпа до Портала и данните – включително ползването на препоръките и дефинициите на съответните ISO стандарти.

7.6.16.Осигуряване на адекватна надеждност, производителност и скалируемост на Портала. Поддържане на паралелно и недостъпно през Интернет копие на Портала, с цел бързо възстановяване с нулева/минимална планирана загуба на данни.

7.6.17.Организиране получаването на обратна (потребителска) информация, свързана с проблеми при ползването на Портала  и своевременността на публикуване на данните, чрез интегриране с информационната система на Контактния център.

7.6.18.Като част от технологията на Портала – методика и технология за мигриране на елементи, данни и продукти, обхват на съществуващите системи, към новосъздадената система на Портала.

7.6.19.Тест среда на Портала – създаване на "огледално" копие на съвкупната технология на Портала – база, страници, вътрешни приложения и т.н., с минимални обеми от данни, за целите на:

- тестване на модификации (корекции) и допълнения на елементи от технологията и организацията на Портала;

- визуализация, оглед и преценка (DEMO) на промени в Портала;

- обучение на специалисти, ангажирани в поддържането на Портала;

- тестване на реализацията на Портала, в процеса на неговата разработка.

# 7.7.Етапи (фази) на изпълнение на проекта

Изпълнителят на проекта трябва да изпълни, в технологична последователност, всички основни фази на разработка и внедряване на технологията на информационна система.

Изискването за обхвата и съдържанието на тези етапи е, както следва:

7.7.1.Нулев етап

Изготвяне на документ за управление на проекта.

7.7.2.Етап 1 - Детайлизирано Техническо задание

Проучване, анализ и систематизиране в детайли на съществуващата информационна система на Столична община, от гледна точка на прилагани Уеб технологии, съдържаща се в тях информация и структуриране на предоставянето и ползването. Оценка на предстоящи за внедряване такива технологии, както и перспективи за развитие (и като съдържание и като обхват).

Преглед, анализ, редактиране и развитие (усъвършенстване) на разработеното през 2010 година Техническо задание за изграждане на единен електронен портал на София, въз основа на проучването (Приложение А към спецификацията), както и функционалните и технологични изисквания в текущия документ.

* Внимание: Тематиката, документите и съдържанието на създаване на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) и на модул "Интегрирано деловодство" и ЕСУРПД не са и няма да бъдат обект на този проект и не следва да се взимат под внимание при искания анализ и актуализация.

Създаване на детайлно (разгърнато) Техническо задание, като резултат от този етап, което да определи съдържанието и задачите на последващите етапи.

7.7.3.Етап 2 - Проектиране

Въз основа на прието задание за проект "Изграждане на единен електронен портал на София" проектиране в детайли на технологичните елементи на Портала, в т.ч.:

- Спецификация на Базата / Базите от данни;

- Съдържание (видове) елементи на Портала и тяхната йерархия и структури на организация;

- Алгоритми на обработка, методи и средства за търсене;

- Организация на потребителите (видове, профили, връзки и управление спрямо елементите и структурите на Портала);

- Защита на данните и достъпа до Портала;

- Състав на служебни номенклатури, съобщения (messages), On-line (контекстна) помощ и т.н.;

- Интеграционни елементи – общи номенклатури и класификации, протоколи и програмни средства на обмен на данни между Портала и инициирани чрез него Уеб обекти – страници, Уеб сайтове, Уеб приложения;

- Макети (прототипи) на потребителския интерфейс (GUI) общо на Портала, на портлети, на екрани за регистрация и достъп на потребители, на екрани (менюта) за търсене и т.н.;

- Дизайн на Портала и стандартизирани средства за неговото изграждане: цветове, шрифтове, икони, символи и знаци;

- Програмни (развойни) средства;

- Системни средства и /или софтуер, разработка на "трети лица";

- Алгоритми, методи и средства за параметризация и управление на Портала;

- Потребителски средства (вкл. специализиран софтуер) за администриране и поддържане на Портала и данните, които използва;

- Необходим хардуер (С указание за наличен такъв и доставка на допълнителни мощности).

Резултат от този етап е документацията на "Системен проект на Единен електронен портал на София".

7.7.4.Етап 3 - Програмиране

Кодиране на програмния състав и разработка на скриптовете, реализиращи технологията на Портала, в съответствие с приетия Системен проект на Единен електронен портал на София‘.

7.7.5.Етап 4 – Внедряване

Етапът включва съвкупност от задачи, изпълнени в следната последователност:

- Обучение на системни администратори и група за техническа поддръжка на Възложителя.

- Съвместен тест на програмната реализация на Портала (по методика предложена от Изпълнителя и съгласувана с Възложителя).

- Отразяване (евентуално) на пропуски, грешки и допълнения в технологичната реализация на Портала.

- Създаване и зареждане от Изпълнителя в БД на действителния състав на номенклатури, класификации, параметри и други мета информационни елементи на Портала.

- Мигриране на данни и други структури от действащи в момента сайтове (страници) на СО, изпълнено от Изпълнителя.

- Първоначално създаване (от Възложителя) и зареждане (от Изпълнителя) в страници на Портала и/или в БД на "нови" реални (действителни) данни.

- Оглед на Портала и подписване на констативен протокол за изпълнение на проекта.

- Активиране на Портала.

# 7.8.Доставка на документи и продукти

В процеса на разработка на проекта Изпълнителят следва да достави (разработи, инсталира) следните документи и продукти:

- Документ(и) "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА" (Нулев етап) - Съдържа:

- състава и функциите на специалистите от екипа на Изпълнителя на проекта и на служителите на Възложителя, ангажирани с проекта;

- начина на оперативни отношения между двете работни групи;

- предназначението, случаите на ползване и формата на документите за официалните отношения между Възложител и Изпълнител;

- вземането на решения по проекта – от оперативен характер и официален (договорен) аспект;

- вземане на решения, следствие от непредвидени обстоятелства (Change Management Decision).

Документът се изготвя на база Заповеди на администрацията на СО, нормативни документи и стандарти на СО, вътрешни стандарти на Изпълнителя.

- Документ "ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ НА СОФИЯ" (Етап 1)

- УТОЧНЕН И ПОДРОБЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПИ 2, 3 И 4 (Етап 1)

- Документ "СИСТЕМЕН ПРОЕКТ" (Етап 2)

- ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА (Етап 3) - Съдържа:

- Допълнения, модификации (променени решения), редакции (прецизиране) на разделите на системния проект (т.е. превръщане на документацията на системния проект в "Техническа документация");

- Изходен (Source) код на проекта (за модули и процедури, където са използвани програмни езици). (окончателен състав - след Етап 4);

- Скриптове (HTML, XML, Java Script, и т.н.; окончателен състав - след Етап 4);

- Изпълним код (окончателен състав - след Етап 4);

- Физическа и технологична организация на сървъри, състав на директории, IP и URL адреси и други технологични елементи (включително системни потребители и пароли за достъп до базите от данни).

- Документи/Продукти "АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОРТАЛА" (Етап 3) - Съдържа:

- Програмни средства, ползвани за администриране;

- Инструкция за администратори - настройки, параметри, константни текстове, включване на нови елементи (портлети, страници, сайтове, Уеб приложения).

- Документи/Продукти "ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОРТАЛА" (Етап 4) - Съдържа:

- Програмни средства за поддържане на състава от данни на Портала;

- Инструкция (Инструкции) за техническо поддържане на данните в Портала.

- Документ "УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ" (Етап 4) - Съдържа:

- Контекстна (On-Line Help) помощ и съобщения/указания за конфликти/грешки при работа с Портала;

- Състав и съдържание на позицията "ПОМОЩ" от менюто на Портала.

- Документ "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА" (Етап 4)

- ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕР НА "ТРЕТИ ЛИЦА" (Ако такъв се предвижда в технологията за реализация; Етап 3)

- ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМНИТЕ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА, РАЗРАБОТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ЗА ТЕСТ (Етап 3)

- ОКОНЧАТЕЛНО ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМНИТЕ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА, РАЗРАБОТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Етап 4)

- Системният проект и Техническата документация следва да бъдат разработени съгласно някой от общо приетите световни стандарти, избран от Изпълнителя и изрично посочен в техническото предложение.

# 7.9.Структура и организация на графика за изпълнение на проекта

Графикът на проекта се разработва със средствата на Microsoft Project.

Графикът на проекта се разработва в календарни дни и освен "време", включва и ресурса "изпълнител/изпълнители", съгласно списъка от специалисти на Изпълнителя, специфицирани в графика.

Графикът не включва "Нулев етап" и има за "Стартова дата" календарната дата, следваща датата на подписване на договора.

Продължителността на графика (в календарни дни) не може да превишава срока за изпълнение на проекта (в календарни дни), офериран от Изпълнителя и послужил за основание за оценка и класиране.

Графикът се разработва на две стъпки (нива на детайлност):

7.9.1.Първа стъпка (приложение към договора): В обобщен вид, по етапи, като обща продължителност на отделните етапи.

7.9.2.Втора стъпка: Детайлизиран по етапи, дейности (тематични групи) и подробни задачи за Етапи: 2,3,4.

В графика ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се включват следните задачи, с предварително определени срокове за изпълнение, които са част (и трябва да се включат в оферираната продължителност на проекта) от общата календарна продължителност.

7.9.3.Преглед, обсъждане, съгласуване и приемане на "Техническо задание за изграждане на Единен електронен портал на София" – 30 календарни дни.

7.9.4.Преглед, обсъждане, съгласуване и приемане на "Системен проект" – 30 календарни дни;.

7.9.5.Приемане изпълнението на Етап 3: 7 календарни дни.

7.9.6.Приемане изпълнението на Етап 4: 14 календарни дни.

Задачи от Етап 2 и Етап 3 могат да се разработват в паралелно – последователен начин, по усмотрение и само на отговорност на Изпълнителя.

Вътрешни промени и предефиниране на задачи и работни срокове може да става само и само по начина, определен и съгласуван в документа "Управление на проекта".

# 7.10.Собственост, Гаранционна поддръжка

Създаденият от Изпълнителя продукт: документи, първичен (source) код на програми, изпълним код на програми, База данни и нейното съдържание следва да бъдат, по договор, собственост на Възложителя, като той има изключителни права върху БД и документацията, и неизключителни права върху софтуера (според Закона за авторското право и сродните му права).

Бази данни, системни програмни продукти, стандартни програмни модули и т.н., доставени от "трети лица", необходими за функционирането на ЕЕПС, се осигуряват от Изпълнителя и се регистрират за ползване от името на Възложителя.

Цената на тези продукти се включва в общата стойност на реализация на проекта и е позиция (списък от позиции) в цената, оферирана от Изпълнителя.

Изпълнителят предлага, в офертата, период на "Гаранционна поддръжка на системата (ЕЕПС)", който не може да бъде по-малък от 1 (една) година.

Изпълнителят предлага, в офертата, период на "Съпровождане на системата", който не може да бъде по-малък от 3 (три) месеца.

Съпровождането на системата предполага:

- Консултации (Help Desk) в работни дни, от 9:00 до 17:30 часа, по телефон и/или Е-поща;

- Консултации при Възложителя и/или допълнително обучение с лимит от 50 часа, в рамките на периода на съпровождане;

- Асистиране и отстраняване на технологични грешки и "аварии" в системата, допуснати от Възложителя в процеса на експлоатация на системата.

# 7.11.Приложения към Спецификацията

Към Спецификацията е приложено заданието за разработка на Портал на Столична община от 2010 година.( Приложение А – Задание от 2010 година за Портал ).

Документът "Задание от 2010 година за Портал" е приложен за целите на придобиване по-точна представа от Участника за предстоящия за разработка обхват на проекта, обем от дейности и т.н.

Той не бива и не следва под никаква форма да бъде рефериран / цитиран, в който и да е от предложените от Участника документи / предложения / разработки.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

8. Място и условия за получаване на тръжната документация:

8.1.Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Кандидатите получават пълен достъп до нея на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

8.2.В случай, че лице поиска да закупи документацията, може да направи това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.2, стая №204  и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в последният ден от месеца от 10.00 ч до 12.00 ч. В случай, че лице поиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, то лицето, поискало документацията, изпраща писмено искане, като посочва данни за издаване на фактура, административни сведения и заплаща цената по банков път. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на  SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6.

V. РАЗЯСНЕНИЯ, ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

9.Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения по обявлението и документацията за участие.

9.1.Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

9.2.Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване. Възложителят ще изпрати разяснението в 4-дневен срок от постъпването на искането.

9.3.Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен (4) срок от датата, на която е постъпило запитването.

9.4.В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

9.5.Възложителят изпраща разясненията до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили факс номер за кореспонденция и публикува разясненията на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg.

9.6.Разясненията се прилагат и към документацията, която предстои да се купува от други участници.

10.Извършване на промени в обявлението и/или документацията

10.1.Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. Промяната се прави при спазване условията на чл.27а от ЗОП.

10.2.Възложителят ще удължи обявените срокове в процедурата при наличие на условията в чл.27а, ал.8 от ЗОП.

10.3.Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата при наличие на условията в чл.27а, ал.9 от ЗОП.

10.4.С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени, съгласно чл.27а, ал.10 от ЗОП.

VI. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

11.Критерии за оценка на офертите

11.1.Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:

| Показатели |  | Тежест |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническа оценка (ТО) - оценка на предложените решения в Техническото предложение | 60 |
| 2. | Оценка на "Срок за изпълнение" (СИП) | 10 |
| 3. | Оценка на предложената цена (ОПЦ) | 30 |
|  | ОБЩО: | 100 |

12. Методика за оценка на офертите

12.1.Оценка на Техническите предложения

12.1.1.	Общи изисквания

- Оценката по конкретен първичен (не обобщен) показател от техническата оценка (Таблица 3.2) се определя като средно аритметично от оценките на техническите експерти, членовете на Комисията за избор.

- Всеки от техническите експерти в Комисията за избор оценява всеки кандидат по всеки първичен (не обобщен) показател от техническата оценка с: 0, 5 или 10 точки, според изискванията в т 12.1.2 от раздела.

- Ако участник бъде оценен, по който и да е първичен (не обобщен) показател с обща оценка (от членовете на комисията) 0 точки, той се отстранява от класиране.

- Ако участникът не е представил описание даже само на една от задачите, включени за оценяване в таблица 2, той се отстранява от класиране.

12.1.2.	Общи критерии за оценка на първичните (не обобщени) показатели

Всеки първичен (не обобщен) показател от техническата оценка се оценява с: 10, 5 или 0 точки, като:

Десет (10) точки се дават, когато по този показател предложението на участника удовлетворява напълно изискванията на Техническата спецификация и като минимум кандидатът:

- демонстрира задълбочен подход към задачите, включени за оценяване в конкретния показател и е описал изчерпателно подхода за изпълнението им. Предлаганият подход за изпълнение следва да осигурява реално изпълнение на очакваната реализация;

- демонстрира пълно разбиране на технологията и механизмите за реализация по задачите, включени за оценяване в конкретния показател, както и за необходими интеграционни елементи;

- демонстрира разбиране и показва ясно логическите взаимовръзки между отделните компоненти на ЕЕПС (системни, интеграционни и функционални) и последователността на разработването им - за задачите, включени за оценяване в конкретния показател и изискващи изпълнение от страна на Изпълнителя.;

Пет (5) точки се дават, когато по този показател предложението на участника удовлетворява частично изискванията на Техническата спецификация, изпълнени са основните изисквания по критериите за 10 точки, но с пропуски (не компрометиращи крайната реализация):

- в областта на описанието на подхода за изпълнението на задачите, включени за оценяване в конкретния показател, както и ако при неяснота как предлаганият подход за изпълнение осигурява реално изпълнение на очакваната реализация;

- не осигуряващи яснота, че разбира технологията и механизмите за реализация по задачите, включени за оценяване в конкретния показател, както и за необходими интеграционни елементи;

- не осигуряващи яснота, че разбира логическите взаимовръзки между отделните компоненти на ЕЕПС за задачите, включени за оценяване в конкретния показател и изискващи изпълнение от страна на Изпълнителя.;

Нула (0) точки се дават, когато по този показател предложението на участника НЕ удовлетворява изискванията на Техническото задание, като:

- участникът демонстрира повърхностен подход или Copy/Paste подход към задачите, включени за оценяване в конкретния показател;

- участникът демонстрира неразбиране на задачите, включени за оценяване в конкретния показател или на технологията и механизмите за реализация;

- предлаганият подход за изпълнение не осигурява реално изпълнение на очакваната реализация;

12.1.3.	Технически показатели за оценка, с теглови коефициенти и съответствие към разделите от Техническото задание

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Показател от Техническата оценка |  | Теглови коефициент |  |  | Раздел от ТС за ЕЕПС |
|  |  |  |  |  | Пър вичен |  | Обоб -щен |  |
| 1 | 0 | 0 |  | Техническа спецификация: 7. Функционални и технологични изисквания |  | 0,82 |  | 6 |
| 1 | 1 | 0 |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.1 | 0,04 |  |  | 7.6.1 |
| 1 | 2 | 0 |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.2 | 0,04 |  |  | 7.6.2 |
| 1 | 3 | 0 |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.4 | 0,1 |  |  | 7.6.4 |
| 1 | 4 | 0 |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.7 | 0,1 |  |  | 7.6.7 |
| 1 | 5 |  |  | Спецификация (Предложение) по т.7. 6.8 | 0,06 |  |  | 7.6.8 |
| 1 | 6 |  |  | Спецификация (Предложение) по т.7. 6.9 | 0,07 |  |  | 7.6.9 |
| 1 | 7 |  |  | Спецификация (Предложение) по т.7. 6.10 | 0,05 |  |  | 7.6.10 |
| 1 | 8 |  |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.11 | 0,08 |  |  | 7.6.11 |
| 1 | 9 |  |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.12 | 0,04 |  |  | 7.6.12 |
| 1 | 10 |  |  | Спецификация (Предложение) по т.7. 6.13 | 0,04 |  |  | 7.6.13 |
| 1 | 11 |  |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.15 | 0,04 |  |  | 7.6.15 |
|  | 12 |  |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.16 | 0,1 |  |  | 7.6.16 |
| 1 | 13 |  |  | Спецификация (Предложение) по т. 7.6.19 | 0,06 |  |  | 7.6.19 |
|  |  |  |  | Други показатели |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 |  | Структура и съдържание на графика - изисквания | 0,05 | 0,05 |  | 7.9 |
| 3 | 0 | 0 |  | План за обучение | 0,05 | 0,05 |  | 7.7.5.1 |
| 4 |  |  |  | Методика за съвместен тест | 0,08 | 0,08 |  | 7.7.5.2 |
|  |  |  |  | Общо | 1,00 | 1,00 |  |  |

След като Комисията за избор определи техническата оценка на участник по всеки първичен (не обобщен) показател, окончателната оценка на участника по техническото предложение се определя по формулата:

ТО = 100 * (ТОучаст / ТОмакс)

където:

ТО	-	е оценката на участника по техническото предложение;

ТОучаст -	е ненормираната оценка на участника по техническото

предложение;

ТОмакс -	е максималната ненормирана оценка по техническите предложения от оценките на всички участници, допуснати до оценяване (без отстранените по т.2.1 от раздела).

Формулата за определяне на ненормирана оценка на участник по техническото предложение е:

n

ТОучаст = Σ ОПi * ТКi

i=1

където:

ОПi	-	е оценката на участника за предлаганата реализация по i-тия

първичен (не обобщен) показател;

ТКi	-	е теглови коефициент за i-тия първичен (не обобщен)

показател;

n = 16 - 	и е общия брой на първичните (не обобщени) показатели

(Таблица 3.2).

* Участник, получил по-малко от пет (5) точки за ненормираната оценка по техническото предложение (ТОучаст) се отстранява от класиране.

12.2.Оценка на срока за изпълнение

Формулата за оценка на предложения срок от участник е:

СИП  = 100 * (СИмин / СИучаст)

където:

СИП	-	е претеглената оценка на участника за предложения срок;

СИмин	 -	е най-краткият срок, от предложените от всички допуснати

участници;

СИучаст -	е срокът, предложен от участника.

12.3.Оценка на предложената цена

Формулата за оценка на предложената цена от участник е:

ОПЦ = 100 * (ПЦмин / ПЦучаст)

където:

ОПЦ	-	е претеглената оценка на участника за предложената цена;

ПЦмин	 -	е минималната цена, от предложените от всички допуснати

участници;

ПЦучаст -	е цената, предложена от участника.

12.4.Формулата за изчисляване на комплексната оценка е:

КО = (ТО / 100 * 60) +(СИП / 100 * 10)+ (ОПЦ / 100 * 30)

или

КО = (ТО * 0,6) +(СИП * 0,1) + (ОПЦ * 0,3)

където:     КО	-	е комплексната оценка на участника;

ТО	 -	е техническата оценка на участника;

СИП	-	е оценката за "срок на изпълнение" на участника;

ОПЦ -	е оценката на участника за предложената цена.

* Максималната комплексна оценка може да достигне 100 точки.

VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

13.Общи указания

13.1.Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в тази документация, като отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от тях.

13.2.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя и изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

13.3.Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите. Документи, представени под формата на копия, следва да бъдат  заверени от съответния участник.

13.4.Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура, ще са в писмен вид и на български език.

13.5.Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от участниците по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП.

13.6.Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта, съгласно чл.55, ал.1 от ЗОП.

13.7.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, съгласно чл.55, ал.5 от ЗОП.

13.8.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, съгласно чл.55, ал.6 от ЗОП.

13.9.За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат допуснати само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

14.Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

14.1.Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 12 – 14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

14.2.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

14.3.Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

15. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”

15.1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата с посочен номер на страница, подписан от участника;

15.2.Оферта за участие – (Образец №1).

15.3.Представяне на Участника (Образец №2).

15.4.Договор за създаване на обединение/консорциум, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Договорът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват.

Договорът следва да е изготвен в съответствие с изискванията на т.4.5. от настоящата документация.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в документа, с който се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

15.5.Документ за внесена гаранция за участие в размер на 2 000/две хиляди/ лева, представена в една от следните форми:

- парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG72 SOMB 9130 3333 0083 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” №6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”;

или

- банкова гаранция за със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

15.6.Декларация по чл.47, ал.9 (Образец №3).

15.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП (Образец №7).

15.8.Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец №4), в която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван от всеки подизпълнител.

15.9.Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Образец № 4А. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

15.10.Доказателства за изпълнение на минималните финансови изисквания по т.5 от настоящата документация.

15.11.Доказателства за изпълнение на минималните технически изисквания по т.6 от настоящата документация.

16.Подизпълнители

Когато се предвижда участие на подизпълнители, следните документи задължително се представят от всеки от  тях:

16.1. Представяне на участника (Образец №2);

16.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 (Образец №3);

16.4. Декларация от подизпълнителя (Образец №  4А);

16.5. Доказателства за изпълнение на минималните финансови и технически изисквания, за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;

17. Обединение

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението трябва да представи в Плик №1, следните документи:

17.1. Представяне на участника (Образец №2);

17.2. Декларации по чл. 47, ал. 9 (Образец №3 );

17.3. Доказателства за изпълнение на минималните финансови и технически изисквания към Участника - само за членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

17.5.	Ако Участник декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на Изпълнител, този Участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

17.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП (Образец №7).

18. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

18.1.Техническа оферта – Образец №5, към която се представя подробно техническо предложение за изпълнение на поръчката със съответните приложения в т.ч.

- Обобщен график за изпълнение на проекта

- Документ "Управление на проекта";

- Дефиниции, термини и съкращения;

- Анализ и управление на риска;

- План за обучение.

19. Съдържание на плик №3 „Предлагана цена”

19.1.Плик 3 “Предлагана цена” съдържа Образец №6. Извън плик “3” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника.

19.2.В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

19.3.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена”, елементи свързани с предлаганата цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

19.4.В случай на разминаване между единичните и общата цена, за вярна се счита сборът от произведенията на единичните цени.

20. Срок на валидност на офертата

20.1.Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

20.2.Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

20.3.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с изискания в т. 20.1 срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я удължи.

21.Подаване на оферти

21.1.Офертата се подава в подвързан вид. Страниците на всеки един от документите, съдържащи се в офертата следва да бъдат последователно номерирани и подписани от представляващия участника или упълномощено от него лице.

21.2.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, офертата за участие се подписва от представляващия/ите обединението, съгласно документа за създаване на обединението. Печат не се поставя, освен когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ.

21.3.Всеки участник попълва задължително приложените в документацията образци.

21.4.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично във фронт-офиса на Столична община на ул. „Московска” №33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименование на процедурата.

21.5.При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

21.6.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

22.Сключване на договор

22.1.Възложителя е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

22.2.При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител е длъжен да представи:

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 47, ал.1 и ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

- удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

- документ за гаранция за изпълнение на договора. Гаранция за добро изпълнение се определя в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора във вид на банкова гаранция  /оригинал/ или парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN:  BG72 SOMB 9130 3333 0083 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”. В случай, че участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30/тридесет/ дни от изтичането на срока на гаранционната поддръжка на разработените системи за всичките им модули Когато определеният изпълнител е обединение, договорът се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. Ако обединението се състои от чуждестранни лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени (чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП).

В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на единен електронен портал за София”

от ………......................................................................................................................................

/наименование на участника /

седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:...............................................................................................................

телефон: .............................., факс: ................................, моб.телефон: ................................., е-mail:...................................,  ЕИК: .......................................................,

представляван от: ..................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на единен електронен портал за София”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Приемаме, да се считаме задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на ................../не по-малко от сто и осемдесет /180/ календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея «Предложение за изпълнение на поръчката» и «Предлагана цена».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Дата:								Подпис и печат:

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника

_________________________________________________________________________

2. Адрес

________________________________________________________________________ /град, код, улица № /

телефон:	_________________			мобилен телефон:________________

факс:		_________________

E-mail:	______________________________________________

3. Данни на ръководителя /пълномощника/

_________________________________________________________________________

/трите имена/

4. Фирмени данни:

ЕИК ________________________________________

5. Банкова сметка на участника

Име на обслужваща банка:_______________________________

IBAN сметка: ___________________________

BIC код: ________________________________

титуляр на сметката: _________________________________________________________

6. Кратко представяне на основните компетенции на участника

_________________________________________________________________________

Дата:								Подпис и печат:  …………......

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.9

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

/трите имена/

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник   ...................................................................						  (посочете фирмата на участника):

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

8. Не съм осъждан/а с влязла сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка.

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-10 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва и представя задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език, се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, като съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП подизпълнителите декларират само обстоятелствата по т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.9 от настоящата декларация.

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за подизпълнители

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

/трите имена/

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет: „Изграждане на единен електронен портал за София”.

няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (и).

(ненужното се зачертава)

2.Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следният/те:

Подизпълнител № 1: .............................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................………...…

Подизпълнител № 2: .……….................................................................……...…

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ...... % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………

3.Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа.

Дата:..............			                     Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

/трите имена/

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на единен електронен портал за София”.

на ..........................................................................................................................

(наименование на участника)

2. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата:..............			           Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №5

техническА ОФЕРТА

Долуподписаният/ата ................................, ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в качеството си на ........................... в/на ....................., ЕИК (БУЛСТАТ)..................., със седалище и адрес на управление ............,

участник в открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Единен Електронен Портал на София"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме нашето желание, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изграждане на Единен Електронен Портал на София” да я изпълним в съответствие с „Спецификация на проект за Изграждане на Единен Електронен Портал на София”, добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

- Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.

- Нашето конкретно предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка и услугите, които са необходими за изпълнение на поръчката и реализацията на изискванията в документа "Спецификация на проект за Изграждане на Единен Електронен Портал на София" са подробно описани в Приложение № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

- Заявяваме, че ще изпълним поръчката изцяло в съответствие с приложената в раздел III от документацията "Спецификация на проект за Изграждане на Единен Електронен Портал на София".

- Предлагаме да изпълним обществената поръчка в срок от ……….календарни дни, считано от датата на влизането в сила на договора.

- Приемаме срока на валидност на офертата да бъде 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.

- Осигуряваме гаранционна поддръжка и съпровождане (в срока на гаранционната поддръжка) на разработените системи за всичките им модули (..........................................) месеца.

Приложения:

Приложение № 1 – Документа "Техническо Предложение на ....................................... за изпълнение на поръчката.

Неразделна част от предложението на участника са:

  - Приложение № 2 – Обобщен график за изпълнение на проекта;

  - Приложение № 3 – Документ "Управление на проекта";

  - Приложение № 4 – Дефиниции, термини и съкращения;

  - Приложение № 5 - Анализ и управление на риска;

  - Приложение № 6 - План за обучение.

Дата:							Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №6

ценово предложение

Долуподписаният/ата ............................................. ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: „изграждане на единен електронен портал на София”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: „изграждане на единен електронен портал на София”, при следните финансови параметри:

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

....................................... (...........................................) лева, без ДДС съответно

(цифром)		 (словом)

....................................... (...........................................) лева, с ДДС.

(цифром)		 (словом)

Начин на ценообразуване на общата цена за изпълнение на поръчката:

| № | Услуга / Етап | Цена в лева, без ДДС | Цена в лева, с ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка на Проекта |  |  |
| Етап 1 | Разработка на Актуализирано техническо задание, вкл. анализ на текущото състояние |  |  |
| Етап 2 | Разработка на Системен проект на ЕЕПС |  |  |
| Етап 3 | Разработка на софтуера на ЕЕПС |  |  |
| Етап 4 | Внедряване на ЕЕПС |  |  |
|  | Гаранционна поддръжка - ......... месеца | безплатно | безплатно |
|  | Съпровождане - ................ месеца | безплатно | безплатно |
|  | Общо цена за "Разработка на проекта" |  |  |
| 2. | Софтуерни продукти на "Трети" лица |  |  |
| 2.1. | Системен софтуер |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |
| …… | ………………………………………………. |  |  |
|  | Обща цена на Системен софтуер |  |  |
| 2.2. | Потребителски софтуер |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |
| ……. | ……………………………………….. |  |  |
|  | Обща цена на Потребителски софтуер |  |  |
|  | Обща цена на софтуер на "Трети лица" |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА на ПРОЕКТА |  |  |

Указания за попълване на Ценовия документ

- Всички оферирани цени трябва да се представят в български лева до втория знак след десетичната запетая.

- Цените на услугите и етапите на услугите трябва да включват всички дейности описани в Приложение №3 към договора – "Обобщен график за изпълнение на проекта"

- Оферираните цени следва да включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращо се или изрично упоменати.

- Оферираните от Изпълнителя цени няма да се променят, освен в хипотезата на чл. 43, ал.2, т.1 от ЗОП.

- Участникът задължително попълва цялата необходима информация в Ценовата таблица на български език. В случай, че не е попълнена дори една клетка, ще се счита, че участникът не е попълнил коректно таблицата и предложението му няма да бъде оценявано в крайната оценка.

- Цената за услугата, предмет на договора, следва да покрива всички основни и допълнителни разходи по нейното изпълнение.

- В цената на услугата Участникът трябва да калкулира всички възможни отстъпки.

Дата: ....................................				Подпис и печат:  .......................................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: ..……………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„изграждане на единен електронен портал на София”

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваният от мен Участник ………………………………………/изписва се името/ наименованието на участника/  не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени  в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ

по декларацията:

*Дефиниции:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

# П р о е к т  н а  Д О Г О В О Р

Днес......................2014 г. в гр. София между Столична община, ул.“Московска”№33 с БУЛСТАТ №000696327, представлявана от Секретаря на Столична община Ралица Стоименова Стоянова (съгласно заповед № РД-09-69/25.01.2012 г. на Кмета на Столична община, изменена със заповед № РД-09-277/27.04.2012 г.), наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

И

от друга страна,................................................., ЕИК по БУЛСТАТ №................................, представлявано от............................................, със седалище и адрес на управление: гр. …………., район..............................ул..”.....…………....................” №.........…......, тел. ……………… , ел.поща …………………………, обслужваща банка.............................................................., IBAN сметка:.............................................., BIC код:.................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Решение за обявяване на класирането и определяне на участника за изпълнение на обществената поръчка №................................................................. на Секретаря на Столична община (СО), открита с Решение № .................................................................., обнародвана с обявление №............................................ вписана в регистъра на АОП под уникален №.........................................) и на основание чл.74 от и при условията на чл.14. ал.1, т.2  ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

- ВъзложителяТ възлага, а изпълнителяТ приема да разработи "Единен Електронен Портал на София".

Код по КОП: 72413000.

- Предметът на обществената поръчка по чл.1. включва следните услуги:

Чл. 2.1.	Разработка на Техническо задание с придружаваща документация;

Чл. 2.2.	Разработка на системен проект и придружаваща документация;

Чл. 2.3.	Софтуерна реализация, доставка и инсталация на програмни продукти на "трети" лица и придружаваща документация;

Чл. 2.4. Внедряване на системата и придружаваща документация.

- Предметът и обхватът на услугите по предходния член са подробно описани в Приложение № 1 – „Спецификация на проект Изграждане на Единен Електронен Портал на София ” и конкретизирани в Приложение № 2 – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката  ........................ .............................................................. .......................................... (избрания Изпълнител),

представляващи неразделна част от настоящия договор.

- Срокът за изпълнение на поръчката е………………… , считано от датата на регистриране на подписания от двете страни настоящ договор в деловодната система на Възложителя. Продължителността, в календарни дни, за изпълнение на услугите по чл. 2 е определена в Приложение № 3 „Обобщен план – график'  за изпълнение на услугите по изпълнение на проект "Изграждане на Единен Електронен Портал на София”, представляващо неразделна част от настоящия договор.

- Оперативното взаимодействие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява по описания в Приложение № 4 документ "Управление на проекта", представляващ неразделна част от настоящия договор.

ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Стойността на настоящия договор, съгласно ценовото предложение, е в размер на .............................. (.............................................) лева, без ДДС и ............................... (.............................................) лева с ДДС. Цените на услугите по чл.2, с и без ДДС са съгласно Приложение № 8 – Образец № 6 „Ценово предложение” за изпълнение на услугите по документа "Спецификация на проект за Изграждане на Единен Електронен Портал на София", неразделна част от договора и не подлежат на промяна за срока на договора.

- Стойността по чл. 6 се заплаща по банков път, в размери и срокове, както следва:

Чл. 7.1.	 20 (двадесет) % от стойността на настоящия договор, след приемане на "Техническо задание" на системата, в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на резултатите от изпълнение на етапа на основание утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол на Експертен съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 7.2.	20 (двадесет) % от стойността на настоящия договор, след приемане на "Системен проект" на системата в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на резултатите от изпълнение на етапа на основание утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол на Експертен съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 7.3.	20 (двадесет) % от стойността на настоящия договор, след приключване на софтуерната разработка на системата, в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на резултатите от изпълнение на етапа на основание утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол на Експертен съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ;

Чл. 7.4. 40 (Четиридесет) % от стойността на настоящия договор, след приключване на внедряването на системата, в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на резултатите от изпълнение на етапа на основание утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол на Експертен съвет, назначен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Плащането по чл. 7 се извършва след получаване на надлежно оформена фактура.

- Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева е:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

- Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 10.1.	Да извършва услугите, предмет на настоящия договор добросъвестно, професионално, качествено, в срок и при спазване на всички технически изисквания.

Чл. 10.2.	Да извършва услугите, предмет на настоящия договор при спазване на ограничителните условия за достъп до информацията, определени в действащите нормативни актове.

Чл. 10.3.	Да пази в тайна всички данни и обстоятелства, станали му известни по повод и във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 10.4.	Да определи отговорници, упълномощени да вземат оперативни решения във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 10.5.	Да определи лица, оторизирани да подписват документи от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 10.6.	Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение на договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им.

Чл. 10.7.	Да разработи подробен План-график за изпълнение на всяка услуга по настоящия договор, като част от изпълнението и приемането на Етап 1, който се утвърждава, след разглеждането от Експертен съвет, от упълномощени за това лица от двете страни.

Чл. 10.8.	Да осигурява прилагането, при разработка на проекта, на всички действащи стратегически и нормативни изисквания на държавата, общината и Европейския съюз.

Чл. 10.9.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за внедряването на некачествени, не съответстващи на приетите системни изисквания и не интегрируеми компоненти на ПОРТАЛА, както и за несъгласуваност на предложени системни изисквания с нормативни изисквания за Електронното управление, ако причина за това е продукт от изпълнение на дейности по настоящия договор.

Чл. 10.10.	(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, за целия срок на настоящия договор, да поддържа валидни:

  - Сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентен, обхвата на който включва проектиране, разработка, интеграция, внедряване и поддръжка на информационни системи;

  - Сертификат за информационна сигурност ISO 27001:2005, или еквивалентен, обхвата на който включва проектиране, разработка, интеграция, внедряване и поддръжка на информационни системи.

(2) При изтичане на срока на валидност на представения в офертата сертификат по т.1 и/или т.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нов сертификат, обхвата на който включва проектиране, разработка, интеграция, внедряване и поддръжка на информационни системи, в срок до 2 (два) месеца от датата на изтичане валидността на съответния сертификат.

(3) При неспазване на задълженията по ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора за изпълнение на поръчката по реда на чл.35, т.2, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността по чл.20, ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си на собственост върху приетите продукти.

Чл. 10.11.	(1) За изпълнение на поетите задължения по този договор Изпълнителят е длъжен да осигури участието на посочените в офертата експерти за целия срок на договора.

(2) Промяна на експерт от екипа на Изпълнителя се допуска само след предварително писмено съгласие на Възложителя и при наличие на обективни причини за това (болест, смърт или други непредвидени обстоятелства). В този случай Изпълнителят е длъжен да определи друг експерт, притежаващ квалификация и професионален опит, равностойни на тези на основния експерт. Преди да започне работа по настоящия договор новият експерт следва да бъде одобрен от Възложителя. Замяната и/или привличането на допълнителни експерти, както и  разходите за назначаване на временен експерт до одобряването на новия експерт не е основание Изпълнителят да претендира от Възложителя за допълнително заплащане извън договорената цена.

(3) При неспазване на задълженията по ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора за изпълнение на поръчката по реда на чл.35, т.2, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността по чл.20, ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си на собственост върху приетите продукти.

Чл.10.12.	След заявка от Възложителя, до 2 (два) часа в рамките на работното време, да осигури присъствие в Столична община на експерти, упълномощени съгласно чл.10.4 и чл.10.5 да вземат оперативни решения и да подписват документи от негово име.

Чл.10.13.	Изпълнителят се задължава да предоставя на Възложителя текуща информация за хода на изпълнение на договора и изпълнение на задачите от Работния график, както и да осигурява възможност за осъществяване на контрол относно изпълнението и качеството на съответната дейност.

Чл.10.14.	Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор.

Чл.10.15.	Изпълнителят се задължава да води редовно, коректно и точно  необходимата документация и счетоводни отчети, свързани с изпълнението на поръчката.

- Чл.10.16.	Да издава фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко плащане по настоящия договор.

- Права и Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 11.1.	Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да изпълни възложените услуги, включени в предмета на поръчката, в определените срокове, добросъвестно, професионално, качествено и в съответствие с предвидените изисквания в Техническото задание.

Чл.11.2.	Във всеки момент от изпълнението на договора Възложителят има право да извършва проверка относно качеството и хода на изпълнение на съответната услуга от предмета на обществената поръчка, без да създава затруднения на Изпълнителя.

Чл.11.3.	Възложителят има право да получи от Изпълнителя всички писмени материали, изготвени от Изпълнителя при изпълнението на предмета на договора.

Чл.11.4.	Да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено изпълнението на услугите по чл. 2 и на етапите на изпълнение на услугите описани в Приложение № 4, от настоящия договор. Възлагането да се извършва само при изпълнение и приемане от Експертен съвет на предходния етап с Протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11.5.	(1) Да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия и съдействие за извършване на услугите по настоящия договор като: осигуряване на непрекъсната комуникация с Изпълнителя; осигуряване на контакт с други институции, както и друго своевременно съдействие, когато конкретните обстоятелства по изпълнението на предмета на настоящия договор го налагат.

(2) Възложителят се задължава да информира Изпълнителя за всеки възникнал проблем, който има значение и/или може да повлияе на изпълнението на договора.

Чл.11.6.	(1) При поискване, Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя необходимата информация за изпълнението на настоящия договор, с която разполага, в срокове, които не затрудняват изпълнението на услугите по чл.2.

(2) Възложителят е длъжен да съдейства на Изпълнителя за получаване на достъп до информация и данни, необходими за изпълнението на настоящия договор, които се поддържат и съхраняват от други институции.

(3) Възложителят не може да търси отговорност от Изпълнителя за последиците от невярно подадена му от него информация.

Чл. 11.7.	Да състави екип от свои специалисти, които да подпомагат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на услугите по настоящия договор.

Чл. 11.8 .	Да определи отговорници, упълномощени да вземат оперативни решения във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 11.9.	Да определи лица, оторизирани да подписват документи от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 11.10.	При изпълнение на възложена услуга по чл.2., Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цената по договора и да освободи гаранцията за добро изпълнение, в частта за нея, при условията и в сроковете, определени в договора.

ІV ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА и СЪПРОВОЖДАНЕ

Чл.12.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява ...........(..................) месеца безплатна гаранционна поддръжка на разработените и внедрени в редовна експлоатация софтуерни продукти, възложени в изпълнение на услугите по чл. 2 от настоящия договор, съгласно Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът на гаранционната поддръжка започва да тече от дата на внедряване в редовна експлоатация на съответния софтуерен продукт, установено с Приемо-предавателен протокол на Експертен съвет, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13.	Гаранционната поддръжка включва отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за своя сметка, на всички несъответствия в работата на съответния софтуерен продукт, открити в процеса на експлоатация, в сравнение с изискванията в Детайлизираното техническото задание и в пълната документация на разработката. Тя се отнася за всички модули на разработените и внедрени системи и софтуерни продукти.

Чл. 14.	Гаранционната поддръжка включва отразяване в разработените софтуерни продукти на всяка промяна на нормативни документи касаещи софтуерните продукти, настъпили до края на гаранционната поддръжка.

Чл. 15.	Гаранционната поддръжка не се отнася за приложен и стандартен софтуер на трети компании, който е част от или среда за съответния компонент. Гаранционната поддръжка на този софтуер се осигурява по стандартния ред за лицензиран софтуер.

Чл. 16.	(1) В срока на гаранционната поддръжка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно съпровождане на софтуерните продукти, разработени в изпълнение на услугите по чл. 2 от настоящия договор, съгласно Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Съпровождането включва отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички грешки и проблеми, причинени от екипа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до възстановяване работоспособността на системата.

Чл. 17.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява нормално работоспособно състояние на софтуерните продукти по време на съпровождането в съответствие с Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката.

Чл. 18.	Съпровождането се отнася за всички модули на разработените и внедрени системни и софтуерни продукти.

Чл. 19.	Добавянето на нови функционалности, извън рамките на приетата разработка, или преработка, поради настъпили непредвидими събития в гаранционния срок, подлежи на допълнително договаряне.

#### V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 20.	(1) При виновно неизпълнение или забава за изпълнение на услуга по чл. 2 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от цената на услугата за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от сумата по чл.6 без ДДС. Неизпълнението на срока се отразява в съответния Протокол на Експертен съвет, за приемане на услугата, за която има плащане по реда на чл. 7 от договора.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от по нататъшно изпълнение на поръчката или забава в изпълнението на възложена услуга по чл.2 повече от 30 (тридесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора по реда на чл.35, т.2, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността по чл.6, ал.1, без ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си на собственост върху приетите продукти.

(3) При виновно неизпълнение или забава за изпълнени на услугите по чл.12, от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от размера на гаранцията за изпълнение за всеки ден, през който не е осигурена нормална работоспособност на софтуерните продукти.

Чл. 21.	При просрочване на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за забава по чл.86 от ЗЗД на ден от стойността на неплатеното.

Чл. 22.	При неизпълнение или забава на изпълнението, причинено от не оказване на дължимото съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът на забавата не се включва в срока за изпълнение на поръчката. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност по чл. 20 от договора.

Чл. 23.	При неизпълнение или забава на изпълнението, причинено от непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност. В такъв случай, страните могат да уговорят преразпределение на сроковете за изпълнение на настоящия договор при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на двете страни по настоящия договор се спира.

Чл. 24.	Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачествено изпълнение, в това число и наложени глоби от държавни институции за установени нарушения, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 25.	При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирано с протокол на Експертния съвет, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не отстраняване на недостатъците в определения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от цената на съответната услуга, определена в Протоколът по чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойката от дължимата сума за плащане или да я прихване от гаранцията за изпълнение. Утвърденият протокол на Експертен съвет за некачественото изпълнение се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следващия ден след неговото утвърждаване.

#### VІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 26.	Разработените по този договор продукти (извън правата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или трети лица, съществуващи преди подписването на договора), вкл. открития или подобрения в процедурите, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови служители по време на изпълнението на договора или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са собственост на Възложителя. След приемането на създадените продукти, по реда на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както сметне за необходимо..

Чл. 27.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява отбелязването на правата на собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху създадените продукти, както следва: Собственост на „Столична община”, дата (ден, месец, година).

VІІ. КОНФИДЕНЦИОНАЛНОСТ

Чл. 28.	Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън предвидените в договора.

Чл.29.	Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква конфиденциална информация по повод на дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

Чл.30.	В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай, изричните задължения за конфиденциалност, които са поети, следва да имат приоритет пред тези по чл.28 и чл.29.

VІІІ. ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 31.	Освен ако не е необходимо за подписването или изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не публикува и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

#### VІ. ДPУГИ УCЛOBИЯ

Чл. 32.	В случай на реорганизация, страните по този договор са длъжни в едноседмичен срок да уведомят другата страна за наименованието и седалището на правоприемника на правата и задълженията по договора. При неизпълнение на това задължение, виновната страна дължи обезщетение на изправната за всички причинени вреди.

Чл. 33.	(1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане или банкова гаранция 5 % от стойността на договора в размер на ............... (...............................) лв. се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 20 (двадесет) дни след изтичане срока на гаранционната поддръжка на софтуерните продукти, разработени в изпълнение на услугите по чл. 2, освен в случаите на чл. 25, чл. 36 и чл. 37.

(2)	При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да я поддържа валидна до изтичане на последния срок на гаранционната поддръжка .

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34.	Настоящият договор се прекратява с изпълнение предмета на договора по чл.1, включващ услугите по чл. 2 и с изтичане на срока по чл. 4.

Чл. 35.	Договорът може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие с двустранно споразумение;

- При неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

Чл. 36.	При системно некачествено или ненавременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с 20 /двадесет/ дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение. Системност е налице ако некачествено или ненавременно изпълнение се установи не по-малко от три пъти за срока на договора, което е документирано в протоколи на Експертни съвети, утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 37.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 30 дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, извън тези по чл. 38, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 38.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 30 дневно писмено предизвестие, без санкция за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.	При не осигурено финансиране на услуги по чл. 2 от настоящия договор, като в този случай той приема и заплаща по реда на този договор всички продукти, резултат от изпълнение на възложените услуги;

2.	При липса на валиден сертификат, изискван по чл.10.10 от договора.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 39.	Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените документите ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя приоритет, както следва:

- Договор;

- Техническо задание;

- Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка и Ценово предложение.

Чл. 40.	Настоящият договор може да бъде изменян само при условията, предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 41.	В случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор се окаже или стане недействителна или неприложима, това не влияе на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава действителна или приложима клауза, с която ще бъде постигната в максимална степен целта и намеренията на страните по Договора. Същото важи и за евентуални празнини в договора.

Чл. 42.	За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 43.	Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 44.	Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от него са:

1.Приложение № 1 – „Спецификация на проект Изграждане на Единен Електронен Портал на София”

2.Приложение № 2 – Документа "Техническо Предложение на ....................................... за изпълнение на поръчката.

Неразделна част от предложението на участника са:

  - Приложение № 3 – Обобщен график за изпълнение на проекта;

  - Приложение № 4 – Документ "Управление на проекта";

  - Приложение № 5 – Дефиниции, термини и съкращения;

  - Приложение № 6  - Анализ и управление на риска;

  - Приложение № 7 - План за обучение.

3.Приложение №8, Образец №2 - Ценово предложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Секретар на Столична община, 		...............................................................................................

Ралица Стоянова.................................................		.................................................................................................

(съгласно заповед № РД-09-69/25.01.2012 г.

на Кмета на Столична община, изменена

със заповед № РД-09-277/27.04.2012 г.)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Антоанета Македонска .............................................

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.