СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, www.sofia.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

Възлагане на обществена поръчка  с

предмет:

РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЛОЩИ ОКОЛО ЕЗЕРОТО „АРИАНА” В ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА

Код по КОП: 45236290

СОФИЯ

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Описание на предмета на поръчката	3

1.1. Описание на предмета	3

II. Срок за изпълнение......................................................................................3

III. Изисквания към участниците	3

3.1. Специални изисквания .................................................................................................4

3.2. Минимални изисквания........................................................................................ ........6

3.3. Срок на валидност на офертата	6

IV. Критерий и методика за оценка на офертите	6

V. Указания за подготовка на Оферта	6

4.1. Плик №1 „Документи за подбор”	6

4.2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”	9

4.3. Плик №3 „Предлагана цена”	9

4.4. Подизпълнители	9

4.5. Обединение	10

VI. Разглеждане и оценка на офертите	11

5.1. Разглеждане на офертите	13

5.2. Определяне на изпълнител на обществената поръчка	12

5.3. Сключване на договор	12

VII. Приложения	14

ОБРАЗЕЦ №1	15

ОБРАЗЕЦ №2	.......16

ОБРАЗЕЦ №3	17

ОБРАЗЕЦ №3А	18

ОБРАЗЕЦ №4	19

ОБРАЗЕЦ №4А	20

ОБРАЗЕЦ №5	21

ОБРАЗЕЦ № 6.....................................................................................................................23

ОБРАЗЕЦ № 7.....................................................................................................................24     ОБРАЗЕЦ № 8.....................................................................................................................25    ОБРАЗЕЦ № 9.....................................................................................................................26   ОБРАЗЕЦ № 10...................................................................................................................27   ОБРАЗЕЦ № 11...................................................................................................................28

ОБРАЗЕЦ № 12....................................................................................................................29

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР	30

Настоящата процедурата се открива на основание чл.16, ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.1, т. 1 от ЗОП

I. Описание на предмета на поръчката

1. Описание на предмета

Обществената поръчка обхваща изпълнение на настилките – ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото „Ариана” в парк „Борисова градина” по готов проект. Проектното решение по части паркоустройство, пътна и вертикална планировка обхваща декоративната настилка около езерото с площ около 5 200 кв.м. и прилежащите тротоари – 2 400 м. С реализирането на проекта ще се осигури достъпност и естетическа визия на централния вход на парка.

Строителните работи включват: Разваляне на съществуваща настилка и изграждането и в растер по проект с гранитни плочи и паваж. Възстановяване на подпорни стенички и отводняване.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на обществената поръчка не може да надвишава 90 календарни дни.

Срокът за изпълнение започва да тече  от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

III. Изисквания към участниците

1. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Обектът се отнася към III-та категория строежи, съгласно чл.137 от ЗУТ.

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи II група - 3-та категория и да притежава удостоверение, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г.  и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. В случай, че участникът участва като обединение достатъчно е един член на обединението да има такава регистрация.

1.2. Всеки участник задължително извършва оглед на място, запознава се с проекта и всички условия, които биха повлияли на предложението, за което се подписва декларация съгласно Приложение №10. Проектите за предвидените строително-ремонтни дейности ще бъдат достъпни на интернет страницата на Столична община и в дирекция „Зелена система”.

1.3. В единичните цени на видовете СМР от количествено-стойностните сметки да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отделна операция.

1.4. В случай, че в единичната цена не са включени цени за съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.5. Всеки участник задължително да включи в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, транспорт на строителни отпадъци, в т.ч. почистване на строителния обект и строителната площадка, товарене и разтоварване на отпадъците, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради и др., като и разходи за такси при изпълнение. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.6. Участникът попълва единичните цени и стойностите без ДДС на съответните видове работи в приложените количествено-стойностни сметки.

1.7.  След остойностяване на количествено-стойностните сметки, единичните цени и стойности се сумират общо, начисляват непредвидени разходи – 10% и 20 % ДДС.  Общата стойност с включени непредвидени разходи и ДДС се попълват в Ценовото предложение.

1.8. Включените в общата цена непредвидени разходи се разплащат по анализни цени само при появили се такива, които се доказват с тристранен констативен протокол.

1.9. При определяне на предлаганата цена, участниците трябва да спазят изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба на закона за обществените поръчки.

1.10. Гаранционните срокове да съответстват на посочените в ЗУТ.

1.11. Всеки участник задължително да представи линеен график за извършване на строителството по видове СМР и подобекти, технологичен срок за изпълнение и технологична последователност на отделните видове работи.

1.12. Сроковете за изпълнение на обектите да бъдат съобразени с т. II и графика предложен от участника.

1.13. Материалите, влагани при изпълнение на работата да отговарят на предложените в проектите и изискванията по БДС. Материалите да се представят предварително на Инвеститора за одобрение.

2.  МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Финансови изисквания:

- Участниците в процедурата трябва да имат валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи от трета категория.

За доказване на посоченото изискване участникът трябва да представи  заверено копие на валидна застраховка  професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи от трета категория.

- Участникът трябва да има оборот от изпълнение на СМР за ниско или пътно строителство- не по-малко от 1 000 000 лв. за последните 3 години (2010, 2011,2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е  учреден или е започнал дейността си.

За доказване на посоченото изискване участникът следва да представи:

- Заверени копия от годишните счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи за последните три години (2010, 2011,2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е  учреден или е започнал дейността, оформени съгласно ЗС или националното законодателство;

Забележка: Изискването не се отнася за участници- физически лица, които не са регистрирани търговци.

Представянето на отчети за приходите и разходите и баланси не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

- Информацията за оборота от строителството за изпълнени дейности с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, за последните три години (2010, 2011,2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години съгласно Образец № 7.

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Запитването и отговорът се извършват по реда на чл.29 от ЗОП. Неизпълнението на изискването за запитване не е свързано с неблагоприятни последици за участника, като при констатиране на несъответствие на доказателствените документи ще се приложи реда по чл.68, ал.8 и 9 от ЗОП.

2.2. Технически изисквания към участниците:

- Участниците в процедурата трябва да имат опит в извършване на  ниско и/или пътно строителство- да са изпълнили не по-малко от 3 подобни обекта през последните 5 години.

Участниците в процедурата трябва да имат опит в извършването на СМР на ниско и/или пътно строителство- минимум 3 /три/ обекта, изпълнени през последните 5 /пет/ години - включително до датата на подаване на офертите за участие.

За доказване на посоченото изискване участникът да представи:

- Списък, съгласно Образец №8, с изпълнени договори за СМР през последните пет години (включително до датата на подаване на офертите за участие), с предмет, сходен с  предмета на настоящата поръчка,

Списъкът трябва да бъде придружен от препоръки/референции за добро изпълнение за всеки от договорите, посочени в списъка,  в които се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

-  Участниците в процедурата трябва да имат на разположение технически персонал- най-малко 2–ма специалисти - строителен инженер пътно строителство или еквивалент и ландшафтен архитект или еквивалент, с опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката и трудов стаж не по-малко от 3 години по специалността.

За доказване на посоченото изискване участникът да представи:

- Списък-декларация (Образец №9) на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката – прилагат се документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация и ангажираността на ръководните служители и лицата (копия от дипломи и  професионални автобиографии, както и документи, доказващи опита на експерта- копия на трудови/служебни/осигурителни книжки и декларации за разположение), които ще отговарят за извършването на строително-ремонтните дейности.

3.    Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

IV. Критерий и методика за оценка на офертите

Критерий за оценка е „най- ниска цена” – общата стойност на обекта с включени непредвидени разходи и ДДС.

V. Указания за подготовка на Оферта

Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т.1, т.2, т.3,т.4, т.5 и т.6, 8, 12 – 14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

4.1. Плик №1 „Документи за подбор”

- Списък на документите, съдържащи се в офертата с посочен номер на страница, подписан от участника.

- Оферта за участие - Образец №1.

Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, офертата за участие се подписва от представляващия/ите обединението, съгласно Договора за учредяване. Печат не се поставя, освен когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ.

- Административни сведения - Образец №2.

- Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата и за срока на договора.

Когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата, участникът представя копие от удостоверението за регистрация по Булстат.

- Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.

Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.

- Документ за внесена гаранция за участие: 8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева.

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN:  BG 72 SOMB 9130  33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”;

или

- банкова гаранция за срока на валидност на предложението (оригинал).

- Документ за закупена от участника документация, а когато участникът е обединение, от някой от членовете в обединението – заверено от участника  копие.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2,  и т. 5, ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 3.

Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, от ЗОП се подават, както следва:

    - При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон.

    - При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници.

    - При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон.

    - При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон.

    - При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон.

    - При едноличен търговец за физическото  лице – търговец.

    - Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват  участника.

    - В  случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2 а т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 3А.  Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

- Декларация за използване или липса на подизпълнители (Образец № 4). В случай, че участникът ще ползва подизпълнители – справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида на работите, които ще извършват, дела на тяхното участие и документите по чл. 56, ал.1, т. 1, 4, 5 и 6 на ЗОП за всеки подизпълнител.

Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

- Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Образец № 4А. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Доказателства за финансови възможности, съгласно т. 2.1. от настоящата документация.

- Доказателства за техническите възможности и квалификация, съгласно т. 2.2. от настоящата документация.

- Декларация за извършване на оглед на място, запознаване с проекта и с всички условия, които биха повлияли на предложението -(Образец №10) .

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – (Образец №11) .

- Декларация спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки– (Образец №12) .

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

4.1.17. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи II група - 3-та категория и да притежава удостоверение, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г.  и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г.

4.2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържащ техническа оферта, съгласно Образец №5. Като неразделна част от предложението, участникът трябва да представи :

- Сертификати  или декларации за съответствието на материалите за изпълнение.

- Подробен линеен график по видове СМР, придружен с анализ, който ясно да обоснове продължителността на основните строително-монтажни работи на обекта. Графикът за изпълнението на поръчката трябва да е обвързан с крайния срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение е не повече от 90 календарни дни.

Участник, предложил срок за изпълнение, по- голям от указания максимален срок- 90 дни, ще бъде отстранен от по- нататъшно участие в процедурата.

Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка при условията, описани в проекта на договор.

4.3. Плик №3 „Предлагана цена”

Съдържащ ценовото предложение - Образец № 6 и количествено-стойностни сметки. Количествено-стойностните сметки се попълват в електронен формат и се предават на хартиен и електронен (CD) носител в XLS формат.

Участниците носят цялата отговорност при допуснати изчислителни грешки.

При допуснати грешки и несъответствия в Ценовото предложение и приложенията към него, участниците се отстраняват  (декласират).

4.4. Подизпълнители

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал.1, т. 1, 4, 5, 6  и 11 на чл. 56 от ЗОП (т. 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.16, 4.1.17 от настоящата документация) се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Забележка: Удостоверението по т.4.1.17 се представя от съответния подизпълнител само в случай, че същия ще изпълнява строително-монтажни и/или ремонтни работи.

4.5. Обединение

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

4.5.1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП (т. 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9 от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

4.5.2. Документите по ал.1, т.4. и т. 5 на чл. 56 от ЗОП (4.1.12, 4.1.13, 4.1.16 от настоящата документация) се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

4.5.3.Декларация по ал. 1, т. 11 на чл. 56 от ЗОП (4.1.16 от настоящата документация) се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.

4.5.4.Удостоверението по т. 4.1.17 да бъде представено от участниците в обединението, които ще извършват строително-монтажните и/или ремонтни работи, съобразно чл.25, ал.8 от ЗОП.

4.5.5. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 5 и 6 и, които са на чужд език, се представят и в превод.

4.5.6.. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично във фронт-офиса на Столична община на ул. „Московска” №33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименование на процедурата. (чл.57, ал.1 от ЗОП).

4.5.7. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.5.8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

ЗАБЕЛЕЖКА: ОФЕРТАТА СЕ ПОДАВА В ПОДВЪРЗАН ВИД. СТРАНИЦИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА (ПЛИК №1, ПЛИК №2 И ПЛИК №3), СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО НОМЕРИРАНИ И ПОДПИСАНИ ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИТЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОБРАЗЦИ!

VI. Разглеждане и оценка на офертите

5.1. Разглеждане на офертите

- Постъпилите оферти се отварят на датата и часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка.

- Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

- При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

- Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

- Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

- В присъствието на лицата по т. 5.1.4. комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик №1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП.

- След извършването на действията по т. 5.1.5. и т. 5.1.6. приключва публичната част от заседанието на комисията.

- Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

- Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т. 5.1.8 до всички участници.

- Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

- След изтичането на срока по т. 5.1.10. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

- Комисията може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците:

  - разяснения за завени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

- Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

- който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

- За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено , че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

- Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

- Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на интернет страницата  на  Столична община – www.sofia.bg най-малко един ден преди тяхното отваряне. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

- Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

- Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти.

- Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

- Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя  заедно с цялата документация.

5.2. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

- Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

- Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

- Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

- Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. Откаже да сключи договор.

2. Не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. Не отговаря на изискванията на чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП или на посочените обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

5.3. Сключване на договор

- Възложителя е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

- При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител е длъжен да представи:

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен;

- удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

- документ за гаранция за изпълнение на договора. Гаранция за добро изпълнение се определя в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора във вид на банкова гаранция  /оригинал/ или парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN:  BG 72 SOMB 9130  33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”, валидна за срока на договора;

- документ за гаранция за авансово плащане по договора- оригинал. Гаранцията за авансово плащане се представя от избрания за изпълнител участник в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от откриване на строителна площадка  в размер на 100% от стойността на искания аванс. Гаранцията върху авансовото плащане се освобождава след отчитане разходването на целия размер на аванса.

- когато определеният изпълнител е обединение, договорът се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. Ако обединението се състои от чуждестранни лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени (чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП).

В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата

VII. Приложения

ОБРАЗЕЦ №1	15

ОБРАЗЕЦ №2	.......16

ОБРАЗЕЦ №3	17

ОБРАЗЕЦ №3А	18

ОБРАЗЕЦ №4	19

ОБРАЗЕЦ №4А	20

ОБРАЗЕЦ №5	21

ОБРАЗЕЦ № 6.....................................................................................................................23

ОБРАЗЕЦ № 7.....................................................................................................................24     ОБРАЗЕЦ № 8.....................................................................................................................25    ОБРАЗЕЦ № 9.....................................................................................................................26   ОБРАЗЕЦ № 10...................................................................................................................27   ОБРАЗЕЦ № 11...................................................................................................................28

ОБРАЗЕЦ № 12....................................................................................................................29

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР	30

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

от ………..........................................................................................................................

(наименование на участника)

седалище: ......................................................................................................................, адрес за кореспонденция: ..............................................................................................

телефон: ..........................., факс: .........................., моб.телефон: ..............................., е-mail:...............................,дан.№. ............................., ЕИК: .........................................,

представляван от: ...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”.

Декларирам, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея «Предложение за изпълнение на поръчката» и «Предлагана цена».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 4.1.1. от Документацията за участие.

Дата:								Подпис и печат:

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника

___________________________________________________________________________

2. Адрес

___________________________________________________________________________

(град, код, улица № )

телефон:	_________________			мобилен телефон:	________________

факс:		_________________

E-mail:	______________________________________________

3. Фирмени данни:

ЕИК ________________________________________

4. Обслужваща банка

име:_______________________________________________________________________

IBAN сметка: ___________________________

BIC код: ________________________________

титуляр на сметката: _________________________________________________________

Дата:								Подпис и печат:  …………......

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

(трите имена)

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс.

1.2. Подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс.

1.3. Участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс.

1.4. Престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс.

1.5. Престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................	Декларатор:

гр. .........................									(подпис)

ОБРАЗЕЦ №3А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2  от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

(трите имена)

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност.

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че дружеството е чуждестранно юридическо лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда или дружеството не е преустановило дейността си.

4. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при наличие на такива задължения, когато е допуснато разсрочване или отсрочване – участникът посочва изрично това обстоятелство) , няма задължения за данъци или за вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която дружеството е установено.

5. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

6 . Не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло със сила съдебно решение.

7. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....................	Декларатор:

гр. .........................									(подпис)

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за подизпълнители

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

(трите имена)

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (и).

(ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следните:

Подизпълнител № 1: .............................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................………...…

Подизпълнител № 2: .……….................................................................……...…

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................………

с дял на участие ...... % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………

- Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа.

Дата:..............			                     Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ №4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

(трите имена)

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

на ..........................................................................................................................

(наименование на участника)

2. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата:..............			           Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 5

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

…………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

(трите имена)

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Материалите, влагани при изпълнение на работата да отговарят на предложените в проектите и изискванията по БДС.

2. Материалите ще се представят предварително на Инвеститора за одобрение.

Предлагам:

1. Срок за изпълнение на

...................................................................................................................................................

Срок за изпълнение на поръчката /сумарно за всички части/ ..................................................................  /словом/ ................................................кал. дни

2. Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

3. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................

4. Прилагаме сертификати на основните материали, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

5. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………...................(да съответства на посочения в ЗУТ).

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

- Линеен график за изпълнение на СМР.

- Сертификати за качество на основните материали.

Дата:	.............					Подпис и печат:  ………………                      								          	 (име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 6

.............................................................................................................................. (наименование на участника)

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

З А

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

І. Обща стойност:

………….……………………

с ДДС и непредвидени  разходи 10% (словом) лв.

1. Цена на поръчката без ДДС без непредвидени разходи.............................лв.

(словом )лв. .....................................................................................................................

2. Обща стойност на поръчката без ДДС с вкл. 10 % непредв. р-ди  ............лв.

(словом )лв.......................................................................................................................

3. Обща стойност на поръчката с ДДС  с вкл. 10 % непредв. р-ди................лв.

(словом )лв........................................................................................................................

II.Аванс                                                                                      	.........................................%

/не повече от 20%/

ІII.Елементи на ценообразуване за  допълнителни СМР

- часова ставка 							          .......... лв./час

- допълнителни разходи върху труд					...............%

- допълнителни разходи върху механизацията				...............%

- доставно-складови разходи						...............%

- печалба									...............%

IV. Приложениe: Остойностени количествени сметки.

......................................................................................................................................................

Подробни сметки

Обща рекапитулация

Дата:							Подпис и печат:  ..................

(име, длъжност)

| ОБЕКТ: „Обновление на парк „Борисова градина” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: "Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |
| ЧАСТ: ТП |  |  |
| СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |  |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ | Стойност без ДДС в лв. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Част: "Пътна" |  |
|  | - КСС |  |
|  | - КСС - Допълнителни дейности при изпълнението на проект за декоративна настилка при езерото "Ариана" в Борисовата градина |  |
| 2 | Част: „Геодезия – Вертикална планировка и трасировъчен план” |  |
|  | - КСС |  |
|  | - КСС |  |
|  | Стойност без ДДС: |  |
|  | 20 % ДДС: |  |
|  | ВСИЧКО: |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Пътна |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
|  | І .Пътни Работи |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане нa сив унипаваж с дебелина 8 см, включително всички свързани с това разходи | м2 | 2393 |  |  |
| 2 | Доставка на растерна настилка с размери 50/50/6см гранитни плочи ситно бучардисани | м2 | 2952 |  |  |
| 3 | Полагане на растерна настилка с размери 50/50/6см | м2 | 2952 |  |  |
| 4 | Доставка на растерна паважна настилка сиенитни павета с размери 10/10/10см | м2 | 2297 |  |  |
| 5 | Монтаж на растерна паважна настилка с размери 10/10/10 | м2 | 2297 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане нa Тактилни ленти с размери 30/30/5см, включително всички свързани с това разходи | м2 | 2 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане нa насочващи ленти с размери 30/30/5см, включително всички свързани с това разходи | м3 | 11 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на циментов р-р за изравнение под настилките с дебелина от 3см | м3 | 69 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане нациментов разтвор за изравнение под настилките с дебелина 7см | м3 | 206 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на пясък за изравнение под настилките с дебелина от 3см | м3 | 72 |  |  |
| 10 | Достaвка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина от 35см с Е=200 МPа трошен камък и рециклиран стр.материал | м3 | 837 |  |  |
|  | Достaвка и полагане на бетон В12.5 за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина от 15см вкл. транспорт | м3 | 788 |  |  |
|  | ІI. Бордюри, водещи ивици и плочи |  |  |  |  |
| 1 | Разваляне на съществуваща настилка | м2 | 7,653 |  |  |
| 2 | Транспортиране на бетонови и асфалтобетонови отпадъци на депо | м3 | 765 |  |  |
| 3 | Изкоп на неподходящ материал (стар основен пласт при унипаважна настилка) и транспорт на депо | м3 | 121 |  |  |
| 4 | Изкоп на неподходящ материал (стар основен пласт при растерна настилка) и транспорт на депо | м3 | 262 |  |  |
| 5 | Уплътняване на земното легло | м2 | 7,653 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на декоративни метални решетки с размер 150/150см | бр. | 17 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на градински бордюри 50/16/8см, включително всички свързани с това разходи | м | 152 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на бетон В10 под бетоновите бордюри | м3 | 2 |  |  |
|  | ІІI. Други |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на маркировка - линия с ширина 0.10 м | м2 | 8 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на синя маркировка- инвалидно паркомясто | м2 | 17 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на маркировка - за знаци | м2 | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на пътни знаци с колчета група Г I типоразмер | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Ракордиране на шахти с различни размери | бр. | 56 |  |  |
| 6 | Подмяна на капаци на шахти с различни размери | бр. | 56 |  |  |
| 7 | Облицовка на капаци с унипаваж | бр. | 56 |  |  |
| 8 | Поставяне на антипаркинг колчета през 1.5м | бр. | 141 |  |  |
| ЗАБЕЛЕЖКА: За позиция І.10 да се приложи чл. 13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влаганена рециклирани строителни материали. |  |  |  |  |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Реконструкция на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Пътна |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| допълнителни дейности при изпълнението на проект за декоративна настилка при езерото "Ариана" в Борисовата градина |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| 1 | Ремонт и възстановяване на повредени участъци от шапката на декоративна стеничка с h=0,5 м и дебелина 0,5 м | м | 205 |  |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Реконструкция на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
|  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Настилки | м2 | 4433,64 |  |  |
| 2 | Декоративна настилка | м2 | 4322,22 |  |  |
| 3 | Плочници от уни паваж | м2 | 111,42 |  |  |
| 4 | Изкоп земни почви за настилка в алейна мрежа, вкл.натоварване мех. | м3 | 319,85 |  |  |
| 5 | Насип нестандартна баластра под настилка в алейна мрежа до ниво пътно легло от 24 км и рециклиран стр.материал | м3 | 79,09 |  |  |
| 6 | Извозване земни почви на 18 км и БЗМ | м3 | 240,80 |  |  |
| 7 | Тревни площи - затревяване | м2 | 364,15 |  |  |
| 8 | Изкоп земни почви в тревни площи, вкл.натоварване мех. | м3 | 3,93 |  |  |
| 9 | Насип земни почви в тревни площи мех. | м3 | 43,11 |  |  |
| 10 | Доставка земни почви в тревни площи от 18 км | м3 | 39,18 |  |  |
| ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Количествената сметка третира изкопно-насипните работи, до подравняване и валиране на земното легло под настилките. За развалянето на съществуващите и изграждането на новите настилки, и останалите елементи на благоустройството вижте части Ландшафтна архитектура и пътни работи. 2. За позиция 5 от количествената сметка да се приложи чл. 13 от Наредба за управление на отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали. |  |  |  |  |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| 1 | Изкоп с багер на транспорт при 2 утежнени условия | м3 | 18 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп с дълбочина до 2 м | м3 | 8 |  |  |
| 3 | Натоварване на з.м.на самосвал | м2 | 8 |  |  |
| 4 | Извозване на з.м.със самосвал на 18 км и БЗМ | м3 | 26 |  |  |
| 5 | Доставка, направа, уплътняване на насип от баластра от 24 км и рециклиран стр.материал | м3 | 18 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на РVС Ф 200 за съединителни връзки | м.л. | 21 |  |  |
| 7 | Полагане на В 12,5 за бетонов кожух за съединителни връзки | м3 | 4,2 |  |  |
| 8 | Удвояване на съществуващ единичен двуставен УО | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Направа на двоен двуставен уличен отток | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Разбиване на бетон ръчно с къртач | м3 | 0,10 |  |  |
| 11 | Натоварване на стр.отпадъци на самосвал ръчно | м3 | 0,10 |  |  |
| 12 | Извозване на стр.отпадъци на 15 км на 18 км и БЗМ | м3 | 0,10 |  |  |
| 13 | Почистване и продухване на същ.и УО и СВ | бр. | 8 |  |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
|  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Настилки | м2 | 4433,64 |  |  |
| 2 | Декоративна настилка | м2 | 4322,22 |  |  |
| 3 | Плочници от уни паваж | м2 | 111,42 |  |  |
| 4 | Изкоп земни почви за настилка в алейна мрежа | м3 | 319,85 |  |  |
| 5 | Насип нестандартна баластра под настилка в алейна мрежа до ниво пътно легло | м3 | 79,09 |  |  |
| 6 | Извозване земни почви | м3 | 240,80 |  |  |
| 7 | Тревни площи | м2 | 364,15 |  |  |
| 8 | Изкоп земни почви в тревни площи | м3 | 3,93 |  |  |
| 9 | Насип земни почви в тревни площи | м3 | 43,11 |  |  |
| 10 | Доставка земни почви в тревни площи | м3 | 39,18 |  |  |
| ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Количествената сметка третира изкопно-насипните работи, до подравняване и валиране на земното легло под настилките. За развалянето на съществуващите и изграждането на новите настилки, и останалите елементи на благоустройството вижте части Ландшафтна архитектура и пътни работи. 2. За позиция 10 от количествената сметка да се приложи чл. 13 от Наредба за управление на отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали. |  |  |  |  |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Реконструкция на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| 1 | Изкоп с багер на транспорт при 2 утежнени условия | м3 | 18 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп с дълбочина до 2 м | м3 | 8 |  |  |
| 3 | Натоварване на з.м.на самосвал | м2 | 8 |  |  |
| 4 | Извозване на з.м.със самосвал | м3 | 26 |  |  |
| 5 | Доставка, направа, уплътняване на насип от баластра | м3 | 18 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на РVС Ф 200 за съединителни връзки | м.л. | 21 |  |  |
| 7 | Полагане на В 12,5 за бетонов кожух за съединителни връзки | м3 | 4,2 |  |  |
| 8 | Удвояване на съществуващ единичен двуставен УО | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Направа на двоен двуставен уличен отток | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Разбиване на бетон ръчно | м3 | 0,10 |  |  |
| 11 | Натоварване на стр.отпадъци на самосвал | м3 | 0,10 |  |  |
| 12 | Извозване на стр.отпадъци на 15 км | м3 | 0,10 |  |  |
| 13 | Почистване и продухване на същ.и УО и СВ | бр. | 8 |  |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Пътна |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| 1 | Ремонт и възстановяване на повредени участъци от шапката на декоративна стеничка с височина 0.5м и дебелина 0.5м | м | 205 |  |  |

| ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДОБЕКТ: Реконструкция на пешеходните площи около езерото "Ариана" |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ: Геодезия - Вертикална планировка и трасировъчен план |  |  |  |  |  |
| ФАЗА: ТП |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на видовете работи | Ед. м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| 1 | Изкоп с багер на транспорт при 2 утежнени условия | м3 | 18 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп с дълбочина до 2 м | м3 | 8 |  |  |
| 3 | Натоварване на з.м.на самосвал | м2 | 8 |  |  |
| 4 | Извозване на з.м.със самосвал | м3 | 26 |  |  |
| 5 | Доставка, направа, уплътняване на насип от баластра | м3 | 18 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на РVС Ф 200 за съединителни връзки | м.л. | 21 |  |  |
| 7 | Полагане на В 12,5 за бетонов кожух за съединителни връзки | м3 | 4,2 |  |  |
| 8 | Удвояване на съществуващ единичен двуставен УО | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Направа на двоен двуставен уличен отток | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Разбиване на бетон ръчно | м3 | 0,10 |  |  |
| 11 | Натоварване на стр.отпадъци на самосвал | м3 | 0,10 |  |  |
| 12 | Извозване на стр.отпадъци на 15 км | м3 | 0,10 |  |  |
| 13 | Почистване и продухване на същ.и УО и СВ | бр. | 8 |  |  |

ОБРАЗЕЦ №7

.......................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от..........................................................................................................

(трите имена)

в качеството на..............................................................................................................

(длъжност, или друго качество)

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

справка за реализирани приходи за СМР за ниско И/или ПЪТНОстроителство, изпълнени през последните три години (2010, 2011, 2012 г)

| № | Предмета на договора | приход 2010г. | приход 2011г. | приход 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ размер на приходите по съответните години |  |  |  |  |

Дата:						 	 Подпис и печат:……………

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ №8

...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от..........................................................................................................

(трите имена)

в качеството на..............................................................................................................

(длъжност, или друго качество)

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ за  ПОДОБeн вид обекти, изпълнени през последните ПЕТ години

| № | Обект (предмет) на договора | Възложител | Стойност на договора | Дата на сключване | В качеството на: гл. изпълнител; участник в обединение; подизпълнител | Приложение: препоръки/референция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата:	.................					Подпис и печат:……………

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ №9

...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от..........................................................................................................

(трите имена)

в качеството на..............................................................................................................

(длъжност, или друго качество)

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ЗА ИЗПЪЛЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

| № | Име, фамилия | Длъжност | Образование | Специалност |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дата:..............			           Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 10

### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ..................................................................................................................

представител на .........................................................................................…………….

декларирам, че съм извършил оглед на обекта и съм запознат с проекта и всички обстоятелства, които биха повлияли на офертата.

Дата:	............		    		 	  Подпис и печат:......................

(име, длъжност)

- ОБРАЗЕЦ №11

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- По чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

(трите имена)

в качеството си на .................................................. на ................................................

- ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

- ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съм запознат и съгласен с всички условия съдържащи се в проекта на договор от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”.

2. Приемам клаузите в проекта на договор без възражения и заявявам, че ще се придържам към стриктното им изпълнение.

Известна ми е отговорността по чл.312 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:..............			           Подпис и печат:.........................

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ №12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

представлявано от............................................................................................................

(трите имена)

в качеството на................................................................................................................

(длъжност, или друго качество)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При определяне на предлаганата от /наименование на участника/поидзпълнителя/ цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:............						  Подпис и печат:……………

(име, длъжност)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...…… 2013 г., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327,  представлявана от Заместник-кмета на Столична община Мария Димитрова Бояджийска, възложител съгласно заповед  № РД-09-69/25.01.2012 г. на Кмета на Столична община, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна ......................., със седалище и адрес на управление ....................., ЕИК (БУЛСТАТ) № ........................, обслужваща банка: ............................, IBAN сметка: ................., банков код: .........................., телефон ................., факс ....................., електронен адрес .............., представлявано от управителя ...........................наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на решение за класиране № РД-09-02-............... процедурата е открита  с Решение  № РД-09-03-..................., вписана в регистъра на АОП под уникален № 00087-2013-............... и на основание чл. 74, ал.1, при условията на чл.14, ал.1, т.1  от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото   „Ариана” в парк „Борисова градина”.

КОД по КОП 45236290

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е ..............................(.......................) лв. без ДДС и ..............................(.......................) лв.  с  ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на договора.

Чл.3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на.......%................. (..........................) лв., от стойността по чл.2  в срок до 30 дни от  подписване на  протокола за откриване на строителната площадка и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. Гаранцията върху авансовото плащане се освобождава след отчитане разходването на целия размер на аванса.

Чл.4.  Разплащането на СМР се извършва както следва:

Чл.4.1.Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, количествена сметка, сметка 22 и фактура, като аванса се приспада пропорционално от актуваната сума.

Чл.4.2. Допускат се междинни плащания, при условията на точка 4.1, като пропорционално се приспада преведения аванс.

Чл.4.3.Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.4.1.  след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и представяне на фактура в 30 – дневен срок като се приспада остатъка от преведения аванс.

Чл.4.3.Стойността на извършените СМР не може да надвишава посочената в офертата стойност.

Чл.4.4. Допълнително възникнали работи при строителството се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване:

- Средно-часова ставка			 	      	…………лв.

- Допълнителни разходи върху труд          		…………. %

- Допълнителни разходи върху механизация           	…………. %

- Доставно-складови разходи			       	…………. %

- Печалба					            	..………....%

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.5. Срокът за изпълнение е ................. (................) календарни дни от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Чл.6.  Гаранционният срок е .........................., съгласно ЗУТ.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА

СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и свой представител за съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

3. Да извършва разплащане в  срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи- акт за извършени СМР и сметка 22.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице.

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.5, като организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за започване на обекта.

3. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

4. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  предварително, материалите за одобрение.

5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  възможност да извършва    контрол по изпълнението на работите на обекта.

- 6. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

- 7. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

- 8. Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

- 9. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

- 10. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

- 11. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.5.

12. Преди приемателната комисия  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

13. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ като лице изпълняващо строителна дейност за строежи трета категория. Застрахователната полица да се представи при сключването на договора.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията без съгласието на Столична община.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и непознаване на обектите, предмет на договора и да иска неговата промяна.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.В този случай гаранцията не се възстановява.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.17. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. При неспазване срока по чл.5 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността  по чл.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.19. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица на СО и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.20. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Внесената гаранция за изпълнение, в размер на ............ (............................) лв. се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на обекта, освен  в случаите на  чл.15, т.2.3 и чл.19.

Чл.22 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.23. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.24. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ,  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМ. КМЕТ НА                  		 ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		……………………………..:

(Мария Бояджийска)  	(…………………………)

Гл. счетоводител:

(Антоанета Македонска)