С т о л и ч н а   о б щ и н а

София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

ДО

Г-Н МЕТОДИ АВРАМОВ

УПРАВИТЕЛ НА ДЗЗД "ЗОНА 2"

ДО

ИНЖ. САВА ТАЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА "СТРОЙНОРМ" ЕООД

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА НИКОЛАЕВА

КМЕТ НА РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”

Относно: В изпълнение на Договор СОА23-ДГ55-513/03.08.2023 г.

ВЪЗЛАГАМ:

На ДЗЗД "ЗОНА 2"

бул. "Ген. Скобелев" от бул. "Христо Ботев" до пл. "Руски паметник"
	-Ремонт пътна настилка с асфалт 
		-направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка) , включително доставка на материалите - 14.00бр.
		-повдигане уличен отток, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи - 14.00бр.
		-направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см -  до 50 кв.м., включително всички свързани с дейността разходи - 150.00м².
		-обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи - 180.00м.
		-повдигане на гранитни бордюри, включително всички свързани с дейността разходи - 10.00м.
		-разваляне на тротоар от бетонови плочи в това число натоварване и транспорт, както и всички свързани с дейността разходи - 60.00м².
		-направа тротоар от уни паваж на пясъчна основа– всички размери и растери, включително и доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи - 20.00м².
		-направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40 (30/30), с плочи на обекта, както и всички свързани с дейността разходи - 40.00м².
		-монтаж на тактилни плочи (всички размери и шарки) включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи  - 2.00м².

На "СТРОЙНОРМ" ЕООД

Упражняване на контрол на ремонтните работи, съгласно сключения между страните Договор СОА20-ДГ55-755/08.12.2020г.

Забележки:

- Ремонтните работи да бъдат извършени в срок до 24.04.2024 г. при подходящи метеорологични условия и до 08.06.2024 г. да бъдат представени документите по извършените СМР в Дирекция ИРУМ.

Извършените СМР ще се доказват с количествени сметки обр. 22 и акт обр. 19.

В срок от 48 часа преди започване на СМР да бъдат уведомени РА и инвеститора.

- Да се спазват изискванията на Наредбата за градска среда, приета с Решение №629 по Протокол №25 от 17.12.2020 г., в сила от 23.12.2020 г. и в частност приложение №8 от същата, доп. с Решение №537 по Протокол №60 от 21.07.2022 г., както и всички действащи нормативни документи, касаещи ремонтните дейности.

- Строителните дейности да бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията на проекта за временна организация на движението.

С уважение,

Съгласувал чрез АИССО:

Директор дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“ – инж. Кристиан Димитров

Началник отдел „Поддръжка на уличната мрежа“ – инж. Емилиян Георгиев

Изготвил чрез АИССО:

Гл. експерт в отдел „Поддръжка на уличната мрежа“ - Катя Зашева

Гл. експерт в отдел „Поддръжка на уличната мрежа“ - инж. Ивелин Добрев