ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ за

„Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2011 -2012г. по обособени  позиции”

1. Териториален обхват и описание на обществената поръчка:

Дейностите по биологично и битово почистване и поддържане на локални градини, зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община включват: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева;  резитба на храсти, подраст и издънки; отсичане на дървета; засаждане на цветя; събиране на шума; поддържане на чистота и извозване на събрани отпадъци. Дейностите се извършват в териториите, определени съгласно приложени списъци и графичен материал за всеки административен район. Територията на Столична община е разделена на 32 обособени позиции, както следва:

Таблица 1

| № | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ /Зона/ | Площ /дка/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Район СРЕДЕЦ | 56 |
| 2 | Район КРАСНО СЕЛО – Централна част, ж.к.”Хиподрума”, ж.к.”Бели брези”, ж.к.”Лагера” | 341 |
| 3 | Район КРАСНО СЕЛО – ж.к.”Славия”, ж.к.”Красно село”, ж.к.”Братя Бъкстон”, ж.к.”Борово” | 339 |
| 4 | Район ВЪЗРАЖДАНЕ | 303 |
| 5 | Район ОБОРИЩЕ | 108 |
| 6 | Район СЕРДИКА | 330 |
| 7 | Район ПОДУЯНЕ – ж.к.”Суха река”, ж.к.”Х.Димитър” | 542 |
| 8 | Район ПОДУЯНЕ – ж.к.”Левски”, ж.к.”Левски В”, ж.к.”Левски Г” | 247 |
| 9 | Район СЛАТИНА – кв.”Гео Милев” | 302 |
| 10 | Район СЛАТИНА – ж.к.”Яворов”, кв.”Редута”, ж.к.”Х.Смирненски”, кв.”Хр.Ботев”, м.”Гео Милев-Подуяне-Редута”, м.”Подуяне-Редута”, м.”Хр.Смирненски-Слатина” | 376 |
| 11 | Район ИЗГРЕВ | 356 |
| 12 | Район ЛОЗЕНЕЦ | 175 |
| 13 | Район ТРИАДИЦА | 475 |
| 14 | Район КРАСНА ПОЛЯНА – ж.к.”Красна поляна 1, 2 и 3” | 345 |
| 15 | Район КРАСНА ПОЛЯНА – ж.к.”Разсадника-Коньовица”, ж.к.”Илинден”, ж.к.”Западен парк” | 393 |
| 16 | Район ИЛИНДЕН | 424 |
| 17 | Район НАДЕЖДА – Централна част, ж.к.”Надежда 1”, ж.к.”Надежда 2” | 343 |
| 18 | Район НАДЕЖДА –ж.к.”Надежда 3”, ж.к.”Надежда 4”, ж.к.”Свобода”, ж.к.”Толстой”, кв.”Триъгълника” | 345 |
| 19 | Район ИСКЪР – ж.к.”Дружба І” | 585 |
| 20 | Район ИСКЪР – ж.к.”Дружба ІІ”, с.Бусманци, кв.Абдовица, кв.Д Миленков, НПЗ „Искър”, м.”Къро”, 7-ми километър, 11-ти километър, извън кварталите | 490 |
| 21 | Район МЛАДОСТ – ж.к.”Младост 1”, ж.к.”Младост 1А” | 538 |
| 22 | Район МЛАДОСТ – ж.к.”Младост 2”, ж.к.”Младост 3” | 574 |
| 23 | Район МЛАДОСТ – ж.к.”Младост 4”, кв.”Горубляне”, ж.к.”Полигона” | 399 |
| 24 | Район СТУДЕНТСКИ | 358 |
| 25 | Район ВИТОША | 276 |
| 26 | Район ОВЧА КУПЕЛ | 305 |
| 27 | Район ЛЮЛИН – І микрорайон, ІІ микрорайон, ІІІ микрорайон, Люлин – център, кв.”Филиповци”, кв.”Република” | 396 |
| 28 | Район ЛЮЛИН – ІV микрорайон, V микрорайон, VІ микрорайон, VІІ микрорайон | 447 |
| 29 | Район ЛЮЛИН – VІІІ микрорайон, ІХ микрорайон, Х микрорайон | 313 |
| 30 | Район ВРЪБНИЦА | 439 |
| 31 | Район НОВИ ИСКЪР | 444 |
| 32 | Район ПАНЧАРЕВО | 569 |

2. Изисквания за изпълнение на дейностите:

Всички дейности ще се изпълняват, съгласно описанието в настоящата спецификация със техника, която е собственост или наета от избраните изпълнители. Всички изпълнители са задължени да поддържат налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнително техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, описани по-долу:

2.1. Косене на тревни площи и събиране на окосената трева:

Дейността включва косене и събиране на окосената трева. Чрез косенето се регулира височината на тревостоя. Тревата в поддържаните площи трябва да се реже не по-ниско от 5-6 см. височина, което да бъде равномерно за цялата поддържана територия.  Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим. След последната коситба, тревната покривка трябва да се зазимява при височина 5-7 см.

Обемът на манипулацията е в рамките на описаните площи по обособените позиции. Изисква се фирмите да са оборудвани с техника за косене – моторни косачки за косене на свободни площи с минимална ширина на откоса 50 см., които да отговарят на минималните изисквания, описани в документацията. Кратността на косенето е 3 /три/ пъти в сезон, както следва:

- І косене – м.април – май, с приключване не по-късно от 30 май на съответната година;

- ІІ косене – м.юни – юли, с приключване не по-късно от 30 юли на съответната година;

- ІІІ косене – м.август – октомври, с приключване не по-късно от 15 октомври на съответната година.

Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв.”Враждебна” или до работеща инсталация за компостиране на растителни отпадъци. Не се допуска изоставяне на окосената трева  върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

2.2. Резитба на храсти, подраст и издънки:

Изисква се фирмите да са оборудвани с техника и инструменти за рязане и с машина за смилане/раздробяване на растителни отпадъци - клони, които да отговарят на минималните изисквания, описани в документацията. Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се смила/раздробява, и в срок до 2 дни се извозва до депото в кв.”Враждебна” или до работеща инсталация за компостиране на растителни отпадъци. Не се допуска изоставяне на клони или смлени растителни отпадъци върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

2.3. Резитба и премахване на дървесна растителност:

Изисква се фирмите да са оборудвани с техника и механизация за резитба и отсичане, и с машина за смилане/раздробяване на растителни отпадъци, които да отговарят на минималните изисквания, описани в документацията.

При отстраняване на опасни и паднали дървета, в следствие от аварийни ситуации и бедствия, същите се отстраняват незабавно от засегнатите площи, координирано с Инвеститора на зоната, определен със заповед на кмета на района и дирекция „Зелена система”.

При планирано отсичане или резитби на дървесна растителност, манипулациите се извършват след възлагане от Инвеститора и при налично Разрешение за тяхното извършване, издадено от дирекция „Зелена система”. Цялото количество растителен отпадък - клони от резитба или отсичания за деня задължително се смила/раздробява, и в срок до 2 дни се извозва до депото в кв.”Враждебна” или до работеща инсталация за компостиране на растителни отпадъци. Полученият от отсичане на дървесна растителност дървен материал, се маркира с районната марка за маркиране на дървен материал, добит извън горски фонд. За извозването на дървесината се издава превозен билет от упълномощения от кмета на СО  специалист и материала се извозва на места, определени от Възложителя.

Не се допуска изоставяне на растителни отпадъци и дървесина върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

При изпълнението на дейностите към 2.1, 2.2 и 2.3, които предизвикват шум, следва да се спазват часовете за почивка между 14 и 16 часа.

2.4. Засаждане на цветя:

Извършва се по възлагане от Инвеститора - съответния районен експерт, утвърдено с кмета на район и съгласувано с дирекция „Зелена система”. Дирекция „Зелена система” съгласува предложенията относно вида, броя на растителните видове и мястото за засаждане. Инвеститорите подготвят предварителните заявки за растителност и цветя и ги съгласуват с Дирекция „Зелена система”. Изпълнителите следва да доставят растителността, която да бъде засадена в срок не по-късно от 15 юни на съответната година. Общите разходи за засаждане на цветя не следва да превишават 15 % от одобрения бюджет на зоната, без това да възпрепятства изпълнението на дейностите по косене, резитба и оборка.

2.5. Събиране на шума:

Извършва се по възлагане от Инвеститора - съответния районен експерт, утвърдено с кмета на район и съгласувано с дирекция „Зелена система”. Изпълнителите събират шума от дърветата в периода от 15 септември до 30 ноември на съответната година. При събирането шумата се оформя в купчини, които се покриват с цел предотвратяване нейното разпиляване. Събраната шума се извозва до депото в кв.”Враждебна” или до инсталация за компостиране. Не се допуска оставянето й върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

2.6. Поддържане на чистота – оборки и събиране на отпадъци от кошчета, почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в зелени площи:

2.6.1. Оборка:

Обемът на оборките е съгласно описаните площи по обособените позиции. Извършва се ръчно. Кратността на оборките е 1 /един/ път седмично, а при необходимост и възможност на бюджета може да се извършва и с допълнително възлагане от страна на Инвеститора. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.

2.6.2. Събиране на отпадъци от кошчета:

Обемът и кратността на събирането на отпадъците се извършва по възлагане от Инвеститора, но не по-малко от 1 /един път седмично/. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци. Не се допуска смесването на различните видове отпадъци

2.6.3. Почистване на отпадъци от нерегламентирано изхвърлени отпадъци в зелени площи:

При констатирано замърсяване, резултат от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в зелените площи /над 1 м3/, Изпълнителят уведомява Инвеститора и Столичен инспекторат. Извършва се проверка на място за установяване на нарушителя и се налага санкция, съгласно наредбата за опазване чистотата и управление на отпадъците на Столична община. В случаите, когато нарушителя е неизвестен се възлага от Инвеститора събиране и извозване , в зависимост от обема и наличния бюджет. Събраните строителни отпадъци се извозват до депото в кв.”Враждебна”, а тези от битов характер се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци. Бюджетът за тази дейност не следва да бъде повече от 10% от одобрения бюджет на зоната.

2.7.4. Метене на детски площадки и алеи:

Обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора, но не по-малко от 1 /един път седмично/.

2.8. Извозване на отпадъците:

При изпълнение на поръчката в частта „Извозване на отпадъците” са задължителни следните изисквания:

- Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се оставят в контейнерите за битови отпадъци;

- Отпадъци със строителен характер, събрани от почистване на сметище в зелена площ се извозват за обезвреждане и сортиране на депото в кв.”Враждебна”;

- Зелени отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се  извозват на депото в кв.”Враждебна” или до работеща компостираща инсталация.

- Дървен материал/дървесина, получени от аварийно или рутинно отсичане на дървесна растителност, се извозват на разтоварища, посочени от общината. Отсечената дървесина предварително се маркира със съответната районна марка и за извозването й се издава превозен билет от упълномощеното в районната администрация лице.

3. Начин на възлагане на вида и количаството работа:

Количеството и вида на работа се възлага с манипулационни планове. Манипулационните планове се изготвят от Инвеститора на всяка зона, съгласуват се с дирекция „Зелена система” и се утвърждават от кмета на района, съобразно финансовите възможности. Одобрените манипулационни планове се връчват на Изпълнителя за изпълнение.  Сроковете за изготвяне на манипулационните планове са, както следва:

  - Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Косенето, събирането и извозването на окосената трева се възлага в отделни манипулационни планове - трикратно за съответния сезон, в рамките на посочените във спецификацията срокове. Всяко възлагане за тези манипулации обхваща целия обем от площи за еднократно косене в зоната. Изготвянето от Инвеститора на зоната, съгласуването с дирекция „Зелена система” и утвърждаването от кмета на района на всеки от трите манипулационни плана за съответната година се извършва в срок, както следва:

- За първата коситба на 2011г. – в петдневен срок от датата на подписване на договора за изпълнение;

- За първата коситба на 2012г. – до 15 април;

- За втората коситба на 2011г. и 2012г. – до 20 май на съответната година;

- За третата коситба на 2011г. и 2012г. – до 20 юли на съответната година.

3.2.  Резитбата на храсти:

Резитбата на храсти се възлага с първия манипулационен план, заедно с първата коситба за съответната година, като се уточняват точно местоположенията на отделните храстови групи и масиви, които ще се обработват.

3.3.  Всички останали дейности:

Останалите видове работа, тяхното количество и обем се възлагат с ежемесечни манипулационни планове. Изготвянето от Инвеститора на зоната,  съгласуването с дирекция „Зелена система” и утвърждаването от кмета на района на всеки от месечните манипулационни планове за съответната година се извършва до 25-то число на предходния месец. Изключение е първият месечен манипулационен план за 2011г., срока за изготвянето и утвърждаването, на който е пет дни от датата на подписване на договора за изпълнение.

4. Критерии за оценка на извършената работа :

4.1. Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Косенето, събирането и извозването на окосената трева на 100% от обема на площите в обособената позиция, следва да бъде приключено в срок до 30 май ( Първо косене), до 30 юли (второ косене) и до 15 октомври (трето косене) на съответната година.

При неизпълнение на дейността в пълния обем към датата на крайния срок, определен съгласно таблицата по- горе, неизпълнението се документира, като се описва в констативен протокол обема на неизпълнената работа.

За всеки ден просрочване на изпълнението на дейността след датата на крайния срок, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на конкретната възложена манипулация, когато неизпълнението не се дължи на обективни причини и обстоятелства.

За обективни причини и обстоятелства, довели до неизпълнение на манипулациите в посочените срокове, ще се считат лоши метеорологични условия, доказани с протокол от метеорологичната служба, ограничителни мерки на органите на сигурността и реда или др. подобни, чиито характер е доказуем от Изпълнителя.

Стойността на неустойката се приспада от протокола за извършена работа – протокол образец 19 и не се заплаща от Възложителя.

В случай на забавяне на възлагане на работата със съответния манипулационен план, от страна на Инвеститора, изпълнението трябва да приключи в срок от 20 работни, считано от  датата на възлагането.

4.2. Резитби:

За извършени се приемат всички възложени резитби, които са изпълнени, растителните отпадъци извозени, за което са съставени съответните протоколи.

4.3. Поддържане на чистота – оборки и събиране на отпадъци от кошчета, почистване на нерегламентиро изхвърлени отпадъци в зелени площи и извозване на отпадъците:

Извършено почистване се приема, когато цялата по обем територия е почистена, отпадъците са изнесени или извозени до съответните съоръжения, описани по-горе в спецификацията. В акта за извършена работа през изтеклия месец се описват количествата отпадъци /от почистване на нерегламентиро изхвърлени отпадъци в зелени площи/, които са извозени и към него се прилагат съответните документи от депо за приемане на отпадъците /кантарни бележки/, които съдържат: дата, час, количество отпадъци, подпис на лицето приело отпадъците и печат.

5. Методика за проверка на извършената работа:

Изпълнителят докладва за извършената от него работа ежедневно на упълномощения с изрична заповед на кмета на района Инвеститор. Дейностите се приемат от Възложителя при следния ред:

1. Комисия, назначена със заповед на кмета на района извършва проверка на място като съставя констативни протоколи за извършената работа в съответната зона. В протоколите се отразяват всички установени неизпълнения за всеки район по дейностите от т. 3.1. до т. 3.3.

В състава на комисията участват представители на районната администрация, дирекция „Зелена система”, съответните регистрирани етажни собствености в районнната администрация, а ако няма такива - касиера на етажната собственост, и др.

2. Изготвеният и подписан от членовете на комисията констативен протокол по т. 1 се представя са утвърждаване от кмета на района. Въз основа на утвърдения констативен протокол, Изпълнителя подготвя и представя на Инвеститора протокол обр. 19 за извършената работа, който се подписва от двете страни. Констативните протоколи по т.1 са неразделна част от протоколите обр.19.

За дейностите по косене на трева проверката от комисията на изпълнената работа се извършва в сроковете, както следва:

- За първата коситба – до 07 юни на съответната година;

- За втората коситба – до 07 август на съответната година;

- За третата коситба – до 22 август на съответната година;

- За дейностите, възложени с ежемесечни манипулационни планове – до 30-то число на съответния месец.

3. След подписването на протокол обр.19, Изпълнителят издава фактура за стойността на приетата работа. Фактурата се приема от Инвеститора и се парафира от кмета на района.

4. Фактурите, придружени с всички документи за приемане на работата се представят на Възложителя за одобряване плащането.

5.1. Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Извършената работа се отчита и приема от назначената комисия, както следва:

- за І коситба с краен срок за изпълнение 30 май на съответната година – след 30 май на съответната година като Инвеститорът и Възложителят си запазват правото да проверяват качеството на изпълнението преди крайния срок и да дават предписания, които са задължителни за изпълнителя;

- ІІ коситба с краен срок за изпълнение 30 юли на съответната година – след 30 юли на съответната година като Инвеститорът и Възложителят си запазват правото да проверяват качеството на изпълнението преди крайния срок и да дават предписания, които са задължителни за изпълнителя;

- ІІІ коситба с краен срок за изпълнение 15 октомври на съответната година – след 15 октомври на съответната година като Инвеститорът и Възложителят си запазват правото да проверяват качеството на изпълнението преди крайния срок и да дават предписания, които са задължителни за изпълнителя;

При установяване на неизпълнение, същото се документира и със снимков материал, който се прилага към констативните протоколи. При установено неизпълнение към съответния период, а именно – неокосени участъци, несъбрана и неизвозена трева се налага санкцията, описана по-горе в спецификацията.

5.2. Поддържане на чистота – оборки:

Извършената работа се отчита и приема всяка седмица от назначената за съответния район комисия. Комисията започва работа след изтичането на съответния период, описан по-горе (за оборките, събирането на отпадъци от кошчетата и метенето – всяка седмица) и извършва оглед на цялата възложена територия в зоната, за което съставя констативни протоколи.

При установяване на неизпълнение, същото се документира и със снимков материал, който се прилага към констативните протоколи. При установено неизпълнение към съответния период, а именно – непочистени участъци, Изпълнителят е длъжен незабавно да пристъпи към отстраняване на неизпълнението, в противен случай се налага санкция съгласно  договора.

5.3. Всички останали видове манипулации:

Извършената работа се отчита и приема в края на всеки месец на съответната година от Инвеститора с подписването на Протокол – образец 19.

Приложение 1: Графичен материал на зоните в Таблица 1.

Настоящата Техническа спецификация е неразделна част от Документацията за провеждане на откритата процедура  и от договорите за изпълнение. Нейното приложение и спазване е задължително при изпълнение на договорите от страна на всички упоменати страни.

Съгласно списъци и графичен материал – Приложение 1 към настоящата спецификация