Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в "Южен парк ІІІ - та част" и парк „Гео Милев” по обособени позиции:

1. Обновяване на подход на "Южен парк ІІІ - та част" откъм бул. „П.Ю. Тодоров” с два подобекта:

1.1. Възстановяване на езерото;

1.2. Обновяване на подхода;

2. Обновяване на парк „Гео Милев” – етап от част настилки

СОФИЯ

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Решение на Кмета на Столична община за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в "Южен парк ІІІ - та част" и парк „Гео Милев” по обособени позиции:

1. Обновяване на подход на "Южен парк ІІІ - та част" откъм бул. „П.Ю. Тодоров” с два подобекта:

1.1. Възстановяване на езерото;

1.2. Обновяване на подхода;

2. Обновяване на парк „Гео Милев” – етап от част настилки.

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

І. Описание на поръчката

ІІ. Специални изисквания

ІІІ. Минимални изисквания

ІV. Критерии за оценка на офертите и методика за изчисляване оценката на офертите

V. Указания за подготовка на офертата

VІ. Оценяване и класиране на офертите

VІІ. Образци за участие в процедурата

1. Заявление за участие (Образец  № 1)

2. Административни сведения (Образец  № 2)

3. Декларации:

3.1.Декларация, че участникът е посетил обекта (обектите)  и е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата. (Образец № 3)

3.2.Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни изисквания  за  подобни обекти и за безопасност на труда.  (Образец № 4)

3.3. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Образец № 5)

3.4. Декларация по чл. 47, ал.2  от ЗОП (Образец № 5А)

3.5. Декларация по чл. 47, ал.5  от ЗОП (Образец № 5Б)

3.6. Декларация по чл. 47, ал.5  от ЗОП (Образец № 5Б-1)

3.7. Декларация за ползване на подизпълнител (Образец № 6)

3.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7)

3.9. Декларация за съгласие от ключов експерт (Образец 8)

4. Ценово предложение (Образец № 9)

5. Проект на договор

6. Количествени сметки

І. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Обособена позиция: Обновяване подход на „Южен парк ІІІ - та част” откъм бул. „П.Ю. Тодоров” с два подобекта:

1.1. Възстановяване на езерото;

1.2. Обновяване на подхода;

Териториален обхват: – „Южен парк ІІІ –та  част” е разположен в границите на ул.”Бяла черква”, бул. „П. Ю. Тодоров”, ул. „Сребърна” и ул. „Козяк”

Подходът с езерото при бул. „П. Ю. Тодоров” обхваща територия около14 000 м2 , от които за езерото - 1600 м2.

Строителните работи са разделени на два подобекта. Изпълнението им следва да се извърши последователно:

І –ви подобект – Възстановяване на езерото:

-    конструктивна част;

- изграждане на парапет ;

- водоснабдяване на езеро;

- изграждане на водомерна шахта към тръбен кладенец;

- електроснабдяване на водомерна шахта;

- вътрешни ел.инсталации на помпена станция;

- възстановяване на пътни настилки, вследствие дейности по водоснабдяването;

- възстановяване по част паркоустройство, вследствие дейности по водоснабдяването;

ІІ-ри подобект – възстановяване на подхода:

- паркоустройство, благоустройство и елементи на дизайн и автоматизирана поливна система;

- алейно осветление;

- възстановяване на настилката.

2. Обособена позиция: Обновяване на парк „Гео Милев” – етап от част настилки.

Териториален обхват на обособената позиция - Парк „Гео Милев” се намира в местност „Подуяне-Редута”, кв. 26, гр. София и обхваща територия от 88 027 кв.м.

Етапът от част настилки включва подмяна на съществуващите настилки и бордюри в участъка – Главен вход на парка с прилежащите алеи, включително централен кръгов площад с алеите към прилежащите жилищни райони и изграждане на нови плочопътеки/ І и ІІ етап от проекта/.

3.Специфични изисквания при изпълнението на поръчката:

- да се осигурят всички мерки за безопасност при изпълнение на СМР;

- да се използват качествени материали, придружени от съответните сертификати за качество и безопасност;

- да се съблюдават всички норми при изпълнение на строителството, гарантиращи удобно поддържане в процеса на експлоатация;

4.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

За позиция 1 - не повече от 120 календарни дни,

За позиция 2 - не повече от 100 календарни дни ,

Срокът се отчита от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка при условията, описани в проекта за договор.

Участникът следва да предложи подробната времева програма, която трябва да бъде представена като линеен график и да се придружава от анализ, който ясно да обоснове продължителността на основните строително-монтажни работи на обекта.

Графикът за изпълнението на поръчката трябва да е обвързан с крайния срок за изпълнение.

ІІ.СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Обектите се отнасят към  ІІІ– та категория строеж, съгласно чл.137 от ЗУТ.

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи ІІІ-та категория и да притежава удостоверение за четвърта група строежи, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г. В случай, че участникът участва като обединение достатъчно е един член на обединението да има такава регистрация.

- Всеки участник задължително попълва дадените в документацията образци.

- Всеки участник задължително извършва оглед на място, запознава се с проекта и всички условия, които биха повлияли на предложението, за което се подписва декларация. Проекта за предвидените строително ремонтни дейности за парк „Гео Милев” се предоставят на участниците закупили документация за участие на електронен носител- СD, а проекта за „Южен парк”, ще бъде предоставен на участниците закупили документацията - в дирекция „Зелена система”, на адрес посочен в обявлението за настоящата обществена поръчка.

- Непознаване на, условията на обекта или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.

- В единичните цени на видовете СМР от количествено - стойностните сметки да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отделна операция.

- В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Всеки участник задължително включва в предложените единични цени, всички разходи за временно строителство, утежнени условия, транспорт на строителни отпадъци, в т.ч. почистване на стр. обект и стр. площадка, товарене и разтоварване на отпадъците, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, инвентарно скеле и др., както и разходи за такси при изпълнение.Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Участникът попълва единичните цени и стойностите без ДДС на съответните видове работи в приложените количествено-стойностни сметки.

- След остойностяване на количествено-стойностните сметки и непредвидени разходи - 10% , общата стойност с включен ДДС се отразява в Ценовото предложение.

- Включените в общата цена непредвидени разходи се разплащат по анализни цени само при появили се такива, които се доказват с тристранен констативен протокол.

- Гаранционите срокове да съответстват на посочените в ЗУТ.

12. Всеки участник задължително да представи линеен график за извършване на строителството по видове СМР, технологичен срок за изпълнение и технологична последователност на отделните видове работи, като за позиция 1 се спазва последователността на 1 и 2 подобект.

13. Срокът за изпълнение на обекта е не повече от 120 календарни дни за позиция 1 и 100 календарни дни за позиция 2 и да бъде съобразен с графика предложен от  кандидата.

14. Участниците трябва да имат валидна застраховка за професионална на отговорност по чл.171 от ЗУТ, като лице изпълняващо строителна дейност за строежи IIІ категория.

15. Материалите, влагани при изпълнение на работата да отговарят на предложените в проектите, техническите спецификации и изискванията по БДС. Материалите да се представят на Инвеститора за одобрение.

16. При изпълнение на всички видове СМР трябва да се спазват изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съответствие на актове и протоколи по време на строителството, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 230 от 6.11.2000 г. и всички действащи нормативни документи, отнасящи се до качеството на изпълнение и вложените материали.

ІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Финансови изисквания:

1.1.Участникът трябва да има издадена на негово име валидна застраховка за професионална на отговорност по чл.171 от ЗУТ, като лице изпълняващо строителна дейност за строежи IIІ категория.

1.2.Участника да има оборот от изпълнение на СМР не по-малко от 2 000 000 лв. за последните 3 години /2007, 2008, 2009г./;

1.3.Участникът трябва да е реализирал общо (кумулативно) нетна печалба (т.е. положително число различно от нула) за последните 3 (три) финансови години, а именно през 2007, 2008 и 2009 година.

## 2.Технически изисквания към участниците:

2.1.Участниците в процедурата (за всяка от обособените позиции), трябва да имат опит в извършването на строително-монтажни работи. Да са изпълнили не по-малко от 3 обекта през последните 5 години, придружени с  3 референции от Възложителя на съответния договор.

2.2. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. В случай че участника е обединение поне един от участниците в обединението трябва да има издаден на негово име, валиден към датата на провеждане на процедурата сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.

2.3. Техническият персонал на участниците трябва да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката. Участниците трябва да докажат, че за нуждите на изпълнението на поръчката ще разполагат с:

- -За обособена позиция 1 – четири технически лица - дипломирани строителни инженери – конструктор, инженер ВиК, инженер пътно строителство и електроинженер.

- - За обособена позиция 2 – най-малко един технически ръководител - дипломиран строителен инженер- пътно строителство.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Критерий за оценка на офертите е „икономически най- изгодната оферта”. Показателите за определяне на комплексната оценка са както следва:

1. Предлагана цена – К1-  90 т.;

2. Елементи на ценообразуване за допълнителни

видове СМР – К2 –  до 10 т.:

- часова ставка 						- 2 т.

- допълнителни разходи върху труд		- 2 т.

- допълнителни разходи върху механизация– 2 т.

- доставно- складови  разходи  			- 2 т.

- печалба 							- 2 т.

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ

І. Предлагана цена – К1

Най-ниската цена получава най-високата оценка. Оценките на останалите участници се определят по формулата:

А  =

2. Елементи на ценообразуване за допълнителни видове СМР – К2

Оценката за всеки елемент се определя по  формулата:

К21,2,3,4,5=

Най-ниската стойност от всеки  елемент получава най-висока оценка.

При предложена единична стойност 0 за някой от елементите на ценообразуване: допълнителни разходи върху механизация, доставно- складови  разходи и/или печалба, за прилагане на методиката за изчисление на оценките на останалите участници ще се ползва стойност 0,1.

Оценката по т. 2 се получава, като сума от оценките за всеки елемент

К2=К1+К2+К3+К4+K5

Обща оценка /ОО/-  определя се като сума от оценките по т.1 и т.2

ОО = К1+К2

Участника получил най-висока оценка се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред съгласно съответната им оценка.

V.  УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА

(съгласно чл.13 и чл.14 от НВМОП)

Всяка оферта  трябва да съдържа:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с посочен номер на страницата, подписан от участника.

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени от който да са видни управляващите и представляващите съответното дружество лица.

3. Документи и доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, ал. 1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:

3.1.Участникът трябва да представи валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, като лице изпълняващо строителна дейност за строежи IIІ категория, издадена на името на участника. Представя се копие заверено с гриф - "Вярно с оригинала" .

3.2. Информация за оборота от СМР, за последните три години.

3.3. Отчет за приходите и разходите и баланс за 2007, 2008 и 2009г.

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, ал.1, т.2, т.6 и т.7 от ЗОП посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:

4.1. Списък на всички договори за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; Прилагат се копия на три договора и  3 референции към тях от Възложителя на съответния договор, за които са приложили документи/доказателства. В тези препоръки се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

4.2. Копие на валиден към датата на провеждане на процедурата сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008г., издаден на името на участника. В случай че участника е обединение - представя се копие на сертификат на един от участниците в обединението.

4.3. Списък - декларация за техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката. Прилагат се документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническите лица на участника. Представят се копия на дипломи за завършено образование в съответствие с минималното изискване на съответната обособена позиция.(виж т.2.3 от “Технически изисквания към участниците”)

5.Удостоверение за вписване в Професионалния регистър на строителя за изпълнение на строежи ІІІ –та категория, четвърта група.

6. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. –Образци №5, №-5А, №5Б и №5 Б-1

Забележка:

Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, от ЗОП – Образец № 5 и  за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  – Образец № 5Б –1 представят, както следва:

1. При събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. При командитно дружество -  лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. При дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. При акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. При командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват участника.

7. В случаите по т.1-6 декларации представят и прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларациите се подават само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП - Образец № 5  и  за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  – Образец № 5Б се подават от лицето/лицата, представляващо/и  участника.

7. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители. (Образец №6 и Образец №7)

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 13, ал. 1, т.1, 3 и 4 от НВМОП се представят за всеки от тях.

8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството;

9. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни лица, включително и техни обединения.

10. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да се представи заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. Документите по чл.13, ал. 1, т. 1 – 4  се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.13, ал.1, т.1 от НВМОП се представя в легализиран превод, а документите по чл.13 ал.1, т. 2 – 4 от НВМОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

10.1. В случай, че участника участва като обединение, изброените изисквания в раздел  V. т. 4 и 5 ще се прилагат комулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.

10.2. В случай, че Участника участва като обединение, тогава участниците в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- водещият член на обединението е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

-всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

10.3. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

10.4. Споразумението за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника, както и регистрацията на обединението по БУЛСТАТ ( ако то е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка)

11. Заявление за участие  с посочени: „Гаранционен срок”, „Срок за изпълнение”, „Елементи на ценообразуване за допълнителни видове СМР”  и „Срок на валидност на офертата”– Образец №1;

12. Административни сведения – образец № 2;

13. Декларации – образци № 3, № 4;

14. Документ за закупени книжа;

15. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

16.Декларация за разположение на техническия персонал по т. 2.3. от Раздел ІІІ, посочен в списъка по т. 4.3. от раздел V на документацията ;

17. Линеен график за извършване на строително-монтажни работи, придружен от анализ;

18. Проект на Договор, подписан и подпечатан от участника (попълват се само данните на участника без да се нанася стойността на извършваните СМР).

19. Ценовото предложение - Образец № 9 заедно с остойностените количествени сметки, представени на хартиен и на електронен носител, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставени в плика с офертата.

Офертата се предоставя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител във фронт-офиса на Столична община на ул. „Московска” № 33. Върху плика се посочва: „участник”, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на процедурата.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

Подреждането на Документите в офертата задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения от участника списък. Офертата се представя в подвързан вид като страниците на офертата трябва да бъдат последователно номерирани.

VІ. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява съответствието им със списъка по чл.13, ал.1, т.12  от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

2. При отваряне на офертите най – малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена, както и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

3.Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители  могат да присъстват при действията на комисията по т.1. и т.2, както и при отваряне на ценовите оферти.

4.Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително  обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

5.Възложителят обявява на сайта на Столична община www.sofia.bg датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти най-малко два дни преди тяхното отваряне.

6.Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

7.Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по показателя „Елементи на ценообразуване за допълнителни видове СМР”, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

8. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие  с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

9.Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

10.Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се представя на кмета на СО заедно с цялата документация.

11.В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участникът определен за изпълнител.

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  изпраща на участниците решението за класиране в 3 (три) дневен срок от издаването му.

13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички  оферти,   които  отговарят  на  предварително  обявените   от  възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи  нарушения  при   откриването  и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- не сключи договор, поради наличие на някое от основанията на чл.32 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

14.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта;

- има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

ОБРАЗЕЦ № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА

Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в „Южен парк ІІІ –та част” и парк „Гео Милев” по обособена позиция:

...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

Настоящото заявление е подадено от …………….........................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от …………………………………………………………......................

( име, презиме, фамилия )

в качеството му на………………………………………………….......................…..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в открития конкурс за възлагане на малката обществената поръчка за изпълнение на цитирания обект (обекти) при условията, обявени в документацията и приети от нас.

2. Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА  до изтичане  на сто и двадесет (180) календарни дни  включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

3.	Заявяваме, че до подписване на договора настоящето заявление ще представлява споразумение между нас и Столична  община.

4.Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от тях.

5. Основни елементи на ценообразуване за допълнителни видове работи:

- Часова ставка						 		…………лв.

- Допълнителни разходи върху труда				…………. %

- Допълнителни разходи върху  механизацията		…………. %

- Доставно-складови разходи					…………. %

- Печалба									..……….. %

6. Срок  за  изпълнение				..................... календарни дни

7. Гаранционен срок 							……… години

/в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/.

8. Аванс:		...........%.

(не повече от 20%)

Дата:   				                                   Подпис и печат:

/име, длъжност

ОБРАЗЕЦ № 2

###### АДМИНИСТРАТИВНИ  СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника

________________________________________________________________

2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон:    	________________	мобилен телефон: _________________

факс:  	________________

E-mail:  	______________________________________

3.Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/

________________________________________________________________

/трите имена/

лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от

______________________________

4. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ___________________________

ДДС регистрация на: ________________ г.

5. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________

6. ЕИК (БУЛСТАТ)  _______________________

7. Идентификациотен № по ДДС ___________________

Дата:							Подпис и печат:  ……………………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на …….…….………………………………….…........……

(длъжност)

на участник: ……...………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм посетил обекта (обектите)  и съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата.

Дата:					    		   Подпис и печат:

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .....................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на ………….………..……….........…………………………...............…..........……

(длъжност)

на участник: …........................................…………………………………...........................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

че при изпълнението на поръчката, се задължавам да спазвам действащите в страната нормативни изисквания за подобни обекти и за безопасност на труда.

Дата:						           Подпис и печат:

# ОБРАЗЕЦ № 5

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес: ................................................., в качеството си на ................................................................................. на ....................................................................., регистрирано по ф.д. № .................. на

(участник)

....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................                                  Декларатор: .............................

гр. ........................................							(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 5А

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес: ................................................., в качеството си на ................................................................................. на ....................................................................., регистрирано по ф.д. № .................. на

(участник)

....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление ...............................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон. В случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,

4.Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда.

5. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си.

6. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................. 	                     Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

# ОБРАЗЕЦ № 5Б

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес: ................................................., в качеството си на ................................................................................. на ..............................................................................., регистрирано по ф.д. № .................. на

(участник)

....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление ..............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваното от мен юридическо лицe няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................................		 Декларатор: ..........................

гр. ........................................	(подпис)

# ОБРАЗЕЦ № 5Б-1

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес: ................................................., в качеството си на ................................................................................. на ..............................................................................., регистрирано по ф.д. № .................. на

(участник)

....................................., ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление ..............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................................                                       Декларатор: ............................

(подпис)

гр. ........................................

## ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният ………………………………………………………………,

в качеството ми на ………………………………………………………………

(управител,  член на управителен орган )

на ……………………………………………..………………………………….

(наименование на  участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

1.Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в „Южен парк ІІІ-та” част и парк „Гео Милев” по обособена позиция .....................................................................................................................................................................................................................................................................................няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (и).

(ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следните:

Подизпълнител No.1: .……….................................................................…………....

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................….............

с дял на участие ................ %. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………Подизпълнител No.2: .……….................................................................………….............

(наименование на подизпълнителя)

..............…………………………...................................................................… с дял на участие ................ %. Работата му ще обхваща следните дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):

..............…………………………...........................................................…………

- Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа.

Дата:..............2010г.			           Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният/та/ ..........................................................................................................................................

с [лична карта/документ за самоличност № .............................................., издадена на ............................................от ..............................,

в качеството ми на [длъжност, или друго качество]..............................................................................................................., съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],

..........................................................................................................................................

на [наименование на подизпълнителя]

..........................................................................................................................................

с БУЛСТАТ/ЕИК .............................. регистрирано в ....................................., със седалище ............................. и адрес на управление 		.....................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]....................................................................................................

ще [участвам/участва] като подизпълнител на участника [наименование на участника],....................................................................................................

ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в „Южен парк ІІІ-та част” и парк „Гео Милев” по обособена позиция: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Видовете и обема дейностите, които ще изпълнявам като подизпълнител са: [наименование изброяват се дейностите и обема].

.................................................................................................................................

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата:..............2010г.			           Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(вида технически експерт, съгласно офертата)

на участник: ……………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

- На разположение съм да поема работата по тази процедура за цялото времетраене на договора.

- Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

- Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

- Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на експерта | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ №9

.................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в „Южен парк ІІІ-та” част и парк „Гео Милев” по обособена позиция 1- „Обновяване подход на „Южен парк ІІІ - та част”

І. Цена на поръчката

1. Цена на поръчката без ДДС     			..............................................лв.

(словом )лв.        		…………………………….

2. 10 % непредвидени разходи                  	..............................................лв.

(словом)лв.           	…………………………….

3.Цена на поръчката без ДДС с вкл. 10 % непредв. р-ди  	.........................лв.

(словом)лв.           	…………………………….

4. Цена на поръчката с ДДС  с вкл. 10 % непредв. р-ди   	   ......................лв.

(словом )лв.        		…………………………….

ІІ. Количествено стойностни сметки

Дата:                                        	                          Подпис и печат:……………

/име, длъжност/

ОБРАЗЕЦ №9-1

.................................................................................................................................

/наименование на участника/

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в „Южен парк ІІІ-та” част и парк „Гео Милев” по обособена позиция 2.- Обновяване на парк „Гео Милев” – етап от част настилки.

І. Цена на поръчката

1. Цена на поръчката без ДДС     			..............................................лв.

(словом )лв.        		…………………………….

2. 10 % непредвидени разходи                  	..............................................лв.

(словом)лв.           	…………………………….

3.Цена на поръчката без ДДС с вкл. 10 % непредв. р-ди  	.........................лв.

(словом)лв.           	…………………………….

4. Цена на поръчката с ДДС  с вкл. 10 % непредв. р-ди   	   ......................лв.

(словом )лв.        		…………………………….

ІІ. Количествено стойностни сметки

Дата:                                        	                          Подпис и печат:……………

/име, длъжност/

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

Днес, ...…… 2010г., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова ЕИК по БУЛСТАТ 000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна .........................................,  рег. ф.д.№ ....................... по описа на ..........................................., представлявано от ........................................., със седалище и адрес на управление ................................................................., община ......................................., ЕИК по БУЛСТАТ .................., ДДС регистрация ......................, Идентификациотен № по ДДС ............................... обслужваща банка ........................................................, IBAN сметка ..............................., BIC код...................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на заповед за класиране № РД- 09- ….....…...../……….2010г. от проведен открит конкурс (открит с Решение № РД-............../.................2010г., обнародван с обявление № .... от...........2010г.) и на основание чл. 43 от  Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,   се сключи настоящия договор за следното:

I.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:  Възстановяване и обновяване на настилки и паркови елементи в „Южен парк ІІІ-та част” и парк „Гео Милев” по обособена позиция:......................................................................................................................

......................................................................................................................................

Код по КОП: 45236250

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на поръчката е ......................... /словом / лв. с (без) ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на .......................... /......................................../лв., от стойността на договорените  работи по чл.2 в срок до 30 дни след подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

3.2. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ  и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22  и фактура.

3.3.Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2. в 30 дневен срок от подписване на приемателно – предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, като се приспада  преведения аванс.

Чл.4. Посочените в документацията  количества на видовете СМР не са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2 от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените допълнително възникнали и възложени нови видове СРР, извън предложението, ще се договарят с  констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат съгласно чл.3.2 от 10-те процента на непредвидените СМР включени в цената на договора по утвърдени анализни цени  съставени при следните елементи на ценообразуване :

- часова ставка 						.............. лв./час

- допълнителни разходи върху труд		...............%

- допълнителни разходи върху механизацията	...............%

- доставно-складови разходи				...............%

- печалба							...............%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми.

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

III.	СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение на поръчката е ....................... календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка при условията, описани в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2.	Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта с протокол за започване на СМР.

3. Да извършва разплащане в  срок до 30 (десет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР и сметка 22.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени материали или неотговарящи на проекта и спецификациите към него, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни  възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

- проекта с одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност, отразени в Плана за безопасност и здраве, неразделна част от проекта.

2.Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за започване на СМР.

3.Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, както и отговарящи на техническите спецификации от проекта.

4.Да представя материалите при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, преди полагането им, както и необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

5.Да извърши ремонта с материалите и изделията, посочени в представената оферта. В случай, че се налага промяна, същата може да бъде направена само след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде информиран за това и той не възрази.

6. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ  възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

7. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

8. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

9. Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще даде писмено разрешение за закриването им.

10. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

11. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР, екзекутиви и фактури).

12. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

13. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.

14. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина  да иска изменение на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.15.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.18.(1). Гаранционният срок е..................... години съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с  констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора;

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.По взаимно съгласие;

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява получения аванс или остатъка от него, заедно със законната лихва.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.21. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при разплащането по чл.3.2 или при окончателното разплащане на обекта.

Чл.23. При некачествено  изпълнение на поръчката, констатирано с двустранен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от стойността на договора по чл.2.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.25. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.26. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.27. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. (1)Внесената гаранция за изпълнение в размер на ................................. / ...................................../ лв. се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол. С изключение на случаите по чл.19, т.т.2.2, 2.3. и 2.4. В тези случай гаранцията за изпълнение не се връща.

(2)	При представяне на банкова гаранция за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  я поддържа валидна до приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол.

Чл.29 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.31. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЕ: Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения

ВЪЗЛОЖИТЕЛ							ИЗПЪЛНИТЕЛ

КМЕТ НА 								..............................:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Йорданка Фандъкова				/ ....................../

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ант. Македонска/