Т Е Х Н И Ч Е С К И

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	………………………………………….4

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ	4

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ	…………………………………………………………………………..9

4. ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА…………………………11

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	12

6. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ	10

7. КОНТРОЛ	13

8. КОМУНИКАЦИЯ И ОБЕМ НА ИНФОРМАЦИЯ	13

9. СИГНАЛИ И ЖАЛБИ	13

10. ЗАСТРАХОВКА	13

11. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО	13

12. РАБОТНО ВРЕМЕ…………………………………………………………………….17

13. ПЕРСОНАЛ И АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	14

14. ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА	15

15. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ ИСКОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ……………………………………………………………..	15

16. НАЛИЧИЕ НА ТРАНСПОРТЕН ПАРК,                                                                                                                                                 СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА И СКЛАДОВА БАЗА	15

17. НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ-                                                                                                                          ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ	16

18. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА	16

19. ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ОТПАДЪЦИТЕ	18

20. НЕБЛАГОПРИЯТНИ УЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ……………………………………………………………………..………22

21. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДОКЛАДВАНЕ	18

II. ПОЧИСТВАНЕ	19

1. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ                                                                              ПРЕЗ ЛЕТНИЯ  ПЕРИОД	19

2. ПОЧИСТВАНЕ ОТ СНЯГ  И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА                                                                                                ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД	20

Зимен е периода от  01 октомври  до 30 април.	20

3. Снегопочистване

4. ГРАФИЦИ ЗА  ПОЧИСТВАНЕ- лятно и зимно	25

5. НЕПРЕДВИДЕНИ УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ-лятно и зимно	25

6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ                                                                                                               СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ	26

7. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ	27

III. КОНТРОЛ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ	27

1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА                                                                                                                        НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	   27

2. СБОРНИЦИ, МЕТОДИКИ  И ПЛАНОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	 28

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ НА УЧАСТНИКА В ПОРЪЧКАТА                                                                                                        СЛЕД НАЧАЛНАТА ДАТА	28

IV.ПЛАЩАНИЯ И САНКЦИИ	30

1. ПЛАЩАНЕ	30

2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ЗА РЕАЛНО ИЗВЪРШЕНИ                                                                                                         УСЛУГИ ПРЕЗ МЕСЕЦА	……………………………………………………………37

3. ФИНАНСОВИ УДРЪЖКИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ	38

# I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги за есенно-зимно поддържане и лятно почистване на пътища в парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа по обособени позицции.

## 2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Обособена позиция 1:

- Път за „Щастливеца”

- Кв. „Драгалевци” (от ъгъла на ул. „Ген. Антон Ковачев” и ул. „Маестро Атанасов”) – Морени;

- Отклонение за финала „Витошко лале”

- Обособени паркинги (паркинг „Морени” – „Алеко”, паркинг 5-та лифтова станция, паркинг „Романски” – „Кремиковци”, паркинг срещу лифт „Романски”);

- Маршрут за автобусна линия № 93 – по пътя за „Алеко” до болницата.

- Кв. „Бояна” – „Златни мостове” – „Копитото”

- Основен маршрут „Златни мостове” – „Средец”;

- Основен маршрут „Златни мостове” – „Кумата”;

- Основен маршрут „Златни мостове” – „Звездица”;

- Обръщателно ухо – хижа „Бор”, „Офелиите” – хижа „Кумата”,

„Офелиите” – хижа „Звездица”, Обръщателно ухо – „Офелиите”.

- Републикански пътища с обща дължина 34,713 км., както следва:

- Град Нови Искър – път ІІ – 16, Ребърково – София – от км.75 + 549 до км. 81 + 055 = 5,506 км.

- Град София кв. „Панчарево” – път ІІ – 82 – Самоков – София – от 81 = 400 до км. 86 + 700 = 5,300 км.

- Южна дъга на ІІ – 18 – Околовръстен път на гр. София - от км. 38 + 100 до км. 62 + 007 = 23,907 км.

Обособена позиция  2:  Общинска пътна мрежа - район „Витоша”; район „Панчарево”;

РАЙОН  "ВИТОША"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътя | № на пътя |  | км |  |

| 1 | 18108 | SOF1123 | /Ок.път-София/-Симеоново - Бистрица | 4,0 | /II-18 ок. път София/ - кв. Симеоново – в.з. Бункера – Бистрица /III-181/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60024 | SOF1020 | /Перник-София/-Владая - Мърчаево- / Драгичево - Рударци/ | 6,5 | /I-6, Перник - София/ Владая – Мърчаево/ III – 1003/ |
| 3 |  |  | Път за лифт Симеоново | 1,0 | Път за лифт Симеоново от околовръстен път София до станция на лифт Симеоново |

РАЙОН  "ПАНЧАРЕВО"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътя | № на пътя |  | км |  |

| 1 | 60026 | SOF1231 | /София-Средногорие/ - Долни Богров - Равно поле | 5,7 | 5+600 -11+300 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 18079 | SOF1121 | /Околовръстен път София/ - Лозен -/София-Ихтиман | 5,9 | 0+000 – 5+900 |
| 3 | 18091 | SOF1122 | /Околовръстен път София/ - Герман | 1,8 | 0+000 – 1+800 |
| 4 | 82026 | SOF1125 | /Самоков-София/ - Долни Пасарел | 1,1 | 0+000 – 1+ 100 |
| 5 | 82027 | SOF1126 | /Самоков-София/ - Кокаляне | 1,5 | 0+000 – 1+ 500 |
| 6 | 18108 | SOF1123 | /Околовръстен път София/ -Симеоново - Бистрица | 3,2 | 0+000 – 3+ 200 |
| 7 | 18109 | SOF21241 | /Железница-Ковачевци/ - Плана | 10,8 | 0+000 -10+800 |
| 8 | 18071 | SOF1120 | Околовръстен път - Кривина - Казичене - Гара Казичене | 7,1 | 0+000 – 7+100 |
| 9 | М1 | SOF1127 | c.Панчарево - с.Бистрица | 5,0 | 0+000 – 5+000 |
| 10 | М | SOF | с. Лозен – База на БЧК | 1,8 |  |

Обособена позиция 3: Общинска пътна мрежа - район „Овча купел”; район „Банкя” и район „Люлин”;

РАЙОН  "ОВЧА КУПЕЛ"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътя | № на пътя |  |  |  |

| 1 | IV - 18011 | SOF 1110 | кв.Суходол - с.Мало Бучино | 9,0 | /II-18 oк. път София/, кв.Суходол - с.Мало Бучино (граница община София - Голямо Бучино, Перник кв. Мошино) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЙОН "БАНКЯ"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътя | № на пътя |  | км |  |
| 1 | 80203 | SOF1070 | Ок.път-Банкя/кв.Филиповци/ Иваняне-Банкя | 1,7 | от ул. “София” до ул. “Св. Св. Кирил и Методи”, Иваняне |
| 2 | 80206 | SOF2002 | Банкя - Клисура | 4,9 | от изхода на кв. Ведрикал до с. Клисура |
| 3 | М 1 | SOF3003 | / III - 802, Банкя-Клисура/ ман.Света Петка | 3,3 | Разклона на пътя за с. Клисура до ман. „Св. Петка” |
| 4 | М 1 | SOF3004 | / III - 802, Банкя-Градоман/ - Михайлово | 2,5 | От ул. “Габър”, Михайлово до центъра на кв. Градоман |
| 5 | М 1 | SOF3005 | / III - 802, Банкя-Михайлово/ - Радова махала | 1,9 | Разколна на ул. “Н. Вапцаров”, Михайлово до Рад. Махала |
| 6 |  |  | /Банкя-Клисура/ - Радова махала | 2,3 | от с. Клисура до Радова могила |

РАЙОН  "ЛЮЛИН"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътя | № на пътя |  | км |  |

| 1 |  |  | Ок.път София-Филиповци-Иваняне | 4,5 | ок.път София-Филиповци-Иваняне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обособена позиция  4: Общинска пътна мрежа - район „Връбница”; район „Кремиковци” и район „Нови Искър”.

РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътя | № на пътя |  | км |  |

| 1 | IV-18019 | SOF1030 | IV-18019, (II-18, oк. път) – с. Мрамор – с. Доброславци; участъка след с. Мрамор от разклона Житен-Доброславци до края на границата на район Връбница | 4,6 | IV-18019, (II-18, oк. път) – с. Мрамор – с. Доброславци; участъка след с. Мрамор от разклона Житен-Доброславци до края на границата на район Връбница, вкл. половината участък 80 м. от общата граница с община Нови Искър |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IV-81012 | SOF2404 | Разклон за с. Мрамор – Житен – до «БИОМЕД» | 1,6 | Разклон за с. Мрамор – Житен – до «БИОМЕД» |
| 3 | МП №1 | SOF1034 | бул. Ломско шосе – /път II-18/ | 1,4 | бул. Ломско шосе – ок. път София |
| 4 | MП №2 | SOF1031 | с. Волуяк – гара Волуяк | 2,2 | с. Волуяк – гара Волуяк |
| 5 | MП №3 | SOF1031 | кв. Волуяк гарата – ТЕЦ Люлин | 0,6 | кв. Волуяк гарата – ТЕЦ Люлин |
| 6 | IV-81115 | SOF1032 | /II-8, кв.Толева махала – ок. път София / - гара Волуяк | 2,2 | IV-81115 - кв.Толева махала |

РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пътя | № на пътя |  | км |  |

| 1 | IV- 18055/ М 1/ | SOF 1053 | /SOF 1051, София-Кремиковци/-кв.Ботунец- МК "Кремиковци" | 5,58 | София-кв.Кремиковци-кв.Ботунец-МК Кремиковци |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IV- 18051 | SOF 1051 | /II-18/ ок.п. София – кв. Кремиковци – Манастир Св. Георги | 10,4 | Околовръстен път София - кв. Кремиковци – ман. Св. Георги |
| 3 | IV- 18053 | SOF 1052 | SOF 1051, /София – кв. Кремиковци/ - кв. Челопечене/ SOF 1053 | 2,8 | София – кв. Кремиковци – кв. Челопечене |
| 4 | IV- 18059 | SOF 1054 | /SOF 1051/ кв. Кремиковци– кв. Сеславци – Бухово – ж.п. гара Яна – /I -1/ | 9,1 | кв. Кремиковци – кв. Сеславци – Бухово – ж.п. гара Яна – /I -1/ |
| 5 | 10034 | SOF 2050 | /I-1, София – Ботевград/ - Желява | 2 | (София – Ботевград) - Желява |
| 6 | 60026 (2.1) | SOF 1055 | /I-6/ Долни Богров- (граница Община София – Елин Пелин) – Равно поле/ SOF1231/ | 4,4 | Долни Богров - граница Община София, гр. Елин Пелин – Равно поле |
| 7 | М 2 | SOF 1056 | /SOF 1053/ кв. Ботунец – Горни Богров/ I - 1 | 3,26 | кв. Ботунец-Горни Богров-I-1 |
| 8 | М 3 | SOF 1056 | кв. Челопечене – кв. Кремиковци - Митница – SOF 1053 | 2,8 | кв. Челопечене – кв. Кремиковци - Митница – SOF 1053 |

РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"

| № | № на | Нов | Наименование на пътя | Дължина | Обхват |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътя | № на пътя |  | км |  |

| 1 | IV-18037 | SOF1085 | Ок.път-София-Подгумер | 3,2 | Ок.път-София-Подгумер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IV-18031 | SOF1084 | Ок.път-София-Гниляне | 0,8 | Ок.път-София-Гниляне |
| 3 | IV-18049 |  | Ок.път-София-Локорско | 3,2 | Ок.път-София-Локорско |
| 4 | IV-18043 |  | Ок.път-София-Войняговци | 2,3 | Ок.път-София-Войняговци |
| 5 | IV-16066 |  | (София-Своге)-Кътина Курило-Кътина | 4,0 | път кв. Курило – с. Кътина |
| 6 | IV-16072 |  | Доброславци-Балша | 2,7 | Път с. Доброславци-Балша |
| 7 | IV-81012 |  | Мрамор-Доброславци | 1,3 | Път с. Мрамор-Доброславци |
| 8 | IV-81012 |  | Житен - Мрамор | 2,6 | Път с. Житен - Мрамор |
| 9 | IV-16074 |  | Житен-Доброславци | 2,5 | Път с. Житен-Доброславци |
| 10 |  |  | Кумарица-Доброславци | 6,3 | гр. Нови Искър (с. Кумарица) -Доброславци |
| 11 | IV-18025 |  | (Ок.път-София)-Мировяне | 1,1 | (Ок.път-София)-Мировяне |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Столична община

4. ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА:

I. Зимно поддържане и почистване - включва следните дейности:

1. Денонощно дежурство на хора и техника през есенно-зимния сезон;

2.Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през есенно-зимния сезон;

3. Снегопочистване при снежна покривка, снегонавяване, уплътнен снежен пласт и снежна каша;

4. Обработка на пътната настилка чрез опесъчаване с пясък , пясъчно-солна смес или химически смеси, съгласно Инструкцията за зимното поддържане; Плана за управление на Природен парк Витоша; дял IV – “Зимно поддържане” на ”Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” (Агенция „Пътна инфраструктура”,София 2009 г);

5. Почистване на пътните платна, пътните съоръжения, банкетите и крайпътните отводнителни и предпазни окопи/канавки/  от материалите, използвани при зимното поддържане, както и на наноси и отпадъци от регулите, банкетите и крайпътните канавки на пътищата след края на есенно-зимния сезон.

II Лятно поддържане и почистване - включва следните дейности:

1. Лятно почистване и поддържане чистотата на пътища и улици и други територии за обществено ползване – от 01 април до 31 октомври всяка календарна година; Дейностите по лятно почистване могат да се извършват и целогодишно, според съответните метеорологични условия съгласувано с Възложителя;

2. Събиране и транспортиране на БО от улични кошчета до съоръжение за третиране;

3. Почистване на крайпътни отводнителни и предпазни окопи /канавки/;

4. Поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна, водостоци и водоотвеждащи улеи разположени напречно на пътя;

5. Почистване на пътните принадлежности-пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети , еластични предпазни огради /мантинели/ и др.;

6. Подмяна и монтаж на улични кошчета.

7. Оборка в обхвата на всички елементи на пътя.

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Считано от датата на подписване на договора до 30.06.2012 г.

## 6. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ

6.1. Изпълнителят трябва да извършва услугите в пълно съответствие с общите и специфични изисквания на българското законодателтсво.

6.2. Изпълнителят и/или членовете на неговия консорциум, трябва да притежават и поддържат валидни в рамките на периода на действие на договора, транспортни средства, които следва да бъдат регистрирани съгласно българското законодателство и да притежават сертификат /отговарят на/ стандарт ЕВРО 4.

6.3.   Извършваните дейности и използваните  материали, които ще бъдат ползвани при поддръжката на пътищата следва да отговарят на "Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата"(АПИ 2009г.), дял IV – “Зимно поддържане” на ”Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” (Агенция „Пътна инфраструктура”,София 2009 г) и БДС.

6.4. При изпълнението на поръчката (Обособена позиция №1) трябва да бъдат спазвани режимите и нормите от раздел 3.2. от Плана за управление на природният парк Витоша, приет с решение № 305/22.04.2005 г. на Министерският съвет на Република България, както следва:

- При зимното поддържане на пътищата в парк "Витоша" да се използва само чист пясък или мозайка.

- Да не се допуска избутване на пясък или други материали, използвани при зимната поддръжка, по откосите на пътя.

7. КОНТРОЛ

7.1. Възложителят ще контролира изпълнението на услугите и ще заплаща на Изпълнителя, с когото е сключен договор за извършената работа по ред, описан в договора. Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка ще се осъществява от Столичен инспекторат.

7.2. Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на Възложителя за наблюдение и контрол на услугите. Да позволява на Възложителя да инспектира всички записи и документи, свързани с предоставяните от него услуги по настоящата обществена поръчка.

7.3. Избраният за изпълнител, участник е длъжен да информира Възложителя за всяка планирана инспекция от други органи. Възложителят може да присъства на инспекцията.

## 8. КОМУНИКАЦИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

8.1 Комуникации с Възложителя

8.1.1. Изпълнителят осигурява и поддържа стационарни телефонни връзки в своите офиси, като поддържа и отговаря на дежурни номера за непрекъсната комуникация с Възложителя.

8.1.2. Отговорниците за изпълнението на услугите по договора и началниците на смяна, трябва да са снабдени с мобилен телефон и  да са в постоянна връзка с представител на Възложителя.

8.1.3. Списъкът с телефонни номера и отговорници на смяна се поддържат и актуализират като част от Оперативните планове за отделните дейности и информационната система на Изпълнителя.

8.1.4. Изпълнителят трябва да има регистрирана електронна поща, която автоматично да сигнализира за постъпили жалби и сигнали  по всяко време на денонощието.

    - Участниците в обществента поръчка (за Обособена позиция №1) са длъжни да предложат в офертите си доказатеслства за възможностите си да поддържат постоянна радио връзка на  базите в ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША с централен диспечарски пункт, който да осъществява комуникация със структурите на столичен инспекторат – осъществяващи контрол по договора.

8.1.7. Изпълнителят предоставя първични данни за всяка извършена дейност, в реално време като:

- Осигурява пренос на информация в реално време до сървърите на информационната система на Възложителя;

- Осигурява възможността за верификация на извършената от Изпълнителя работа;

- Подписва Ежедневен констативен протокол за извършената работа по всички дейности за деня и обобщен месечен протокол по всички дейности.

8.1.8. Участниците в обществената поръчка са длъжни да предложат в офертите си форма на комуникация и обмен на информация, която да удовлетворява посочените в точка 8 изисквания на Възложителя

  - Комуникация с обществеността:

8.2.1. Всяко официално искане за разполагане на съдове за БО/улични кошчета и /или други дейности извън договорените, следва да се адресира към Възложителя. Той от своя страна, чрез контролиращото звено или посредством изрично назначена комисия, изпраща сигнала на избрания за изпълнител участник, с указания за предприемане на действие обвързано със срокове за изпълнение.

8.2.2. Сигнали и жалби от граждани за некачествено извършена работа може да се отправят пряко към Изпълнителя. Същият предприема коригиращи действия и уведомява Възложителя.

8.2.3. Изпълнителят е длъжен да постави с едър шрифт телефонен номер и e-mail адрес на информаионни табла разположение на подходящи места по трасетата, които ще обслужва.

8.3. Комуникации с районните администрации

Районните администрации могат да подават сигнали за нарушения и/или при необходимост от действия на Изпълнителя, директно до него, но с копие до Възложителя.

8.4. Комуникация с органи на държавната власт и взаимодействие с институциите:

При мероприятия на Главна дирекция «Гражданска защита», Служба «Пожарна и аварийна безопасност», КАТ, Полиция и други органи на реда; при кризи и извънредни ситуации, обявени по съответния ред, Изпълнителят поддържа връзка със съответните органи и изпълнява разпорежданията им.

## 9. СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

9.1. Изпълнителят отговаря на всички сигнали и жалби на граждани и ползватели на услугите, пряко свързани с некачествено изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка.

9.2. За приемането на сигнали и жалби, както и за връзки с обществеността, Изпълнителят трябва да оборудва офис в рамките на обслужваната територия и да осигури достатъчно телефонни линии.

9.3. В офиса трябва да има отговорник, който да бъде на разположение през цялото време на изпълнение на услугите. Офисът трябва да се обслужва също и с адрес на електронна поща.

9.4. Изпълнителят трябва да записва, съхранява и поддържа база данни за всички получени сигнали, жалби и искания, както и за предприетите коригиращи действия.

9.5. Изпълнителят трябва да уведомява Възложителя писмено в рамките на 5 работни дни за всички получени сигнали и жалби и предприетите действия.

9.6. Изпълнителят трябва да проверява достоверността на всяка жалба или сигнал веднага след получаването им и да предприема действия за отстраняване на нередностите.

## 10. ЗАСТРАХОВКА

10.1. Без това да ограничава всякакви други задачи, задължения и/или отговорности на Участника, с когото е сключен договор по настоящата обществена поръчка, за своя сметка и отговорност сключва и поддържа застрахователни полици за Обща застраховка «Гражданска отговорност» и др., валидни за времето на срока на изпълнение на поръчката.

10.2. Всеки участник в настоящата обществена поръчка задължително трябва да притежава Обща застраховка «Гражданска отговорност» за щети причинени на Възложителя и на трети лица при/или по повод изпълнение на задълженията си, която се представя на етап – подаване на офертите;

10.3. Избраният Изпълнител следва да поддържа застраховка «Трудова злополука» на служителите, изпълняващи услугите – предмет на поръчката.

## 11. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

11.1. Изпълнителят трябва да осигурява качество на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията за управление на качеството и съгласно изискванията на настоящите спецификации.

## 12. РАБОТНО ВРЕМЕ

12.1. Изпълнителят се придържа към националните, регионалните и местните разпоредби за работно време.

12.2. Услугите се изпълняват ежедневно, в съответствие с план-графиците, договорени с Възложителя.

12.3. В работни дни /от понеделник до петък/, в периода от 7:00 до 10:00 часа и в периода от 17:00 до 20:00 часа се забранява да се планират и изпълняват дейностите по събиране и транспортиране на БО и механизирано миене и метене на улици с масов градски транспорт, главни площади и други улици с натоварен трафик, попадащи в централна градска част и входно-изходни пътни артерии от и към жилищните комплекси и крайградски населени места. Това ограничение се отнася за услугите по лятното почистване. При неспазване на това ограничение Изпълнителят ще бъде санкциониран.

12.4. Изпълнителят е длъжен да извършва дейностите си по начин и време, гарантиращи спокойствието на жителите, като стриктно спазва месечните графици.

12.5. Изпълнителя извършва услугите по настоящата обществена поръчка и ги описва подробно в оперативните планове (един за зимно почистване и един за лятно почистване), които се публикува ежегодно.Оперативните планове се изготвят от Изпълнителя в зависимост от нуждите на Възложителя за съответната календарна година, като същия трабва да бъде съобразен с бюджета на Столична Община.

12.6. Възложителят съгласува и утвърждава оперативните планове. В случай, че има забележки, същите се връщат на Изпълнителя за преработване и отстраняване на забележките. Чрез оперативните планове се дава възможност за оптимизиране на дейностите, в зависимост от нуждите на Възложителя, като се възлагат единични видове дейности, съгласно приетото ценово предложение на Изпълнителя.

12.7. Оперативния план за лятно  почистване следва да бъде представен от Изпълнителя, най- късно до 15  /петнадесети/ февруари  и за зимно почистване до 15/петнадесети/ август за предстоящия сезон.

## 13. ПЕРСОНАЛ И АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

13.1. Изпълнителят осигурява на целия си персонал идентификационни карти, съдържащи име, снимка и длъжност и изисква носенето им по време на работа.

13.2. Изпълнителят осигурява лесно разпознаваеми, ярко оцветени горни дрехи или ризи с ръкави и панталони с еднотипен дизайн за всичките си работници, които трябва да ги носят по всяко време при изпълнение на услугите, така че лесно да бъдат забелязвани и работата им да се контролира лесно. Униформите включват светлоотражателни ивици.

13.3. Върху униформите се обозначават ясно името на Изпълнителят и стационарен телефонен номер за връзка, така че да се виждат от разстояние 3 м. Десетсантиметров идентификационен номер с контрастен цвят се поставя на гърба на фирмените дрехи. Може да се добавят девиз и лого на фирмата.

13.4. Изпълнителят осигурява цялото необходимо инвентарно оборудване и екипировка за качественото изпълнение на улсугата.

## 14. ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

14.1. Изпълнителят осигурява защитни обувки и ръкавици за всички работници, участващи в изпълнението на услугите по настоящата поръчка. Персоналът, който работи със съдове за отпадъци и контейнери, трябва да носи ръкавици и защитни боти.

14.2. Предпазните средства се поддържат чисти и в добро състояние и се подменят от Изпълнителят, когато се износят или повредят.

14.3. Изпълнителят взема всички мерки неговите работници да носят фирмените предпазни средства и да държат на разположение идентификационните си карти.

## 15. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ ИСКОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

15.1. Изпълнителят е отговорен за всички щети върху частна или обществена собственост, причинени поради небрежност от персонала му по време на изпълнението на услугите. Изпълнителят заменя или възстановява за своя сметка всяка собственост, повредена от него. Ако Изпълнителят не ремонтира, възстанови или замени такава повредена собственост в рамките на петнадесет (15) календарни дни от получаването на уведомление от Възложителя, същият ще приспадне сума равна на разходите за замяна, възстановяване или ремонт на собствеността от следващото дължимо плащане към Изпълнителя. Такива удръжки или плащания, извършени за сметка на Изпълнителя, не му се възстановяват или изплащат.

## 16. НАЛИЧИЕ НА ТРАНСПОРТЕН ПАРК, СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА И СКЛАДОВА БАЗА

16.1 Изпълнителят трябва да осигури достатъчно и добре подготвени места за паркиране на транспортните си средства, когато те не се използват. Транспортните средства не трябва да се паркират на публично място (на улиците и други места за обществено ползване), когато не са в работен режим.

16.2 Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на транспортните средства, като подсигури помещения, изцяло оборудвани с инструменти и други необходими съоръжения за тази цел.

16.3 Към момента на участие в настоящата обществена поръчка, всеки участник задължително прилага към офертата си за участие нотариално заверени копия от акт за собственост или договор за наем, заедно с копие от акта за собственост за терени, които ще ползва за база за техниката си, сервизна и складова база, които трябва да се намират на територията на Столична община.

16.4. Изпълнителят следва да докаже наличие на бази в непосредсвена близост до обслужваните маршрути, където ще съхранява материалните запаси необходими за изпълнение на договорените дейности, както и за осигуряване на дежурство за хора и техника.

## 17. НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ- ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

17.1. По време на срока на изпълнение на поръчката:

17.1.1 Изпълнителят гарантира, че са налице подходящ брой транспортни средства за  снегопочистване и разпръскване на смеси, събиране и извозване на отпадъци, транспортни средства за почистване и други транспортни средства, улични кошчета и всякакви други активи, необходими за извършване на услугите.

17.1.2 Изпълнителят на поръчката подновява всяко, кошче за отпадъци, транспортно средство или компонент от тях, и добавя нови транспортни средства, улични кошчета или друго оборудване на собствени разноски, с цел правилното изпълнение на услугите, предмет на договора с Възложителя.

17.1.3 Изпълнителят на поръчката незабавно купува, наема или взема на лизинг транспортни средства и съоръжения, за да покрие всяка допълнително възникнала необходимост от увеличаване на обема на услугите по зимно поддържане на пътища събиране, транспорт или почистване или за да се подменят излезли от експлоатация транспортни средства и оборудване.

17.1.4 Всички транспортни средства и разположени съдове за БО трябва да се поддържат чисти и в добър външен вид. Участникът в поръчката осигурява и експлоатира всички необходими съоръжения за тази цел.

17.1.5 За срока на изпълнение на договора, Изпълнителят назначава необходимия брой квалифициран и подходящо обучен персонал, който да е в състояние да изпълнява услугите. Участниците в процедурата посочват в офертите си техническите ръководители/началниците на смени и броя на служителите, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на отделните дейности, предмет на поръчката.

17.1.6. За всяка от дейностите следва да се определят ръководители, които ще отговарят за правилното планиране, организиране и извършване на дейността и смените на които ще се изпълняват дейностие.

## 18. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА

18.1 Технически изисквания

Участникът декларира наличието на техника необходима за изпълнението на дейностите по поръчката. Минималният брой и вид техника собствена или наета, която  трябва да е на разположение за изпълнението на дейностите по обособени позиции е както следва:

За първа обособена позиция:

- 12 бр. снегорини  с ширина на греблото над 2,5 м;

- 6 бр. верижна техника;

- 12 бр. пясъкоразпръсквачки с възможност да разпръсква химически смеси;

- 4 бр. товарачни машини;

- 3 бр. специализирана техника за машинно-миене и метене

- 3 бр. самосвали за извозваване на отпадъци

За втора обособена позиция:

- 6 бр. снегорини  с ширина на греблото над 2,5 м;

- 2 бр. верижна техника;

- 6 бр. пясъкоразпръсквачки с възможност да разпръсква химически смеси;

- 2 бр. товарачни машини;

- 3 бр. специализирана техника за машинно-миене и метене

- 3 бр. самосвали за извозваване на отпадъци

За трета обособена позиция:

- 6 бр. снегорини  с ширина на греблото над 2,5 м;

- 2 бр. верижна техника;

- 6 бр. пясъкоразпръсквачки с възможност да разпръсква химически смеси;

- 2 бр. товарачни машини;

- 3 бр. специализирана техника за машинно-миене и метене

- 3 бр. самосвали за извозваване на отпадъци

За четвърат обособена позиция:

- 6 бр. снегорини  с ширина на греблото над 2,5 м;

- 2 бр. верижна техника;

- 6 бр. пясъкоразпръсквачки с възможност да разпръсква химически смеси;

- 2 бр. товарачни машини;

- 3 бр. специализирана техника за машинно-миене и метене

- 3 бр. самосвали за извозваване на отпадъци

## 19. ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ОТПАДЪЦИТЕ

19.1 Изпълнителят  винаги транспортира и разтоварва събраните отпадъци само на съоръженията за третиране на отпадъци, по време на тяхното официално работно време.

19.2 Изпълнителят по всяко време контролира своите работници и инспектира техните дейности и гарантира, че не е допуснато замърсяване около уличните кошчета и по маршрута за транспортиране.

## 20. НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

20.1 Когато неблагоприятни условия (лавини;свлачища; земетресения и др.) възпрепятстват изпълнението на всички услуги или на част от тях, Изпълнителят на поръчката незабавно уведомява Възложителя и съгласува с него такива алтернативни условия на труд, които счита за необходими при дадените обстоятелства. Ако Възложителят съгласува извънредните условия, това не освобождава Изпълнителя на поръчката от неговото задължение да изпълни изцяло договорените услуги.

20.2 Изпълнителят се задължава да изпълни услугите в най-кратък срок и в рамките на същата работна седмица, в онези параметри, които са били пропуснати в резултат на неблагоприятните условия. Не се извършват допълнителни плащания за услуги по компенсиране на неизпълнената работа.

20.3 Счита се, че при подготовката на своята оферта Изпълнителят е взел под внимание и е предвидил изпълнение на услугите и при неблагоприятни условия.

## 21. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДОКЛАДВАНЕ

21.1 При констатиране на нередности извършвани от трети лица (недобросъвестно отношение водещо, до увреждане на съдове за отпадъци, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, изхвърляне на видове отпадъци на места и в съдове непредназначени за изхвърления вид отпадък, действия и дейности водещи до замърсяване на части от територията на града и др.) по време на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, Изпълнителят е длъжен незабавно да подаде сигнал на Възложителя с информация за мястото и нарушителя (запис на номер на кола, в случай че нарушението се извършва с кола) и вида на констатираното нарушение.

21.2. В случай на констатирано непочистване веднага след като е обслужено мястото обект на услугата, работата не се приема от страна на Възложителя .

# II. ПОЧИСТВАНЕ

1.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ  ПЕРИОД

Летният период обхваща времето от 01 май до 31 септември.

1. Избраният за изпълнител участник представя предложение за оперативен план 2011 г.и 2012г. за лятното почистване (считано от датата на стартиране на договора и съобразно разчетените средства по бюджета за 2011г. и 2012 г. на Столична община. Същият следва да се актуализира и представя за одобрение от Възложителя в срок до 15 февруари за предстоящия сезон за всяка следваща година до изтичане срока на договора.

2. Дейностите по лятно почистване на улиците и на териториите за обществено ползване ще се извършват, съгласно одобрения Оперативен план за летния период.

3. Оперативния план за летния период включва следните дейности:

3.1.Механизирано метене на улични платна– може да се извършва и целогодишно, според съответните метеорологични условия, съгласувано с Възложителя. Механизираното метене да се извършва от специализирани автомобили, снабдени с устройство за оросяване на обработваните платна, метене с четка и засмукване на отпадъците.

3.2. Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др. - може да се извършва и целогодишно, според съответните метеорологични условия от служители на Изпълнителя, снабдени с подходящ инвентар и облекло. Не се допуска изхвърляне на събраната смет върху шахти и други улични отвори или върху прилежащите тревни площи.

3.3. Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. Може да се извършва винаги при необходимост, според съответните метеорологични условия, съгласувано с Възложителя. Обхваща от 0.5 м до необходимата ширина за почистване от една регула (края на пътното платно), за цялата подържана дължина на отсечката от пътното платно.

3.4. Почистване на улични платна след пътно-транспортни произшествия или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали или други замърсявания/ Дейността се извършва веднага след получаване на сигнала и своевременно се информира Възложителя.

3.5. Почистване на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна. Дейността ще се извършва по график, съгласуван с Възложителя. Изпълнителят следва да поддържа решетките на дъждоприемните шахти чисти от шума, кал, наноси и други отпадъци.

3.6. Почистване на банкети, крайпътни отводнителни и предпазни окопи /канавки/.Дейността ще се извършва с подходяща специализирана техника  по заявка от Възложителя.

3.7. Почистване на пътни принадлежности- пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели//, снегозащитни съоръжения. Дейността ще се извършва с подходяща специализирана техника  по заявка от Възложителя.

2. ПОЧИСТВАНЕ ОТ СНЯГ  И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

Зимен е периода от 01 октомври до 30 април.

1. Избраният за изпълнител участник представя предложение за оперативен план 2010 г. -2011 г. и 2011 г. - 2012 г. за зимно почистване (считано от датата на стартиране на договора и съобразно разчетените средства по бюджета за  2010г.; 2011г. и 2012г.) Същият следва да се актуализира и представя за одобрение от Възложителя в срок до 15 август за предстоящия сезон за всяка следваща година до изтичане срока на договора.

2. Дейностите по зимното поддържане на улиците и на териториите за обществено ползване ще се извършват, съгласно одобрения Оперативен план за зимния период.

2.3. Дейностите по почистване от сняг и обезопасяване на улици и други места за обществено ползване през зимния период ще се извършват, съгласно Оперативен план за зимния период.

2.4. Одобряването от Възложителя Оперативни планове за зимния период означават, че е съгласувано извършването на залегналите в плана дейности със съответните количества и са обезпечени съответните финансови средства .

2.5. Дейности по зимно почистване – включват :

2.5.1. Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади - извършва се със специализирана техника, като не се допуска затрупване на страничните улици. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за почистване на териториите при най - тежки зимни условия, а така също и схема за разполагане на техниката на определени места от обслужваната територия с оглед по-бърза реакция, при силни снеговалежи.

- Механизирано обработване на уличните платна и тротоарите срещу заледяване чрез разпръскване на смеси - извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за почистване на териториите при най-тежки зимни условия.

- Ръчно обработване на тротоарите, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване чрез разпръскване на смеси. Прилага се в участъците, където е невъзможно или нецелесъобразно механизираното обработване. Сместа се разхвърля ръчно като се пазят стволовете на дърветата.

- Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед - Прилага се за участъци, където е невъзможно механизирано обработване, там където се затруднява придвижването на пешеходци – спирки на градския транспорт, подлези, тротоари /включително участъците на кръстовищата, предназначени за пешеходци/ , почистване на оттоците на градската канализация и други.

2.5.2. Дейностите по зимното почистване стартират по предложение на Изпълнителя, според метеорологичните условия и прогнози, след регистрирано съгласие  на Възложителя/означава минимум 30 минути преди излизане на снегопочистващата техника да се обаждат в Оперативния център на Столичен инспекторат за  началния час на излизане, вида на изпълняваните дейности, броя на техниката и повторно обаждане при приключване на дейностите. Този ред се отнася за всички видове дейности по зимното почистване.Решение за следващи обработки се взема след извършена съвместна / от представители на Изпълнителя и Възложителя/ проверка за състоянието на обслужваната територия, при спазване на горепосочения ред.

2.5.3. Всички улици МГТ и други приоритетни места за обществено ползване,              /съгласно утвърдените Оперативни планове от Възложителя /,  започват да се почистват от сняг до 1 час след началото на снеговалежа.

2.5.4. При силен снеговалеж Възложителят може да поиска дейностите да започнат до 30 минути от започването на снеговалежа. Уведомяването на Изпълнителя става чрез Оперативния център на Столичен инспекторат.

3. Снегопочистване:

3. 1. При слаб снеговалеж /с дебелина до 3 см./ започва механизирано обработване на уличните платна срещу заледяване, чрез разпръскване на подходящи смеси. Обработва се цялото пътно платно, с цел да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътната настилка. Същото се счита за една обработка и се актува като еднократно разпръскване на смеси, независимо от това колко пъти е минавала снегопочистващата техника. Площта се изчислява като се умножи реално обработената с разпръснати смеси ширина на пътя по дължината. Намалява се необработената площ и площта на паркираните автомобили по улиците и булевардите. В случай, че снеговалежа спре, няма образувана снежна каша, площите не се обработват повече.

3.2.  В случай, че снеговалежът е интензивен или продължителен, пътните платна се обработват, чрез механизирано разпръскване на смеси. Изчаква се реагентите да разтопят снега и леда. В резултат на обработката при движението на автомобилния поток се образува кафява снежна каша. Тя се отстранява, чрез механизирано обработване на пътните платна със снегоринни плугове, които изтласкват снега от оста на пътя към регула.

След изтласкване на снежната  каша, отново се разпръскват подходящи смеси, за последващо осигуряване на условия близки до тези при мокро пътно платно.

В случай, че не е обработено цялото платно при разпръскването на смесите, за почистени се считат декарите - равни на дължината на пътя по ширината на почистената площ.

Независимо от това, по колко пъти са минавали снегопочистващите машини, дейността им не се отчита като отделна обработка.

Тези операции се изпълняват в рамките до 4 /четири / часа.

Актуват се действително извършените дейности:  например - механизирано разпръскване на смеси - два пъти /в случай, че е необходимо/ и механизирано почистване на уличните платна - един път.

3.3. При продължаване  на снеговалежа, след като е извършено разпръскването на смесите, снега от движението отново става на снежна каша. Изчаква се технологично време за действие на  реагентите, след което започва механизирано почистване със снегоринните плугове за изтласкване на кашата към регулите. В случай на интензивен и продължителен снеговалеж. едновременно се извършва разпръскване на смеси съобразно метеорологичната обстановка.

Актува се механизирано почистване на уличните платна – един път и механизирано разпръскване на смеси – един път.

В зависимост от метеорологичната обстановка може тези операции да се повтарят през  времетраенето на снеговалежа .

3.4. След спиране на снеговалежа, при:

      - очаквани отрицателни температури - се извършва обработка със смеси против заледяване;

      - положителни температури – не се извършва обработка.

3.5. При заледяване на пътната повърхност без снеговалеж, за стопяване на леда се извършва дейност механизирано разпръскване на смеси или механизирано опесъчаване, което трябва да започне веднага след получаване на информацията от ОЦ на СИ, или след самостоятелна проверка от фирмата оператор.

3.6. Частична обработка на уличното платно се извършва, когато същото не е обработено първоначално и декарите на улични площи са намалени. Същите се обработват и актуват до достигане на пълните декари на уличното платно в съответствие с Оперативните планове.

3.7. В случай, че има необходимост от допълнителни обработки на опасни и стръмни участъци на булеварди, улици, мостове, кръстовища и др. при ниски температури, решението се взима от фирмите оператори, след регистрирано съгласие на Възложителя. Фирмите уведомяват  Оперативния център на СИ.

3.8. Зимното улично почистване се извършва в следната последователност: улици с масов градски транспорт, с обществено значение и вътрешно – квартални улици.

3.9. За обработката на уличните площи, тротоари, спирки на МГТ и др. се използват реагенти, които не оказват отрицателно въздействие върху хората, компонентите на околната среда, елементите на инженерната инфраструктура, градското обзавеждане, върху които попадат.

3.10.Столичен инспекторат, съвместно с представители на фирмите оператори, контролират дейностите по зимно улично почистване, като констатациите се документират в ежедневен констативен протокол за изпълнение на видовете дейности.

3.11. Заплащането на дейностите по зимно снегопочистване се извършва на база оформени ежедневни констативни протоколи за действително извършените дейности,като условно разделяме денонощието на два периода:

  - Дневен - от 16.00 часа до 22.00 часа /на предишния ден/ и от 06.00 часа до 16.00 часа, за деня в който се оформя ежедневния констативен протокол.

  - Нощен - от 22.00 часа до 06.00 часа – за деня на актуването.

3.12. Дежурните от Оперативния център на СИ записват по часове всички указания и разпореждания, начален и краен час на започване и приключване на дейностите по почистване в районите, подадени от фирмите оператори, вид на дейността и брой на снегопочистващата техника.

3.13. При постъпили сигнали от КАТ и/или „Център за градска мобилност” ЕООД за наличие на сняг и/или лед в участъци по уличното платно на МГТ, Оперативния център на СИ уведомява фирмите оператори, за извършване на необходимите дейности по почистването и Началниците или дежурните от РИ, за извършване на контрол.

3.14. Всички дейности по обработка с реагенти против замръзване на улиците, по които се придвижва обществен транспорт следва да бъдат приключени до 07:00 часа

3.15. Не се допуска наличие на сняг на големите кръстовищата по Околовръстният път .

3.16. Информация за дейностите по зимно почистване се получава от GPS системата на Изпълнителя в информационната система на Възложителя, като по този начин се следи изпълнението на дейностите. За целта, в случай на липса или прекъсване на връзката между отделните системи Възложителят подава сигнал на Изпълнителя за незабавното й възстановяване, като същият е длъжен да възстанови връзката. В случай на некоректно изпълнение и/или подадена невярна информация, изпълнителят ще бъде санкциониран.

3.17. Изпълнителят поддържа чисти решетките на дъждоприемните шахти на канализационната система, така че да не се възпрепятства отвеждането на водата от топящия се сняг.

3.18. Изпълнителят гарантира, че има на склад достатъчно реагенти и смеси за обезопасяване и почистване на площите при снеговалеж и поледица.

3.19. Използваните материали се калкулират в общата цена за услугата и се съхраняват в складове на Изпълнителя.

## 4. ГРАФИЦИ ЗА ЛЯТНО И ЗИМНО УЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

4.1.Не по-малко от 1 (един) месец преди започването на съответния период за почистване, Изпълнителят следва да представи на Възложителя за одобрение, подробен Оперативен план.

План-графиците за почистване, предвидени за следващия сезон, са в съответствие с изискванията на настоящите спецификации и категоризацията на улиците. Те включват минимум:

4.1.1.маршрути за механизирано почистване и обработка;

4.1.2. площи и местонахождението им за ръчно почистване и обработка;

4.1.3. честота (кратност) на почистване и обработка и време за реакция.

4.1.4.описание на улиците с масов градски транспорт, с обществена значимост и вътрешноквартални.   Специално се описват опасните и стръмни участъци./за оперативния план за зимата/

4.2. Всички маршрути и зони на почистване са обхванати в GPS системата.

4.3. Когато маршрутите или дейностите са временно променени от Изпълнителя поради непредвидени обстоятелства, същият уведомява предварително Възложителя и представя обосновано предложение за промяна на дейностите.

## 5. НЕПРЕДВИДЕНИ УСЛУГИ ПО ЛЯТНО И ЗИМНО УЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

5.1. Услуги по лятно почистване:

5.1.1. Възложителят може да поиска от Изпълнителя да предприеме действия по почистване по време на или след специално мероприятие или събитие.

5.1.2. Изпълнителят уведомява Възложителя за нерегламентирани реклами, графити и други замърсявания на публични места. Същият почиства тези замърсявания чрез подходящи средства по одобрена от Възложителя писмена заявка, до 24 часа от възлагането.

5.1.3. Ако в срока на поръчката възникне кризисна ситуация, която не може да се преодолее с договорените услуги, Възложителят може да инструктира Изпълнителя да предприеме такива допълнителни или алтернативни услуги за да се справи с кризисната ситуация. Разходите за всички допълнителни или алтернативни услуги, се поемат от Възложителя и се заплащат като Непредвидени услуги.

5.1.4. Допълнително почистване, което не се дължи на пропуск на Изпълнителя, се извършва от него по заявка от Възложителя. Дейностите по допълнително почистване могат да възникнат единствено в следствие на природно бедствие, силен вятър, буря, наводнение, земетресение, пожар, пътно-транспортно произшествие, след провеждане на митинги и др..

5.2.Услуги по зимно почистване:

5.2.1. В случай на неочаквано големи количества сняг, струпан по улиците, площадите и други зони за обществено ползване, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да отстрани натрупания сняг от някои зони, по одобрена заявка.

## 6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ

6.1. Лятно улично почистване:

6.1.2.След почистване не се допуска площите да бъдат остатъчно замърсени от прах, кал, листа, отпадъци от опаковки, наноси, пясък, шума, треви и други.

6.1.3. Не се допуска наличие  на натрупани отпадъци от почистването върху тротоари, улични платна, зелени площи, алеи и др.

6.1.4. Не се допуска палене и изгаряне на струпани отпадъци от служители на Изпълнителя.

6.1.5. Отпадъците от миене на уличните платна и тротоари, се събират и транспортират в рамките на периода на миенето.

6.2. Зимно улично почистване:

6.2.1. Една площ се дефинира като чиста, ако уличната настилка не е покрита със сняг и няма заледяване. При снегопочистване, снегът се премества в регула на улицата /0.5 до 1 метър/. На тротоарите и пешеходните зони снега не се натрупва около дърветата и се осигурява свободно движение на пешеходците. За улици с МГТ и други обществено значими места не се допуска наличие на снежна покривка и лед, а за вътрешно- кварталните и второстепенни се осигурява „проходимост при зимни условия”. Степента на почистване трябва да позволява нормалното и безопасно придвижване на превозните средства и пешеходците.

6.2.2. За зимно снегопочистване площта се изчислява като се умножи реално почистената ширина на пътя по почистената дължина на пътя, а не на брой обработки.

6.2.3. На спирките на МГТ, тротоарите, подходите към подлезите и метростанциите, мостовете и пасарелките не се допуска натрупване на сняг и заледяване, като същите се почистват до 07.30 ч. сутринта.

6.2.4. Спирките трябва да се почистват на разстояние, както следва:

- единична автобусна и тролейбусна  спирка – до 20м уличното платно и тротоара

- двойна автобусна и тролейбусна  спирка – до 40м уличното платно и тротоара

6.3. Други изисквания:

6.3.1.За почистването на графити и нерегламентирана реклама, услугата е изпълнена, когато цялата повърхност е почистена без остатъци и отпадъците са събрани и транспортирани до Съоръжение за третиране на отпадъци. При почистването следва да не се замърсяват прилежащите територии.

## 7. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ

7.1. Повърхността на почистените площи се изчислява, като се умножи дължината по ширината на обработения участък.

7.2. За механично разпръскване на смеси по улици и площади, обработената площ се изчислява като се умножи ширината на действително обработената площ по дължината на обработените участъци.

7.3. Почистването на дъждоприемните шахти ще се отчита на брой почистена шахта.

7.4. Почистването на крайпътни отводнителни и предпазни окопи /канавки/ ще се отчита на линеен метър почистена канавка.

7.5. Почистването на пътни принадлежности ще се отчита, както следва:

- пътни знаци – на брой почистени пътни знаци;

- пътеуказателни табели - на кв.м почистена площ;

- предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и снегозащитни съоръжения - на линеен метър почистени парапети, огради и снегозащитни съоръжения

# III. КОНТРОЛ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 1. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.1. В края на всеки ден, инспекторите съвместно с представители на Изпълнителя изготвят Ежедневен констативен протокол за изпълнените услуги и ги сравняват с данните от GPS системата, когато това е необходимо.

1.2. Ежедневният констативен протокол е в стандартна форма, която се разработва след подписване на договора, и включва:

1.2.1. Видове и количества на всяка от реално изпълнените дейности, посочени от Изпълнителя.

1.2.2. Обхват и обем на изпълнените услуги съгласно техническите спецификации и договорените работни графици;

1.2.3. Забележки на инспектора.

1.3. Освен инспекции на място, инспекторите ще използват наличните данни в Информационната система за услуги. Дейностите по събиране и транспортиране на БО и движението на почистващата техника също ще се контролира чрез GPS системата.

## 2. СБОРНИЦИ, МЕТОДИКИ  И ПЛАНОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

  - Най-малко 2 /две/ седмици преди Началната дата, Изпълнителят предава на Възложителя следните документи, сборници, методики и планове, свързани с извършването на дейностите:

- Организационна структура по компетенции на отговорните позиции с имена, адреси, телефони, факс и електронен адрес за връзка;

- Авариен план, съгласуван с компетентните институции;

- Инструкция за мониторинг на изпълнението на дейностите;

- Инструкции по осигуряване на качеството;

- Програма за опазване на околната среда;

## 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЛЕД НАЧАЛНАТА ДАТА

3.1. Възложителят, чрез Столичен инспекторат, контролира, приема, подписва и съхранява всички документи по изпълнение на договора, като проверява и документира количеството и качеството на извършените от Изпълнителя дейности, съобразно изискванията за състоянието на териториите след почистването, посочени в т.6 от техническите спецификации и съобразно системата за управление на отпадъците на Столична община.

Констатациите се документират в Ежедневен констативен протокол за изпълнение на услуги /по утвърден образец/, в който задължително се включват: видове дейност, единица мярка, количествата и качеството на всяка от изпълнените дейности, обхват и обем на изпълнените услуги, съгласно техническите спецификации и договорените работни графици; забележки на инспекторите.

3.2. Столичен инспекторат, съвместно с представители на Изпълнителя изготвят и подписват Ежедневен констативен протокол за изпълнение на услугите по Договора.

Представителите на Изпълнителя нямат право да отказват подписването на този протокол. Несъгласието си или особеното си мнение отразяват отделно, в писмена форма, която се прикрепя към ЕКП и става неразделна част от него. Пропуски и неизпълнение се доказват и със снимков материал, задължително с дата и час на снимката. При отказ да се подпише  Ежедневния констативен протокол от страна на Изпълнителя не се заплащат  всички видове дейности за деня.

3.3. Констативен протокол за неизпълнение се съставя от служители на Столичен инспекторат при неизпълнение на дейности по договора. Неизпълнените дейности – предмет на  Констативния  протокол за неизпълнение се изпълняват в предписаният срок.

При издадени три  констативни протокола за неизпълнение в рамките на един отчетен период / месец/  на Изпълнителя се налага глоба в размер на 10 000 /десет / хиляди лева.

3.4. Изпълнителят съхранява и представя при поискване от Възложителя:

    - Документация за дейностите по поддръжка и ремонт на техниката, имаща отношение към договора

    - Записи на сигнали, жалби и възражения и предприетите коригиращи действия

    - Документация за всяка възникнала аварийна ситуация, в това число: списък на местата и маршрутите, където персоналът на Изпълнителя е бил възпрепятстван от независещи от него причини, договорените дейности да извърши събиране на БО, поради невъзможно спиране или други проблеми, и предложения за съответните мерки

  - Непочистени площи и доклад за причините за неизпълнение на дейността;

  - Документация за количествата на извършените непредвидени услуги.

3.4 Месечен акт за извършени услуги:

3.4.1. В рамките на 5 (пет) работни дни от края на всеки отчетен месец, Изпълнителят представя на Възложителя месечен акт по образец, в който подробно са описани извършените услуги за периода (по вид, количество единична и обща цена за дейността). Актът се изготвя въз основа на ежедневните констативни протоколи и обобщения констативен протокол за отчетния месец. Актът е еднотипен за всички маршрути. Уточняването на количествата в акта се извършва до 5/пет/ работни дни след внасянето му. Подписва се от страна на Възложителя и Изпълнителя, с което окончателно се определя месечната сума за плащане и се внася фактурата.

Месечният акт е неразделна част от месечната фактура.

3.4.2. Точната форма и съдържание на „Ежедневния констативен протокол”, “Обобщения месечен протокол” и „Месечен акт” ще бъдат изготвени и утвърдени от Възложителя 15 дни след подписване на договор.

# IV.ПЛАЩАНИЯ И САНКЦИИ

## 1. ПЛАЩАНЕ

1.1. Възложителят заплаща на Изпълнителя, извършената работа по изпълнението на дейностите за отчетен период от един месец (отчетните периоди започват от Началната дата).

1.2. Процедура на плащане:

Възложителят заплаща на Изпълнителя извършената работа по изпълнението на услугите за изтекъл период от един месец, при спазване на следната процедура на плащане:

1.3. В рамките на 7 (седем) работни дни след края на всеки отчетен месец, Изпълнителят представя на Възложителя «Месечен акт», в който подробно са описани извършените услуги за периода (по видове, количество единична и обща цена). Месечния акт се изготвя въз основа на ежедневните констативни протоколи и обобщения констативен протокол за месеца. След проверка до 10/десет/ работни дни, Акта се подписва от страна на Възложителя и Изпълнителя, уточнява се сумата за изплащане и на базата на двустранно признатата сума се издава данъчна фактура, при съблюдаване на методиката, посочена в т.7 от техническите спецификации, представляващи неразделна част от договора. При наличие на несъответствия между Обобщените констативни протоколи и количествата в Акта, последния се връща за отстраняване на несъответствията от страна на Изпълнителя. Срокът за подписването му от страна на Възложителя се удължава с толкова дни, колкото са необходими за преработката.

1.4 След получаване на фактурата, Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата по данъчната  фактура, без сумите, които оспорва, както и без наложените санкции.

Текущото заплащане на месечни услуги се извършва в български лева (BGN) в съответствие с условията в договора

## 2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ЗА РЕАЛНО ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ ПРЕЗ МЕСЕЦА

Плащането за Извършени Услуги се изчислява на базата на единичните цени, които са залегнали в договора и в съответствие със следната формула:

ПИУm,n =	x (ЕЦx . КИУx,m,n )

където:

ПИУm,n =	Плащане за Извършени Услуги (в лева) за отчетния период «m» от оперативната година «n»

ЕЦx =		Единична Цена (в лева) за извършени услуги «x»

КИУx,m,n =	Количество на Извършените Услуги «x» (декари, тонове, съдове за БО) за отчетния период «m» от оперативната година «n»

Х =		Вид на изпълнената услуга

## 3. ФИНАНСОВИ УДРЪЖКИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1.Възложителят има право да прилага Финансови удръжки за неизпълнение (ФУН).

- Това се извършва след изготвянето на двустранно подписан констативен протокол за неизвършена работа.

- Констативен протокол се съставя от служители на Столичен инспекторат при неизпълнение на дейности по договора в случаите както следва:

-   при некачествено изпълнение на дейност по договора.

- Констативния протокол се предявява на  лице представител на  ръководството на фирмата–Изпълнител, или на лице – технически изпълнител, отговорно за  неизпълнението на улугите. При отказа за подписване на констативния протокол от Изпълнителя същият се подписва и от свидетел присъсвал на предявяването на протокол.