| ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Инвестираме във Вашето бъдеще | ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие | Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 www.bgregio.eu |
| --- | --- | --- |

Приложение №17.

BG161PO001/1.5-02/2011/001 –S-0………

ДОГОВОР

Днес, ______ 2013 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, ул.“Московска”№33, БУЛСТАТ сер.Ю №000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и от друга страна ………………………………,  ЕИК, ......................................., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община ………………….., тел........................., факс:..................................., e-mail:........................ обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен за изпълнител със заповед №..........................., и на основание чл. 74, ал. 1 при условията на чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

за процедура, открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община (Уникален № в АОП – 00087-2013-......, Публикувана в SIMAP 2012/S...................................),  във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” между Столична община и МРРБ,

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши инженеринг /проектиране и строителство/, свързани с “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово””.

(2) да изготви работен инвестиционен проект за обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Идеен проект за обекта (Приложение № 1 към настоящия договор), както и да съгласува разработения от него работен инвестиционен проекти с компетентните органи.

(3) Строително-монтажните работи на обектите по ал. 1 следва да се извърши съгласно Инвестиционни проекти за обектите по ал. 1 (Приложение № 1) и Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (Приложение № 2) и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ................................. /словом /лв. с  ДДС в това число:

2.1. Цена за проектиране 	................................. /словом /лв. с ДДС,

2.2. Цена за СМР 		................................. /словом /лв. с ДДС,

съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.  Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

А. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обекта:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 10% /десет процента/ от стойността на договорените видове работи по чл. 2.1 в размер на ......................... /...................................../словом/ лв. в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на договора и представяне на фактура.

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя в размер на 70 % /седемдесет процента/  от цената на проектните работи по чл. 2.1. или ............................. лв. в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след приемане на работен инвестиционен проект с приемо-предавателен протокол съгласно чл. 8.5.

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя в размер на 20 % /двадесет процента/ от цената на проектните работи по чл. 2.1. или ............................. лв. в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни след съгласуване с компетентните органи на работния проект за обекта по чл. 1;

Б. Извършване на строително-монтажни работи, съгласно разработения от Изпълнителя Инвестиционен проект за обекта:

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 10% /десет процента/ от стойността на договорените видове работи по чл. 2.2 в размер на ......................... /...................................../ словом/ лв., в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от подписването на договора и представяне на банкова гаранция за равнозначна сума във форма приемлива за Възложителя, нейния размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително-монтажните работи.

3.5. Разплащането на СМР се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22  и фактура.

3.6. Допускат се междинни плащания, при условията на чл. 3.5., като  пропорционално се приспада преведения аванс.

3.7. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл. 3.5. в 60 (шестдесет)-дневен срок след подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада  останалата част от аванса по чл.3.4.

Чл.4. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл. 3.5. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени анализни цени, съсатавени следните елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи	 върху труда	  			........................ %

- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

III.	СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Настоящият договор има действие до изпълнение на всички възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по чл. 1.1. и чл. 1.2.

- Срокът за проектиране е …………… /словом/ календарни дни, след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на подписване на приемо-предавателния  по чл. 1.4. за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проектите.

В посочения срок за проектиране се включва и срока за одобрение на разработения инвестиционен проект от Експертен технически съвет.

В посочения срок не се включва срока за съгласуване на разработения инвестиционен проект.

- Срокът за изпълнение на СМР е …………………/словом/ календарни дни от подписването на акт за откриване на строителна площадка и завършва след извършването на 72 часова проба за експлоатация на линията и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да осигури необходимите средства по чл. 2 за финансиране на обекта.

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изходните данни, необходими за изпълнение на поръчката, както и изискваната от него информация и документация, касаеща своевременното изпълнение на договора.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва промени в изходните данни, като предварително уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнените до момента работи се установяват с двустранен протокол, като се заплащат пропорционално на степента на готовност.

4. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при съгласуването на работния инвестиционен проект с компетентните органи.

5. Да приеме с приемо-предавателен протокол работния инвестиционен проект на обекта по чл. 1 от този договор в 15-дневен срок от предаването му от Изпълнителя съгласно договореното в чл. 13.8. при условие, че същият отговоря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на идейния проект и на офертата на Изпълнителя и е в пълен комплект и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма забележки.

6. Да приеме с приемо-предавателен протокол съгласувания от компетентните органи работен инвестиционен проект на обекта по чл. 1 от този договор в 5-дневен срок от предаването му от Изпълнителя .

7.	Да осигури ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР при предаване на обекта с протокол за започване на СМР  и при извършване на СМР.

8. Да заплаща договореното възнаграждение в размер, по начин и в срок, уговорени в настоящия договор. .

9. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

10.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

- Да поставя в писмен или в устен вид задачи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на договора;

- Да следи за качественото изпълнение на поставената задача;

- Да изисква текуща информация за хода на работата по възложената задача;

- Да получи изработения инвестиционен проект по чл. 1.1. в уговорения срок в 3 екземпляра в оригинал и 2 екземпляра копие на хартиен носител и в 2 екземпляра на магнитен носител;

- Да получи работния инвестиционен проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след съгласуването му от компетентните органи;

- Да поиска преработване и доработване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задачата, без допълнително заплащане, когато не са спазени условията на настоящия договор, офертата на Изпълнителя или нормативен акт.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

- Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  възложената задача качествено с дължимата грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална грижа и в договорените  срокове по чл. 7, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

- идейния проект;

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора /Приложение № 2/;

- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8.  Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работния инвестиционен проект на обекта по чл.1 в 5 екземпляра на хартиен, от които 3 екземпляра в оригинал и два екземпляра -копие, и 2 на магнитен носител в дирекция «Транспортна инфраструктура» на Столична община на ул. «Будапеща» №17, гр. София с придружително писмо, заведено в деловодната система на Столична община.

9. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

11. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

12. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.

13. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

14. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си на трети лица без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация относно извършването на възложената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

17. Изпълнителят се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Кохезионния фонд отменящ регламент Регламент (ЕС) № 1260/1999”

18.  Да предоставя възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финасовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетното-счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.

Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

19. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

20. Да спазва изискванията на изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР.

21. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и среда включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от.....................................и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

22. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр.17/2004г.).

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

- Да получи изходните данни за проектирането, както и да изисква и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата за изпълнението на предмета на настоящия договор информация и документация.

- Да получи стойността на възнаграждението по чл. 2 в размери, по начин и в срокове, уговорени в настоящия договор.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.20. (1). Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  /не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.).

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с тристранен констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21.1. Настоящият договор се прекратява с изпълнение предмета на договора по чл. 1.

2. Договорът може да бъде прекратен:

2.1. С изтичането на договорения срок, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си съгласно договореното.

2.2.По взаимно съгласие на страните като в акта за прекратяването му се уреждат проицтичащите от този факт последици за всяка от страните;

2.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.4. С писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни като преведения аванс подлежи на връщане.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.23. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. 1. При неспазване  срока  по чл. 7.1. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността  по чл. 2.1. за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

2.При неспазване  срока  по чл. 7.2. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността  по чл. 2.2. за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.25. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.27. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.28. В случаите на неизпълнение на  сроковете  по чл. 7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.29. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл.30. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: …………………………………

BIC: ………………………….

………………………..банка

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30.(1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ............................./ ........................словом/ лв., се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 10 (десет) работни дни, след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, с изключение на случаите по - по чл.  25, чл. 21, т. 2.2. и 2.3.

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация

Чл.31 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.32. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.33. Настоящият договор се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 – Идейни инвестиционни проекти.

- Приложение №2 – Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

- Удостоверение за регистрация в професионален регистър на строителите - Централния регистър на Камарата на строителите

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                  		 ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		……………………………..:

/Йорданка Фандъкова/   	/…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/

# Footnotes

Определя се според предложението на Изпълнителя за размер на авансовото плащане.