Т Е Х Н И Ч Е С К И

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

СЪДЪРЖАНИЕ:

І.   ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ	………………………………………….4

1.    ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

2.    ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ	4

3.    ВЪЗЛОЖИТЕЛ	………………………………………………………………………4

4.    ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА………………………10

5.    СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	11

6.    ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ	6

7.    КОНТРОЛ	11

8.    КОМУНИКАЦИЯ И ОБЕМ НА ИНФОРМАЦИЯ	12

9.    СИГНАЛИ И ЖАЛБИ	8

10.   ЗАСТРАХОВКА	8

11.   ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО	8

12.   РАБОТНО ВРЕМЕ……………………………………………………………………14

13.   ПЕРСОНАЛ И АКТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	9

14.   ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА	9

15.   ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ ИСКОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ……………………………………………………………..	9

16.   НАЛИЧИЕ НА ТРАНСПОРТЕН ПАРК,                                                                                                                                                 СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА И СКЛАДОВА БАЗА	10

17.   НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ -                                                                                                                          ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ	10

18.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА	11

19.   ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА ОТПАДЪЦИТЕ	19

20.   НЕБЛАГОПРИЯТНИ УЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ……………………………………………………………………..………18

21.  КОНСТАТИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДОКЛАДВАНЕ	12

II.   ПОЧИСТВАНЕ	12

1.    ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ                                                                              ПРЕЗ ЛЕТНИЯ  ПЕРИОД	12

2.    ПОЧИСТВАНЕ ОТ СНЯГ  И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА                                                                                                ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД	14

3.    Снегопочистване	22

4.    ГРАФИЦИ  ЗА  ПОЧИСТВАНЕ - лятно	184

5.    НЕПРЕДВИДЕНИ УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ - лятно и зимно	18

6.    ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ                                                                                                                СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ	18

7.    ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ	19

III.   КОНТРОЛ,  ОТЧИТАНЕ  И  ДОКУМЕНТАЦИЯ	20

1.    КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА                                                                                                                        НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	   20

2.    СБОРНИЦИ, МЕТОДИКИ  И ПЛАНОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	 20

3.    ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ НА УЧАСТНИКА В ПОРЪЧКАТА                                                                                                        СЛЕД НАЧАЛНАТА ДАТА	21

IV.   ПЛАЩАНИЯ  И  НЕУСТОЙКИ	28

1.   ПЛАЩАНЕ	28

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ЗА РЕАЛНО ИЗВЪРШЕНИ                                                                                                         ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ МЕСЕЦА	……………………………………………………………29

3.   НЕУСТОЙКИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ	29

# I.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## 1.   ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги за зимно поддържане и лятно почистване на пътища в Природен парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа - Републикански  пътища – Юг.

## 2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Републикански  пътища – Юг

1.     Републикански път / ІІ–82 / Самоков – София от км 81+400 до км 86+700;

Участъкът обхваща ул. „Самоковско шосе” от Софийски ок. път до с. Кокаляне, вкл.  обръщателно ухо на автобусна линия № 1 (А 1).

Забележка:   Предмет на поръчката са само дейностите по зимно поддържане на пътното платно, без спирките и тротоарите.

2.    Републикански път / ІІ–18 / Софийски околовръстен път – Южна дъга от км 38+100 до км 62+007;

Участъкът обхваща СОП – Южна дъга от кръстовището с ул. „Патриарх Герман” до кръстовището с бул. „Сливница”.

Забележка:  Подробната База данни с дължини и площи на отделните отсечки от пътните участъци на електронен носител е достъпна за участниците в конкурса през сайта на СО. Данните са получени от ГИС – София ЕООД.

3.   ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Столична община

4.   ДЕЙНОСТИ,  ВКЛЮЧЕНИ  В  ОБХВАТА  НА  ПОРЪЧКАТА:

За нуждите на поръчката дейностите, свързани с предоставяните услуги по договора, условно се разделят на летни и зимни. Летни дейности са тези, които обичайно се извършват през летния период от 01 Април до 30 Септември. Зимни дейности са тези, за които обичайно възниква необходимост от извършване през зимния период от 01 Октомври до 31 Март. В зависимост от конкретните метеорологични условия във всеки период могат да се изпълняват при необходимост и двата вида условно летни и условно зимни дейности.

I.   Зимно поддържане и почистване – включва следните дейности:

1.  Денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон.

2. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон.

3.  Снегопочистване при снежна покривка, снегонавяване, уплътнен снежен пласт и снежна каша.

4. Обработка на пътната настилка чрез разпръскване на пясък, пясъчно-солна смес или химически смеси, съгласно Инструкцията за зимното поддържане на ”Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” (Агенция „Пътна инфраструктура”, София 2009 г).

5.   Почистване на пътните платна, пътните съоръжения, банкетите и крайпътните отводнителни окопи и канавки от материалите, използвани при зимното поддържане, както и на наноси и отпадъци от регулите, банкетите и канавките на пътищата, след края на зимния сезон.

6.    Почистване и обезопасяване на пътните платна след ПТП (включително всички свързани с това дейности и обезопасяване на пътните платна от разляти гориво-смазочни материали).

II.    Лятно поддържане и почистване – включва следните дейности:

1.     Денонощно дежурство на хора и техника през летния сезон.

2.   Почистване и обезопасяване на пътните платна след ПТП (включително всички свързани с това дейности и обезопасяване на пътните платна от разляти гориво-смазочни материали).

3.   Лятно почистване и поддържане чистотата на пътища, улици, прилежащите им площи (в обхвата на пътя) и други територии – от 01 април до 31 октомври всяка календарна година. Дейностите по лятно почистване могат да се извършват и целогодишно, според съответните метеорологични условия, след съгласуване с Възложителя.

4.   Събиране и транспортиране на БО от улични кошчета до съоръжение за третиране – извършва се със специализиран за тази дейност автомобил със затворена каросерия по график, изготвен от Изпълнителя и съгласуван от Възложителя.

- Почистване на банкети, крайпътни отводнителни окопи и канавки.

- Поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна.

- Поддържане проводимостта на

- водостоци, разположени напречно на пътя;

- водостоци, разположени в оста на канавката;

- улеи, разположени напречно на пътя;

- пречиствателни съоръжения към канавките.

- Почистване на пътните принадлежности – пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети, еластични предпазни огради (мантинели), снегозащитни съоръжения и др.;

- Подмяна на износени елементи и доставка и монтаж на улични кошчета.

- Уборка в обхвата на всички елементи на пътя.

5.    СРОК  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА

Считано от датата на подписване на договора до 30.06.2014 г.

## 6.    ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,  СТАНДАРТИ  И  РАЗРЕШИТЕЛНИ

6.1. Изпълнителят трябва да извършва услугите в пълно съответствие с общите и специфични изисквания на българското законодателтсво.

6.2.  Изпълнителят, трябва да притежава и поддържа валидни в рамките на периода на действие на договора, транспортни средства, които следва да бъдат регистрирани съгласно българското законодателство.

6.3. Извършваните дейности и използваните материали при поддръжката на пътищата следва да отговарят на "Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата" (АПИ 2009 г.), дял IV – “Зимно поддържане” и БДС.

7.     КОНТРОЛ

7.1.  Възложителят ще контролира изпълнението на дейностите и ще заплаща на Изпълнителя за извършените видове и количества по ред, описан в договора. Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се осъществява от Столичен инспекторат.

7.2.   Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на Възложителя за наблюдение и контрол на услугите. Да позволява на Възложителя да инспектира всички записи и документи, свързани с предоставяните от него услуги по настоящата обществена поръчка.

7.3.  Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя чрез Оперативния център на Столичен инспекторат за маршрута, участъка, начален и краен час на всяка извършвана дейност.

7.4. Избраният за изпълнител, участник е длъжен да информира Възложителя за всяка планирана инспекция от други органи. Възложителят може да присъства на инспекцията.

## 8.     КОМУНИКАЦИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

8.1    Комуникации с Възложителя

8.1.1.  Изпълнителят осигурява и поддържа стационарни телефонни връзки в своите офиси, като поддържа и отговаря на дежурни номера за непрекъсната комуникация с Възложителя.

8.1.2.  Отговорниците за изпълнението на услугите по договора и началниците на смяна, трябва да са снабдени с мобилен телефон и да са в постоянна връзка с представител на Възложителя.

8.1.3.  Списъкът с телефонни номера и отговорници на смяна се поддържат и актуализират като част от Плановете за изпълнение на дейности и информационната система на Изпълнителя.

8.1.4.  Изпълнителят трябва да има регистрирана електронна поща, която автоматично да сигнализира за постъпили жалби и сигнали  по всяко време на денонощието.

8.1.5.   Изпълнителят предоставя първични данни за всяка извършена дейност, в реално време като:

- Осигурява пренос на информация в реално време до сървърите на информационната система на Възложителя;

- Осигурява възможността за проверка на извършената от него дейност;

- Подписва Ежедневен констативен протокол за извършените количества дейности за деня и обобщен месечен протокол по всички дейности.

8.1.6. Участниците в обществената поръчка са длъжни да предложат в Техническото си предложение Образец №13 форма на комуникация и обмен на информация, която да удовлетворява посочените в точка 8 изисквания на Възложителя.

Комуникация с обществеността:

8.2.1.  Всяко официално искане за разполагане на улични кошчета за БО и/или за извършване на други дейности извън договорените, следва да се адресира към Възложителя. Той от своя страна, чрез контролиращото звено или посредством изрично назначена комисия, изпраща сигнала на избрания за изпълнител участник, с указания за предприемане на действие, обвързано със срокове за изпълнение.

8.2.2.  Изпълнителят е длъжен да постави с едър шрифт телефонен номер и e-mail адрес на информаионни табла, разположени на подходящи места по трасетата, които ще обслужва.

8.3.   Комуникации с районните администрации

Районните администрации могат да подават сигнали за некачествено изпълнение или неизпълнение на дейности и задължения от Изпълнителя, директно до него, но с копие до Възложителя.

8.4.  Комуникация с органи на държавната власт и взаимодействие с институциите:

При мероприятия на Главна дирекция «Гражданска защита», Служба «Пожарна и аварийна безопасност», КАТ, Полиция и други органи на реда; при кризи и извънредни ситуации, обявени по съответния ред, Изпълнителят поддържа връзка със съответните органи и изпълнява разпорежданията им.

## 9.     СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

9.1.  Изпълнителят отговаря на всички сигнали и жалби на граждани и ползватели на услугите, пряко свързани с некачествено изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка.

9.2.  За приемането на сигнали и жалби, както и за връзки с обществеността, Изпълнителят трябва да оборудва офис в рамките на обслужваната територия и да осигури достатъчно телефонни линии.

9.3.  В офиса трябва да има отговорник, който да бъде на разположение през цялото време на изпълнение на услугите. Офисът трябва да се обслужва също и с адрес на електронна поща.

9.4.  Изпълнителят трябва да записва, съхранява и поддържа база данни за всички получени сигнали, жалби и искания, както и за предприетите коригиращи действия.

9.5.  Изпълнителят трябва да уведомява Възложителя писмено в рамките на 5 работни дни за всички получени сигнали и жалби и предприетите действия.

9.6.   Изпълнителят трябва да проверява достоверността на всяка жалба или сигнал веднага след получаването им и да предприема действия за отстраняване на нередностите.

## 10.     ЗАСТРАХОВКА

10.1. Без това да ограничава всякакви други задачи, задължения и/или отговорности на Изпълнителя, за своя сметка и отговорност сключва и поддържа застрахователни полици за Обща застраховка «Гражданска отговорност» за щети причинени на Възложителя и на трети лица при/или по повод изпълнение на задълженията си и други, задължителни по българското законодателство застраховки, валидни за времето на срока на изпълнение на поръчката.

10.2. Избраният Изпълнител следва да поддържа застраховка «Трудова злополука» на служителите, изпълняващи услугите – предмет на поръчката.

10.3.  Преди сключване на договора избраният Изпълнител, представя документи за сключени застраховки в съответствие с изискванията на т.10.1 и 10.2.

## 11.     ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

11.1.  Изпълнителят трябва да осигурява качество на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията за управление на качеството и съгласно изискванията на настоящите спецификации.

## 12.     РАБОТНО ВРЕМЕ

12.1.   Изпълнителят се придържа към националните, регионалните и местните разпоредби за работно време.

12.2.   Дейностите се изпълняват ежедневно, в съответствие с плановете и графиците, договорени с Възложителя.

12.3.  В работни дни (от понеделник до петък), в периода от 7:00 до 10:00 часа и в периода от 17:00 до 20:00 часа се забранява да се планират и изпълняват дейностите по събиране и транспортиране на БО и механизирано миене и метене на пътища/улици с масов градски транспорт и/или с натоварен трафик. Това ограничение се отнася за дейностите по лятното почистване. При неспазване на това ограничение Изпълнителят дължи неустойка.

12.4.   Изпълнителят е длъжен да извършва дейностите, като стриктно спазва месечните графици.

12.5.  Изпълнителят извършва дейностите по настоящата обществена поръчка и ги описва подробно в Плана за изпълнение на дейности, който се публикува ежегодно. Плановете за изпълнение на дейностите се изготвят от Изпълнителя в зависимост от нуждите на Възложителя за съответната календарна година, като те трябва да бъдат съобразени с бюджета на Столична Община.

12.6.   Възложителят съгласува и утвърждава плановете. В случай, че има забележки, същите се връщат на Изпълнителя за преработване и отстраняване на забележките. Чрез Плановете се дава възможност за оптимизиране на дейностите, в зависимост от нуждите на Възложителя, като се възлагат отделни видове дейности, съгласно приетото ценово предложение на Изпълнителя.

12.7.   Изпълнителят актуализира и представя за съгласуване на Възложителя Плановете за изпълнението на дейностите по договора за всяка следваща календарна година срок до 15 ноември на текущата година.

## 13.     ПЕРСОНАЛ  И  АКТИВИ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

13.1.   Изпълнителят осигурява на целия си персонал идентификационни карти, съдържащи име, снимка и длъжност и изисква носенето им по време на работа.

13.2.  Изпълнителят осигурява лесно разпознаваеми, ярко оцветени горни дрехи или ризи с ръкави и панталони, с еднотипен дизайн за всичките си работници, които трябва да носят по всяко време при изпълнение на услугите, така че лесно да бъдат забелязвани и работата им да се контролира лесно. Униформите включват светлоотражателни ивици.

13.3.   Върху униформите се обозначават ясно името на Изпълнителя и стационарен телефонен номер за връзка, така че да се виждат от разстояние 3 м. Десетсантиметров идентификационен номер с контрастен цвят се поставя на гърба на фирмените дрехи. Може да се добавят девиз и лого на фирмата.

13.4.  Изпълнителят осигурява цялото необходимо инвентарно оборудване и екипировка за качественото изпълнение на дейностите.

## 14.     ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

14.1.  Изпълнителят осигурява защитни обувки и ръкавици за всички работници, участващи в изпълнението на дейностите по настоящата поръчка. Персоналът, който работи с кошчетата за отпадъци, трябва да носи ръкавици и защитни боти.

14.2.  Предпазните средства се поддържат чисти и в добро състояние и се подменят от Изпълнителя, когато се износят или повредят.

14.3.  Изпълнителят взема всички мерки неговите работници да носят фирмените предпазни средства и да държат на разположение идентификационните си карти.

## 15.    ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ ИСКОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

15.1. Изпълнителят е отговорен за всички щети върху частна, държавна или общинска собственост, причинени виновно от персонала му по време на изпълнението на дейностите. Изпълнителят заменя или възстановява за своя сметка всяка собственост, повредена от него. Ако Изпълнителят не ремонтира, възстанови или замени такава повредена собственост в рамките на петнадесет (15) календарни дни от получаването на уведомление от Възложителя, последният ще приспадне сума, равна на разходите за замяна, възстановяване или ремонт на собствеността от следващото дължимо плащане към Изпълнителя. Такива удръжки или плащания, извършени за сметка на Изпълнителя, не му се възстановяват или изплащат.

## 16.   НАЛИЧИЕ НА ТРАНСПОРТЕН ПАРК, СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА И СКЛАДОВА БАЗА

16.1.  Изпълнителят трябва да осигури достатъчно и добре подготвени места за паркиране на транспортните си средства, когато те не се използват. Транспортните средства не трябва да се паркират на публично място (на улиците и други места за обществено ползване), когато не са в работен режим.

16.2.  Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на МПС, свързани с изпълнение на дейностите, като подсигури помещения, изцяло оборудвани с инструменти и други необходими съоръжения за тази цел.

16.3.  Към момента на участие в настоящата обществена поръчка, всеки участник задължително прилага към офертата си за участие нотариално заверени копия от акт за собственост или договор за наем, заедно с копие от акта за собственост за терени, които ще ползва за база за техниката си, сервизна и складова база, които трябва да се намират на територията на Столична община.

16.4.  Изпълнителят следва да докаже право на ползване на бази в непосредсвена близост до обслужваните маршрути, където ще съхранява материалните си запаси, необходими за изпълнение на договорените дейности, както и за осигуряване на дежурство за хора и техника.

## 17.     НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ - ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

17.1.   По време на срока на изпълнение на поръчката:

17.1.1.  Изпълнителят е длъжен да има на разположение за ползване минималния, съгласно условията за участие в конкурса, брой специализирани машини за снегопочистване и разпръскване на смеси, за събиране и извозване на отпадъци, за почистване и други МПС, и всякакви други активи, необходими за извършване на дейностите.

17.1.2. Изпълнителят подновява всяко кошче за отпадъци, МПС или компонент от тях, и добавя нови транспортни средства, улични кошчета или друго оборудване на собствени разноски, с цел правилното изпълнение на дейностите, предмет на договора.

17.1.3.  Изпълнителят незабавно купува, наема или взема на лизинг специализирани машини и съоръжения за да покрие всяка допълнително възникнала необходимост от увеличаване обема на дейностите по зимно поддържане на пътищата, почистване, събиране и транспорт, или за да подмени излезли от експлоатация машини, МПС и оборудване.

17.1.4.   Всички специализирани транспортни средства и разположени улични кошчета за БО трябва да се поддържат чисти и в добър външен вид. Изпълнителят осигурява и експлоатира всички необходими съоръжения за тази цел.

17.1.5.  За срока на договора, Изпълнителят назначава необходимия брой квалифициран и подходящо обучен персонал, който да е в състояние да изпълнява услугите. Участниците в процедурата посочват в офертите си техническите ръководители, началниците на смени и броя на служителите, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на отделните дейности, предмет на поръчката.

17.1.6.   За всяка от дейностите следва да се определят ръководители, които ще отговарят за правилното планиране, организиране и извършване на дейността и смените/дежурствата, на които ще се изпълняват дейностите.

## 18.      ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ТРАНСПОРТНИТЕ  СРЕДСТВА

18.1.    Технически изисквания

Участникът декларира наличието на техниката, необходима за изпълнението на дейностите по поръчката. Минималният брой и вид техника, собствена или наета, която трябва да е на разположение за изпълнението на дейностите, е:

- 16 бр. снегорини  с ширина на греблото над 2,5 м;

- 16 бр. пясъкоразпръсквачки с възможност да разпръсква химически смеси;

- 1 бр. товарачни машини (за база);

- 4 бр. специализирана техника за машинно миене;

- 1 бр. специализиран автомобил за машинно метене – мотометачка;

- 1 бр. комбиниран багер;

- 1 бр. специализиран автомобил за транспортиране на битови отпадъци (от кошчета и спирки);

- 2 бр. самосвали за извозваване на отпадъци;

## 19.    ТРАНСПОРТИРАНЕ  НА  ОТПАДЪЦИТЕ

19.1.   Изпълнителят транспортира и разтоварва събраните отпадъци със специализарани за тази дейност автомобили само на съоръженията за третиране на отпадъци, по време на тяхното официално работно време.

19.2.  Изпълнителят по всяко време контролира своите работници, инспектира техните дейности и гарантира, че не е допуснато замърсяване около уличните кошчета и по маршрута за транспортиране.

## 20.     НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

20.1. Когато неблагоприятни условия (лавини, свлачища, земетресения и др.) възпрепятстват изпълнението на всички дейности или на част от тях, Изпълнителят на поръчката незабавно уведомява Възложителя и съгласува с него такива алтернативни условия на труд, които счита за необходими при дадените обстоятелства. Ако Възложителят съгласува извънредните условия, това не освобождава Изпълнителя на поръчката от неговото задължение да изпълни изцяло договорените дейности.

20.2.  Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите в най-кратък срок и в рамките на същата работна седмица в онези параметри, които са били пропуснати в резултат на неблагоприятните условия. Не се дължат допълнителни плащания за дейности по компенсиране на виновно неизпълнената работа.

20.3.   Счита се, че при подготовката на своята оферта, Изпълнителят е взел под внимание и е предвидил изпълнение на услугите и при неблагоприятни условия.

## 21.    КОНСТАТИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ДОКЛАДВАНЕ

21.1.   При констатиране на нередности, извършвани от трети лица (недобросъвестно отношение, водещо до увреждане на пътните настилки, пътните съоръжения и пътни принадлежности, вкл. улични кошчета, крайпътни отводнителни окопи и канавки, дъждоприемните шахти и решетки, водостоци, пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради (мантинели), както и изхвърляне на всякакви видове отпадъци в обхвата на пътя), по време на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, Изпълнителят е длъжен незабавно да подаде сигнал на Възложителя, с информация за вида на констатираното нарушение, мястото и нарушителя, като съобщи номера на транспортното средство в случай, че нарушението се извършва с такова.

# II.     ПОЧИСТВАНЕ

1.     ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ  ПЕРИОД

Летният период обхваща времето от 01 Април до 30 Септември.

1.   Избраният за изпълнител участник представя предложения на Планове за изпълнение на дейностите за почистване през 2012 г. и 2013 г., считано от датата на стартиране на договора и съобразно разчетените средства по бюджета за 2012 г. и 2013 г. на Столична община. Планът следва да се актуализира и представя за одобрение на Възложителя в срок до 15 ноември на текущата за всяка следваща година до изтичане срока на договора.

2.   Дейностите по лятно почистване на пътищата/улиците и другите територии за обществено ползване ще се извършват, съгласно одобрения План за изпълнение на дейности.

3.    Планът за изпълнение на дейностите включва следните дейности:

3.1.  Механизирано метене на улични платна – може да се извършва и целогодишно, при наличие на съответните метеорологични условия, съгласувано с Възложителя. Механизираното метене се извършва от специализирани автомобили за машинно метене - мотометачка, снабдени с устройство за оросяване на обработваните платна, метене с четка и засмукване на отпадъците.

3.2.   Ръчно метене на тротоари, улични платна, спирки на МГТ, надлези, подлези и др. –  може да се извършва и целогодишно, при наличие на съответните метеорологични условия от служители на Изпълнителя, снабдени с подходящ инвентар и облекло. Не се допуска изхвърляне на събраната смет върху шахти и други улични отвори или върху прилежащите тревни площи.

3.3.   Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. Може да се извършва винаги при необходимост и при съответните метеорологични условия, след съгласуване с Възложителя. Обхваща от 0,50 м до необходимата (реална) ширина за почистване на една регула (края на пътното платно), за цялата подържана дължина на отсечката от пътното платно.

3.4.  Почистване на улични платна след пътно-транспортни произшествия или други аварии (разлив на гориво-смазочни материали или други замърсявания). Дейността се извършва веднага след получаване на сигнала и незабавно се информира Възложителя.

3.5.    Почистване на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна. Дейността обхваща почистване от наноси на вертикалния участък до дъното на шахтата. Ще се извършва по график, съгласуван с Възложителя. При извършване на други летни дейности за почистване на пътните платна Изпълнителят трябва да поддържа решетките на дъждоприемните шахти чисти от шума, кал, наноси и други отпадъци.

3.6.    Механизирано измиване на улични платна и тророари. Дейността може да се планува и извършва при подходящи метеорологични условия (дни без валеж), след съгласуване на проект за ВОД с компетентните институции. Механизирано измиване се извършва със специализирани автомобили за машинно миене. Дейността се извършва само през светлата част на денонощието.

3.7.    Механизирано оросяване на улични платна. Дейността се извършва при специфични метеорологични условия (дни с високи температури над 35ºС), по заявка от Възложителя. Механизираното оросяване се извършва от специализирани автомобили за машинно миене, снабдени с устройство за оросяване на обработваните платна. Дейността се извършва върху цялата ширина на пътното платно.

3.8.   Почистване на банкети, крайпътни отводнителни окопи и канавки. Дейността ще се извършва с подходяща специализирана техника по заявка от Възложителя.

3.9.  Почистване на пътни принадлежности – пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради (мантинели), снегозащитни съоръжения. Дейността ще се извършва с подходяща специализирана техника  по заявка от Възложителя.

3.10.	Поддържане проводимостта на:

- водостоци разположени напречно на пътя

- водостоци разположени в оста на канавка

- улей разположени напречно на пътя

- пречиствателни съоръжения към канавките

Дейността ще се извършва с подходяща специализирана техника по заявка от Възложителя.

3.11.   Събиране и транспортиране на БО от улични кошчета до съоръжения за третиране.

Дейността ще се извършва с подходяща специализирана техника  по заявка от Възложителя.

3.12.    Подмяна и монтаж на улични кошчета.

Дейността ще се извършва при необходимост по заявка от Възложителя.

3.13.	Уборка в обхвата на всички елементи на пътя.

Дейността ще се извършва при необходимост по заявка от Възложителя.

2.      ПОЧИСТВАНЕ ОТ СНЯГ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

Зимен е периода от 01 Октомври до 31 Март.

1.     Дейностите по зимно поддържане (почистване) включват :

1.1.  Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади – извършва се със специализирана техника, като не се допуска затрупване на напречните улици. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за почистване на териториите при най-тежки зимни условия, а така също и схема за разполагане на техниката на определени места от обслужваната територия, с оглед по-бърза реакция, при силни снеговалежи.

1.2.  Механизирано обработване на уличните платна и площадите срещу заледяване чрез разпръскване на смеси – извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за почистване на териториите при най-тежки зимни условия.

1.3.  Ръчно обработване на тротоарите, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване чрез разпръскване на смеси. Прилага се в участъците, където е невъзможно или нецелесъобразно механизираното обработване. Сместа се разхвърля ръчно, като се пазят стволовете на дърветата.

1.4.  Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед – Прилага се за участъци, където е невъзможно механизирано обработване, там където се затруднява придвижването на пешеходци – спирки на градския транспорт, подлези, тротоари (вкл. участъците на кръстовищата, предназначени за пешеходци), почистване решетките на дъждоприемните шахти и други.

2.  Дейностите по зимното почистване стартират по предложение на Изпълнителя, според метеорологичните условия и прогнози, след регистрирано съгласие на Възложителя. Това означава че, минимум 60 минути преди излизане на снегопочистващата техника, Изпълнителят е длъжен да се обажда в Оперативния център на Столичен инспекторат за:

•   получаване на съгласие за започване на дейностите в маршрут и/или участък;

•   началния час на излизане на специализираната техника;

•   вида на изпълняваните дейности;

•   броя на използваната техника;

•   и повторно обаждане при приключване на дейностите.

Този ред се отнася за всички видове дейности по зимното поддържане. Решение за всяка следваща дейност се взема след извършена съвместна (от представители на Изпълнителя и Възложителя) проверка за състоянието на всеки маршрут и/или участък, при спазване на горепосочения ред.

3.   Възложителят може да поиска дейностите по зимно поддържане да започнат до 30 минути от възлагането. Уведомяването на Изпълнителя става чрез Оперативния център на Столичен инспекторат.

3.   Снегопочистване:

3.1. При снеговалеж, с образувана снежна покривка с дебелина до 3 см, започва механизирано обработване на пътните платна чрез разпръскване на подходящи смеси. Обработва се цялото пътно платно, с цел да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътната настилка. Дейността се счита за една обработка и се актува като еднократно разпръскване на смеси, независимо от това колко пъти е минавала снегопочистващата техника. Площта се изчислява като се умножи реално обработената с разпръснати смеси ширина на пътя по дължината му. Намалява се необработената площ и площта на паркираните автомобили по улиците и булевардите. В случай, че снеговалежът спре, няма образувана снежна каша, площите не се обработват повече.

3.2.  В случай, че снеговалежът е интензивен или продължителен, пътните платна се обработват чрез механизирано разпръскване на смеси. Изчаква се реагентите да разтопят снега. В резултат на обработката при движението на автомобилния поток се образува кафява снежна каша. Тя се отстранява, чрез механизирано обработване на пътните платна със снегоринни плугове, които изтласкват снега от оста на пътя към регулите.

След изтласкване на снежната каша, отново се разпръскват подходящи смеси, за последващо осигуряване на условия, близки до тези при мокро пътно платно.

В случай, че не е обработено цялото платно при разпръскването на смесите, за почистени се считат площите – равни на дължината на пътя по ширината на почистената площ, като се приложат разпоредбите на чл. 24 и/или чл. 26, ал.3.

Независимо от това, по колко пъти са минавали снегопочистващите машини, работата им не се отчита като отделна дейност.

Тези операции се изпълняват в рамките до 4 (четири) часа.

Актуват се действително извършените дейности: например – механизирано разпръскване на смеси – два пъти (в случай, че е необходимо) и механизирано почистване на уличните платна – един път.

3.3. При продължаване на снеговалежа, след като е извършено разпръскването на смесите, снегът от трафика отново става на снежна каша. Изчаква се технологично време за действие на реагентите, след което започва механизирано почистване със снегоринните плугове за изтласкване на кашата към регулите. В случай на интензивен или продължителен снеговалеж едновременно се извършва и разпръскване на смеси, съобразно метеорологичната обстановка.

Актува се механизирано почистване на уличните платна – един път и механизирано разпръскване на смеси – един път.

В зависимост от метеорологичната обстановка може тези операции да се повтарят през  времетраенето на снеговалежа.

3.4.   След спиране на снеговалежа, при:

      - очаквани отрицателни температури – се извършва обработка със смеси против заледяване;

      - положителни температури – не се извършва обработка.

3.5.  При заледяване на пътната повърхност без снеговалеж, за стопяване на леда се извършва дейност механизирано разпръскване на смеси или механизирано опесъчаване, което трябва да започне след получаване на информацията от Оперативния център на СИ, и получаване на съгласие.

3.6.  В случай, че има необходимост от допълнително извършване на дейности на опасни и стръмни участъци на булеварди, улици, мостове, кръстовища и др. при отрицателни температури, решението се взема от Изпълнителя, след регистрирано съгласие на Възложителя по установения ред.

3.7.   За обработката на уличните площи, тротоари, спирки на МГТ и др. следва да се използват реагенти, които не оказват отрицателно въздействие върху хората, компонентите на околната среда, елементите на инженерната инфраструктура, градското обзавеждане, върху които попадат.

3.8.   Столичен инспекторат, контролира дейностите по зимно подържане, като констатациите се документират в ежедневен констативен протокол за изпълнение на видовете дейности.

3.9.   Заплащането на дейностите по зимно поддържане се извършва на база оформени ежедневни и месечни обобщени констативни протоколи за действително извършените дейности, като условно денонощието се разделя на два периода:

  - Дневен – от 16.00 часа до 22.00 часа (на предишния ден) и от 06.00 часа до 16.00 часа за деня, в който се оформя ежедневния констативен протокол.

  - Нощен – от 22.00 часа до 06.00 часа – за деня на актуването.

3.10. Дежурните от Оперативния център на СИ записват по часове всички указания и разпореждания, начален и краен час на започване и приключване на дейностите по почистване на всички маршрути и участъци, вид на изпълняваните дейности и броя на снегопочистващата техника, подадени от изпълнителите.

3.11. При постъпили сигнали, от КАТ и/или „Център за градска мобилност” ЕООД, за наличие на сняг и/или лед в участъци по уличното платно на МГТ, Оперативният център на СИ уведомява Изпълнителите за извършване на необходимите дейности по почистването и Началниците или дежурните от СИ за извършване на контрол.

3.12. Всички дейности за разпръскване на реагенти против обледяване на пътищата, по които се придвижва обществен транспорт, следва да бъдат приключени до 07:00 часа.

3.13.  Не се допуска наличие на сняг и лед на големите кръстовищата по Околовръстния път.

3.14. Информация за дейностите по зимно почистване се получава от GPS системата на Изпълнителя в информационната система на Възложителя, като по този начин се следи изпълнението на дейностите. За целта, в случай на липса или прекъсване на връзката между отделните системи, Възложителят подава сигнал на Изпълнителя за незабавното й възстановяване, като последният е длъжен да възстанови връзката. В случай на некоректно изпълнение и/или подадена невярна информация, Изпълнителят ще бъде санкциониран.

3.15.  Изпълнителят поддържа чисти решетките на дъждоприемните шахти, така че да не се възпрепятства отвеждането на водата от топящия се сняг.

3.16.   Изпълнителят гарантира, че има на склад достатъчно реагенти и смеси за обезопасяване и почистване на площите при снеговалеж и поледица.

3.17.  Използваните материали се калкулират в общата цена за услугата и се съхраняват в складове на Изпълнителя.

## 4.     ГРАФИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ

4.1.  В срок до 20-то число на всеки месец Изпълнителят следва да представи на Възложителя за съгласуване прогнозен график за изпълнение на дейности през следващия месец. Графиците за почистване са в съответствие с изискванията на настоящите спецификации. Те включват минимум:

4.1.1.   Дейности по маршрутите;

4.1.2.   Количества;

4.1.3.   Честота (кратност) на извършване.

4.1.4.   Описание на път, маршрут, участъци, отсечки.

4.2.      Всички маршрути и пътища са обхванати в GPS системата.

4.3.   Когато маршрутите или дейностите са временно променени от Изпълнителя, поради непредвидени обстоятелства, същият уведомява предварително Възложителя и представя обосновано предложение за промяна на дейностите.

## 5.    НЕПРЕДВИДЕНИ УСЛУГИ ПО ЛЯТНО ПОЧИСТВАНЕ

5.1.     Услуги по лятно почистване:

5.1.1. Възложителят може да поиска от Изпълнителя да предприеме действия за почистване по време на или след специално мероприятие или събитие.

5.1.2. Изпълнителят уведомява Възложителя за нерегламентирани реклами, графити и други замърсявания в обхвата на пътищата. Същият почиства тези замърсявания чрез подходящи средства по одобрена от Възложителя писмена заявка, до 24 часа от възлагането.

5.1.3.  Ако в срока на поръчката възникне кризисна ситуация, която не може да се преодолее с договорените услуги, Възложителят може да инструктира Изпълнителя да предприеме такива допълнителни или алтернативни услуги за да се справи с кризисната ситуация. Разходите за всички допълнителни или алтернативни услуги, се поемат от Възложителя и се заплащат като Непредвидени услуги.

## 6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ

6.1.    Лятно улично почистване:

6.1.2. След почистване не се допуска площите да бъдат остатъчно замърсени от прах, кал, листа, отпадъци от опаковки, наноси, пясък, шума, треви и други.

6.1.3.  Не се допуска наличие  на натрупани отпадъци от почистването върху тротоари, улични платна, зелени площи, алеи и др.

6.1.4.   Не се допуска палене и изгаряне на струпани отпадъци от служители на Изпълнителя.

6.1.5.  Отпадъците от миене на уличните платна и тротоари, се събират и транспортират в рамките на деня.

6.2.   Зимно улично почистване:

6.2.1.  Една площ се дефинира като чиста, ако уличната настилка не е покрита със сняг и няма заледяване. При снегопочистване, снегът се премества до регулите на улицата, върху ивица с ширина от 0,50 до 1,00 метър за всяка регула. На тротоарите и пешеходните зони не се допуска натрупване на сняг около дърветата, като се осигурява свободно движение на пешеходците. За пътища и улици с МГТ и други обществено значими места не се допуска наличие на снежна покривка и лед.

6.2.2.  За зимно снегопочистване площта се изчислява като се умножи реално почистената ширина на пътя с почистената дължина на пътя, а не на брой обработки.

6.2.3.  На спирките на МГТ, тротоарите, подходите към подлезите и метростанциите, мостовете и пасарелките не се допуска натрупване на сняг и заледяване, като същите се почистват до 07.30 ч. сутринта.

6.2.4. Спирките трябва да се почистват на разстояние, както следва:

- единична автобусна и тролейбусна  спирка – до 20м уличното платно и тротоара

- двойна автобусна и тролейбусна  спирка – до 40м уличното платно и тротоара

6.3.   Други изисквания:

6.3.1. За почистването на графити и нерегламентирана реклама, услугата е изпълнена, когато цялата повърхност е почистена без остатъци и отпадъците са събрани и транспортирани до Съоръжение за третиране на отпадъци. При почистването следва да не се замърсяват прилежащите територии.

## 7.    ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ

7.1.  Повърхността на почистените площи се изчислява, като се умножи дължината по ширината на обработения участък.

7.2.  За механизирано обработване на пътни платна срещу заледяване чрез разпръскване на: смеси; пясъчно-солна смес; пясък, обработената площ се изчислява, като се умножи ширината на действително обработената площ с дължината на обработените участъци, като се приспадат площите (двустранно по 0,50 м от ширината на пътното платно) по цялата дължина на пътните участъци.

7.3.   За механизирано почистване от сняг на пътни платна обработената площ се изчислява, като се умножи ширината на действително почистената площ с дължината на обработените участъци, като се приспадат площите (двустранно по 0,50 м от ширината на пътното платно) по цялата дължина на пътните участъци.

7.4.   Почистването на дъждоприемните шахти ще се отчита на брой почистена шахта.

7.5.  Почистването на крайпътни отводнителни и предпазни окопи (канавки) ще се отчита на линеен метър почистена канавка.

7.6.  Почистването на пътни принадлежности ще се отчита, както следва:

- пътни знаци – на брой почистени пътни знаци;

- пътеуказателни табели - на кв.м почистена площ;

- предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради (мантинели) и снегозащитни съоръжения - на линеен метър почистени парапети, огради и снегозащитни съоръжения.

# III.    КОНТРОЛ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 1.   КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.1. В края на всеки ден инспекторите, съвместно с представители на Изпълнителя, изготвят Ежедневен констативен протокол за изпълнените дейности и ги сравняват с данните от GPS системата, когато това е необходимо.

1.2. Ежедневният констативен протокол е в стандартна форма, която се разработва след подписване на договора, и включва:

1.2.1.   Видове и количества на всяка от реално изпълнените дейности, посочени от Изпълнителя.

1.2.2. Обхват и обем на изпълнените дейности, съгласно техническите спецификации и договорените работни графици.

1.2.3.   Забележки на инспектора.

1.3. Освен инспекции на място, инспекторите ще използват наличните данни в Информационната система за дейностите. Дейностите по събиране и транспортиране на БО и движението на почистващата техника също ще се контролира чрез GPS системата.

1.4. Обобщеният месечен констативен протокол се изготвя от Възложителя въз основа на данните извлечени от ЕКП.

## 2.    СБОРНИЦИ, МЕТОДИКИ  И ПЛАНОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

2.1. Не по-късно от десет календарни дни след сключване на договора, Изпълнителят предава на Възложителя следните документи, сборници, методики и планове, свързани с извършването на дейностите:

- Организационна структура по компетенции на отговорните позиции с имена, адреси, телефони, факс и електронен адрес за връзка;

- Авариен план, съгласуван с компетентните институции;

- Инструкция за мониторинг на изпълнението на дейностите;

- Инструкции по осигуряване на качеството;

- Програма за опазване на околната среда;

- Проект за временна организаци на движението при извършване на летни  дейности.

## 3.     ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЛЕД НАЧАЛНАТА ДАТА

3.1. Възложителят чрез Столичен инспекторат контролира, приема, подписва и съхранява всички документи по изпълнение на договора, като проверява и документира количеството и качеството на извършените от Изпълнителя дейности, съобразно изискванията за състоянието на териториите след почистването, посочени в раздел втори, т. 6 от Техническите спецификации и съобразно системата за управление на отпадъците на Столична община.

Констатациите се документират в Ежедневен констативен протокол за изпълнение на дейности (по утвърден образец), в който задължително се включват: видове дейност, единица мярка, количествата и качеството на всяка от изпълнените дейности, обхват и обем на изпълнените дейности, съгласно Техническите спецификации и договорените работни графици; забележки на инспекторите.

3.2. Столичен инспекторат, съвместно с представители на Изпълнителя, изготвят и подписват Ежедневен констативен протокол за изпълнение на услугите по Договора.

Представителите на Изпълнителя нямат право да отказват подписването на този протокол. Несъгласието си или особеното си мнение отразяват отделно, в писмена форма, която се прикрепя към ЕКП и става неразделна част от него. Пропуски и неизпълнение се доказват и със снимков материал, задължително с дата и час на снимката. При отказ да се подпише  Ежедневния констативен протокол от страна на Изпълнителя не се заплащат  всички видове дейности за деня. При отказ да се подпише Обобщения месечен констативен протокол от страна на Изпълнителя не се заплащат  всички видове дейности за месеца.

3.3. Съобщението за неизпълнение се съставя от служители на Столичен инспекторат при неизпълнение на дейности по договора. Прилага се чл. 26 от Договора.

3.4.  Изпълнителят съхранява и представя при поискване от Възложителя:

    - Документация за дейностите по поддръжка и ремонт на техниката, имаща отношение към договора;

    - Записи на сигнали, жалби и възражения и предприетите коригиращи действия;

    - Документация за всяка възникнала аварийна ситуация, в това число: списък на местата и маршрутите, където персоналът на Изпълнителя е бил възпрепятстван по независещи от него причини да изпълни договорените дейности и предложения за съответните мерки;

  - Непочистени площи и доклад за причините за неизпълнение на дейността;

  - Документация за количествата на извършените непредвидени услуги.

3.4.    Месечен акт за извършени услуги:

3.4.1.  В рамките на 5 (пет) работни дни от края на всеки отчетен месец, Изпълнителят представя на Възложителя месечен акт по образец, в който подробно са описани извършените услуги за периода (по вид, количество, единична и обща цена за дейността). Актът се изготвя въз основа на ежедневните констативни протоколи и обобщения констативен протокол за отчетния месец. Актът е еднотипен за всички маршрути. Уточняването на количествата в акта се извършва до 5 (пет) работни дни след внасянето му. Подписва се от страна на Възложителя и Изпълнителя, с което окончателно се определя месечната сума за плащане и се внася фактурата.

Месечният акт е неразделна част от месечната фактура.

3.4.2. Точната форма и съдържание на „Ежедневен констативен протокол”, “Обобщен месечен протокол” и „Месечен акт” ще бъдат изготвени и утвърдени от Възложителя 20 дни след подписване на договор.

# IV.     ПЛАЩАНИЯ  И  НЕУСТОЙКИ

## 1.       ПЛАЩАНЕ

1.1.  Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените дейности за отчетен период от един месец (отчетните периоди започват от Началната дата).

1.2.    Процедура на плащане:

Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените дейности за изтекъл период от един месец, при спазване на следната процедура на плащане:

1.3.  В рамките на 7 (седем) работни дни след края на всеки отчетен месец, Изпълнителят представя на Възложителя «Месечен акт», в който подробно са описани извършените услуги за периода (по видове, количество, единична и обща цена). Месечният акт се изготвя въз основа на ежедневните констативни протоколи и обобщения констативен протокол за месеца. След проверка до 10 (десет) работни дни, Актът се подписва от страна на Възложителя и Изпълнителя, уточнява се сумата за изплащане и на базата на двустранно признатата сума се издава данъчна фактура, при съблюдаване на методиката, посочена в т.7 от Техническите спецификации, представляващи неразделна част от договора. При наличие на несъответствия между Обобщените констативни протоколи и количествата в Акта, последният се връща за отстраняване на несъответствията от страна на Изпълнителя. Срокът за подписването му от страна на Възложителя се удължава с толкова дни, колкото са необходими за преработката.

1.4.   След получаване на фактурата, Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата по данъчната  фактура, без сумите, които оспорва, както и без прихванатите неустойки.

Текущото заплащане на месечни дейности се извършва в български лева (BGN) в съответствие с условията в договора.

## 2.  ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ЗА РЕАЛНО ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ МЕСЕЦА

Плащането за Извършени Дейности се изчислява на базата на единичните цени, които са залегнали в договора и в съответствие със следната формула:

ПИДm,n =	 (ЕЦx . КИДx,m,n )

където:

ПИДm,n =	Плащане за Извършени Дейности (в лева) за отчетния период «m» от текущата година «n»

ЕЦx =		Единична Цена (в лева) за извършени дейности «x»

КИДx,m,n =	Количество на Извършените Дейности «x» (декари, кв.м, бр. съдове за БО) за отчетния период «m» от текущата година «n»

Х =		Вид на изпълнената дейност

## 3.    НЕУСТОЙКИ  ЗА  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1.  Възложителят има право да прихваща неустойки.

- Прилагат се чл. 26 и чл. 27 от Договора.