

**С т о л и ч н а о б щ и н а**

**София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653,** [**www.sofia.bg**](http://www.sofia.bg/)

**ДО**

**Г-Н МЕТОДИ АВРАМОВ**

**УПРАВИТЕЛ НА ДЗЗД "ЗОНА 2"**

**ДО**

**ИНЖ. САВА ТАЧЕВ**

**УПРАВИТЕЛ НА "СТРОЙНОРМ" ЕООД**

**ДО**

**Г-ЖА ЦВЕТА НИКОЛАЕВА**

**КМЕТ НА РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”**

***Относно:*** *В изпълнение на* ***Договор СОА23-ДГ55-513/03.08.2023 г.***

**ВЪЗЛАГАМ:**

**На ДЗЗД "ЗОНА 2"**

 **бул. "Ген. Скобелев" от бул. "Христо Ботев" до пл. "Руски паметник"**
 -Ремонт пътна настилка с асфалт
 -направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка) , включително доставка на материалите - 14.00бр.
 -повдигане уличен отток, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи - 14.00бр.
 -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см - до 50 кв.м., включително всички свързани с дейността разходи - 150.00м².
 -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи - 180.00м.
 -повдигане на гранитни бордюри, включително всички свързани с дейността разходи - 10.00м.
 -разваляне на тротоар от бетонови плочи в това число натоварване и транспорт, както и всички свързани с дейността разходи - 60.00м².
 -направа тротоар от уни паваж на пясъчна основа– всички размери и растери, включително и доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи - 20.00м².
 -направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40 (30/30), с плочи на обекта, както и всички свързани с дейността разходи - 40.00м².
 -монтаж на тактилни плочи (всички размери и шарки) включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи - 2.00м².

**На "СТРОЙНОРМ" ЕООД**

Упражняване на контрол на ремонтните работи, съгласно сключения между страните Договор СОА20-ДГ55-755/08.12.2020г.

**Забележки:**

1. **Ремонтните работи да бъдат извършени в срок до 24.04.2024 г. при подходящи метеорологични условия и до 08.06.2024 г. да бъдат представени документите по извършените СМР в Дирекция ИРУМ.**

**Извършените СМР ще се доказват с количествени сметки обр. 22 и акт обр. 19.**

**В срок от 48 часа преди започване на СМР да бъдат уведомени РА и инвеститора.**

1. **Да се спазват изискванията на Наредбата за градска среда, приета с Решение №629 по Протокол №25 от 17.12.2020 г., в сила от 23.12.2020 г. и в частност приложение №8 от същата, доп. с Решение №537 по Протокол №60 от 21.07.2022 г., както и всички действащи нормативни документи, касаещи ремонтните дейности.**
2. **Строителните дейности да бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията на проекта за временна организация на движението.**

 **С уважение,**

***Съгласувал чрез АИССО:***

*Директор дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“ – инж. Кристиан Димитров*

*Началник отдел „Поддръжка на уличната мрежа“ – инж. Емилиян Георгиев*

***Изготвил чрез АИССО:***

*Гл. експерт в отдел „Поддръжка на уличната мрежа“ - Катя Зашева*

*Гл. експерт в отдел „Поддръжка на уличната мрежа“ - инж. Ивелин Добрев*